Zápis z 33. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 15. 3. 2010

| Přítomni: | Omluveni: |
| --- | --- |
| Cach – odborná veřejnost Introvič – Technická správa komunikací Křivohlávek - Auto*mat Polák – MHMP Poletín – PDS Prokeš – Přátelé přírody ČR Prousek – ROPID Syrový – odborná veřejnost Štěpánek – ZHMP Toman – Děti Země Praha Vilgus – zastupitel MČ Praha 8 | Malý – odbor dopravy MHMP Mourek – Nadace Partnerství Host: Filler – Prahou na kole Haškovec – poradce radního Marečka Juřík – Listy hl. m. Prahy Kopečný – Klub pražských cyklistů Kříž – odborná veřejnost Semančík – Bystricykel |

- Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:	Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace

T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce				     O: Malý

Bez novinek.

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.

T: 30. 6. 2009								   O: Polák

Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu, na rok 2010 je nutno plánovat opravu vpustí v  celé cyklistické infrastruktuře

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

      - představí generel cyklotras

      - navrhne koncepci dalšího rozvoje

      - určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 31. 10. 2009								O: Polák

Materiál je připraven. Předloží ing. Polák po konzultaci s radním Marečkem.

Úkol 30/2: Vypracovat rešerši pro jednání s TSK, v jakém stavu je realizace ZK podle přehledu 2009.

T: 18. 12. 2009							  O: Poletín

Rozeslat členům komise do 31. 3. 2010.

Úkol 30/4: Projednat úpravy cyklotrasy A 2 na rozhraní MČ Praha 4 a Praha 12 s ředitelem TSK.

T: 10. 1. 2010							     O: Polák

Splněno, míč je na hřišti MČ Praha 4.

Úkol 31/1: Zajistit rotaci výstavy Praha cyklistická i pro rok 2010.

T: 10. 2. 2010							     O: Polák

Nutno nejprve obnovit výstavní panely.

Úkol 31/2: Prověřit vedení dálkových cykloturistických tras na území hl. m. Prahy.

T: 10. 2. 2010							     O: členové komise

Prověřil Cach a zajistí vyvěšení na web. Trvá.

- Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín informoval o postupu výstavby cyklostezky vítkovským tunelem a dalších akcí financovaných z fondů EU. Bez schválení financování z prostředků hl. m. Prahy nelze zahájit jiné akce ani úpravy.

- Akce k financování z fondů EU

V pondělí 22. 3. proběhne jednání s novým vedením Povodím Vltavy o možnostech realizace projektu náplavky kolem Vyšehradské skály.

- Změny legislativy

Ing. Syrový infomoval, že novelizace vyhlášky 30/2001 (o dopravním značení) je připravena k přijetí v březnu 2010.

- Stojany

- Dosud bylo rozmístěno cca 840 stojanů.

- Úkol 33/1: Umístění stojanů zanést z databáze na webovou stránku Praha cyklistická.

- T: 10. 4. 2010							O: Introvič

- Audit cyklistických bariér

- Komise souhlasí s realizací auditu bariér pro cyklistickou dopravu podle návrhu V. Fillera.

- Automatické sčítače cyklistů

- TSK může rozmístit 10 dalších sčítačů nyní, dalších 10 v případě uvolnění dalších finančních prostředků.

- Různé

Legerova ulice: s realizací cyklistické infrastruktury se nepočítá v 1. etapě (parkovací pruh), ale až ve druhé.

Zapsal: Miroslav Prokeš, 603.438822,  prokes@united.duha.cz

Příští jednání se uskuteční v pondělí 19. 4. 2010 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

Další jednání: 17. 5. a 21. 6. 2010, tj. každé třetí pondělí v měsíci..