3. Výdaje

|  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola | Rozpočet | Rozpočet | RU | Úpravy | Skutečnost | Skuteč. | % plnění |
|  | schválený | upravený | % z celku | za 4.čtvrtletí | k 31.12.2007 | % z celku | RU |
| 01 | 237 824,9 | 312 738,5 | 2,24 | -7 894,7 | 227 315,9 | 1,93 | 72,69 |
| 02 | 1 042 269,8 | 1 277 003,0 | 9,16 | 8 857,9 | 1 115 644,8 | 9,48 | 87,36 |
| 03 | 410 004,8 | 259 910,2 | 1,86 | -109 864,5 | 191 839,5 | 1,63 | 73,81 |
| 04 | 2 362 208,9 | 3 031 330,7 | 21,74 | 104 595,4 | 2 817 284,8 | 23,94 | 92,94 |
| 05 | 820 633,7 | 2 408 386,4 | 17,27 | 21 523,3 | 2 200 661,3 | 18,70 | 91,37 |
| 06 | 533 439,9 | 767 785,2 | 5,51 | 90 007,8 | 664 062,7 | 5,64 | 86,49 |
| 07 | 56 977,8 | 84 616,8 | 0,61 | -5 831,4 | 74 602,6 | 0,63 | 88,17 |
| 08 | 988 869,2 | 1 202 105,2 | 8,62 | 23 905,6 | 961 706,4 | 8,17 | 80,00 |
| 09 | 3 338 577,0 | 3 683 045,6 | 26,41 | 40 645,3 | 3 364 818,5 | 28,59 | 91,36 |
| 10 | 240 629,7 | 917 033,0 | 6,58 | 27 253,4 | 150 302,8 | 1,28 | 16,39 |
| Celkem | 10 031 435,7 | 13 943 954,6 | 100,00 | 193 198,1 | 11 768 239,3 | 100,00 | 84,40 |

Celkové výdaje městských částí jsou k 31.12.2007 oproti upravenému rozpočtu (RU)  čerpány na 84,4 % , z toho běžné výdaje na 87,2  %,  kapitálové výdaje na 78,8 %.

Rekapitulace běžných a kapitálových výdajů dle kapitol k 31. 12. 2007

|  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | % plnění |
|  | schválený | upravený |  | k RS | k RU |
| C E L K E M BĚŽNÉ VÝDAJE | 6.747.747,40 | 9.272.979,80 | 8.089.077,09 | 119,88 | 87,23 |
| Z TOHO: |  |  |  |  |  |
| ORJ 01 - Rozvoj obce | 40.232,50 | 51.342,30 | 38.820,58 | 96,49 | 75,61 |
| ORJ 02 - Městská infrastruktura | 732.571,00 | 767.437,60 | 731.698,95 | 99,88 | 95,34 |
| ORJ 03 - Doprava | 281.704,90 | 121.731,20 | 92.040,61 | 32,67 | 75,61 |
| ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva | 1.422.535,90 | 1.674.627,10 | 1.622.383,59 | 114,05 | 96,88 |
| ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 601.475,90 | 2.074.568,60 | 1.940.945,03 | 322,70 | 93,56 |
| ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch | 336.488,90 | 397.547,90 | 370.291,31 | 110,05 | 93,14 |
| ORJ 07 - Bezpečnost | 29.545,80 | 31.738,50 | 26.377,67 | 89,28 | 83,11 |
| ORJ 08 - Hospodářství | 115.728,00 | 132.156,40 | 103.032,85 | 89,03 | 77,96 |
| ORJ 09 - Vnitřní správa | 3.039.550,80 | 3.264.044,70 | 3.074.052,45 | 101,14 | 94,18 |
| ORJ 10 - Pokladní správa | 147.913,70 | 757.785,50 | 89.434,05 | 60,46 | 11,80 |
| C E L K E M KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3.283.688,30 | 4.670.974,80 | 3.679.162,20 | 112,04 | 78,77 |
| Z TOHO: |  |  |  |  |  |
| ORJ 01 - Rozvoj obce | 197.592,40 | 261.396,20 | 188.495,37 | 95,40 | 72,11 |
| ORJ 02 - Městská infrastruktura | 309.698,80 | 509.565,40 | 383.945,86 | 123,97 | 75,35 |
| ORJ 03 - Doprava | 128.299,90 | 138.179,00 | 99.798,88 | 77,79 | 72,22 |
| ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva | 939.673,00 | 1.356.703,60 | 1.194.901,26 | 127,16 | 88,07 |
| ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast | 219.157,80 | 333.817,80 | 259.716,26 | 118,51 | 77,80 |
| ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch | 196.951,00 | 370.237,30 | 293.771,34 | 149,16 | 79,35 |
| ORJ 07 - Bezpečnost | 27.432,00 | 52.878,30 | 48.224,96 | 175,80 | 91,20 |
| ORJ 08 - Hospodářství | 873.141,20 | 1.069.948,80 | 858.673,54 | 98,34 | 80,25 |
| ORJ 09 - Vnitřní správa | 299.026,20 | 419.000,90 | 290.766,03 | 97,24 | 69,40 |
| ORJ 10 - Pokladní správa | 92.716,00 | 159.247,50 | 60.868,70 | 65,65 | 38,22 |

Nejvyšší  plnění  celkových výdajů  vykazuje  kapitola (ORJ) 04 -Školství, mládež a samospráva a to na 92,9 % k RU, na kterém se podílejí jak běžné výdaje čerpáním na 96,9 %, tak i kapitálové výdaje čerpáním  na 88,1 % k RU.

Plnění běžných výdajů , které činí za toto období 87,2 % k RU, se pohybuje v jednotlivých kapitolách v  rozmezí od 11,8 % do 96,9%. Nejnižší plnění  vykazuje kapitola (ORJ) 10 - Pokladní správa, což ovlivňuje čerpání těchto výdajů v oddíle  64 - ostatní činnosti  pouze na 8,8 % k RU ( absolutní nečerpání  k RU činí 665 990,6 tis.Kč)  , kde se  projevuje především nečerpání rozpočtových rezerv městských částí neinvestičního charakteru. Městské  části uvolňují finanční prostředky z těchto rezerv v průběhu roku zařazováním do kapitol rozpočtu dle příslušnosti výdajů na základě schválení příslušné úpravy rozpočtu v jejich orgánech. Nejvyšší nečerpání výdajů k RU v oddílu 64 – ostatní činnosti vykazují MČ Praha 1                ( 268 696,5 tis.Kč), MČ Praha 6 (  220 315,6 tis.Kč), MČ Praha 7 ( 81 405,9 tis.Kč) a MČ Praha 2 ( 42 285,1 tis.Kč), což mělo u těchto městských částí vliv na zlepšení výsledku hospodaření za rok 2007 oproti rozpočtovanému. Nejvyšší čerpání těchto výdajů - na 96,9 % k upravenému rozpočtu vykazuje kapitola (ORJ) 04 - Školství, mládež a samospráva, kde se především promítá plné pokrytí rozpočtovaných neinvestičních příspěvků MŠ a ZŠ na zabezpečení provozních výdajů od zřizovatelů - městských částí a optimální  čerpání účelových prostředků jednak z vlastních zdrojů, jednak z účelových dotací z rozpočtu hl.m.Prahy určených  na financování grantových projektů v této oblasti.

Kapitálové výdaje jsou čerpány na 78,8 % k upravenému rozpočtu ( absolutní nečerpání činí k RU  991 812,6 tis.Kč)  a jejich plnění se pohybuje v jednotlivých kapitolách v rozmezí od 38,2 % v kapitole (ORJ) 10 - Pokladní správa  do 91,2 % v kapitole 07 - bezpečnost. Nízké čerpání v kapitole 10 je ovlivněno nízkým čerpáním výdajů v oddíle  64 - ostatní činnosti pouze na 10,0 % ( absolutní nečerpání k RU činí 96 971,9 tis.Kč) , což souvisí především s nečerpáním rozpočtované rezervy vytvořené některými městskými částmi na krytí nepředvídaných investičních výdajů, na kterém se převážně podílí MČ Praha 6 částkou         56 137,0 tis.Kč a MČ Praha 4  částkou 41 146,7 tis.Kč. Kapitola 07 vykazuje nejvyšší čerpání - na 91,2 % k RU , které  je ovlivněno  čerpáním výdajů  objemově nejvýznamnějšího oddílu  této kapitoly 53  - bezpečnost a veřejný pořádek ( na 88,1 % k RU), na kterém se podílí etapově  probíhající výstavba „Policejního a lékařského domu“  u MČ Praha 22 a akce „Rekonstrukce budovy Policie ČR“ u MČ Čakovice , a dále i oddílu 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém ( na 99,4 % k RU), jehož vysoké čerpání souvisí  zejména s dokončením rekonstrukce hasičského domu u MČ Ďáblice, realizací přístavby garáže hasičské zbrojnice v k.ú.Cholupice u MČ Praha 12, realizací rozšíření hasičské zbrojnice MČ Kunratice a ukončením dostavby hasičské zbrojnice u MČ Klánovice. Nejvyšší nečerpání kapitálových výdajů  v absolutním vyjádření k RU vykazuje kapitola 08 – Hospodářství  a to o 211 275,3 tis.Kč, což ovlivňuje  výrazné nečerpání výdajů v oddíle 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj zejména u MČ Praha 2 ( o 71 567,1 tis.Kč) vlivem neprovedení plánovaných prací na rekonstrukci bytů v dvojdomu Na Slupi 12 a 14 z důvodu zahájení stavebních prací před koncem roku 2007 a dále nerealizací plánovaného odkupu nemovitosti včetně pozemku v ul.Slezská 24, u MČ Praha 3 ( o 50 472,3 tis.Kč) z důvodu časového skluzu u stavebních prací na rekonstrukci pláštů domů u akce „Regenerace panelových domů Pod Lipami 1,3,5,7 – V Zahrádkách 50“  a komplikací s projektem statiky domu „Regenerace domu a nástavba na Lučinách 1,3“. U MČ Praha 1 ( o 30 077,7 tis.Kč), nízké čerpání v kap. 08 souvisí s posunutím začátku realizace u akcí jako „Výstavba DPS Benediktská ulice“, „Výstavba polyfunkčního domu v Lodecké ul“ a „Rekonstrukce objektu Senovážné nám.10,17- na byty“, se změnou koncepce u akce „Haštalská 21- úprava nebytových prostor“ a se zdržením průběhu stavebního povolení u akce „Bytový dům Petrské nám. – rekonstrukce na byty“ a u  MČ Praha 5 ( o 15 573,5 tis.Kč) s nízkým čerpání výdajů u akcí jako „Rekonstrukce 73 bytových domů MČ Praha 5 - 1.etapa“ a „Výstavba bytových domů s občanskou vybaveností u Hlubočepského zámečku“.

V následujícím komentáři k  jednotlivým kapitolám rozpočtu jsou komentovány především akce, na které byla poskytnuta neinvestiční nebo investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy.

Rozbor výdajů MČ podle rozpočtových kapitol

| 01 - ROZVOJ OBCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 4.562,00 | 4.512,00 | 4.261,74 | 50,00- | 93,42 | 94,45 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35.670,50 | 46.830,30 | 34.558,77 | 7.495,30- | 96,88 | 73,80 |
| 63 | Finanční operace |  |  | 0,07 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 40.232,50 | 51.342,30 | 38.820,58 | 7.545,30- | 96,49 | 75,61 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 197.592,40 | 261.396,20 | 188.495,37 | 349,40- | 95,40 | 72,11 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 197.592,40 | 261.396,20 | 188.495,37 | 349,40- | 95,40 | 72,11 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 237.824,90 | 312.738,50 | 227.315,95 | 7.894,70- | 95,58 | 72,69 |

| 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 125,00 | 141,00 | 139,03 | 16,00 | 111,22 | 98,60 |
| 22 | Doprava |  | 2.000,00 | 2.118,89 |  |  | 105,94 |
| 23 | Vodní hospodářství | 3.482,00 | 5.001,80 | 4.098,40 | 950,40 | 117,70 | 81,94 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 200,00 | 478,30 | 492,80 | 45,70 | 246,40 | 103,03 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 11,50 | 35,20 | 11,50 |  | 306,09 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 728.764,00 | 759.805,00 | 724.814,86 | 4.278,90 | 99,46 | 95,39 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 0,23- |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 732.571,00 | 767.437,60 | 731.698,95 | 5.302,50 | 99,88 | 95,34 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  | 271,40 | 271,32 | 36,20 |  | 99,97 |
| 23 | Vodní hospodářství | 11.940,00 | 65.865,90 | 49.200,10 | 11.995,80 | 412,06 | 74,70 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 500,00 | 5.092,90 | 3.566,36 | 34,30 | 713,27 | 70,03 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3.200,00 | 63.085,60 | 60.640,06 | 566,50- | ******** | 96,12 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 294.058,80 | 375.249,60 | 270.268,02 | 7.944,40- | 91,91 | 72,02 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 309.698,80 | 509.565,40 | 383.945,86 | 3.555,40 | 123,97 | 75,35 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.042.269,80 | 1.277.003,00 | 1.115.644,81 | 8.857,90 | 107,04 | 87,36 |

| 03 - DOPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 281.704,90 | 121.731,20 | 91.540,28 | 80.808,10- | 32,50 | 75,20 |
| 31 | Vzdělávání I. |  |  | 491,49 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  | 2,24 |  |  |  |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 6,60 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 281.704,90 | 121.731,20 | 92.040,61 | 80.808,10- | 32,67 | 75,61 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 128.299,90 | 138.179,00 | 99.798,88 | 29.056,40- | 77,79 | 72,22 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 128.299,90 | 138.179,00 | 99.798,88 | 29.056,40- | 77,79 | 72,22 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 410.004,80 | 259.910,20 | 191.839,49 | 109.864,50- | 46,79 | 73,81 |

| 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 1.389.944,80 | 1.631.799,70 | 1.582.334,79 | 57.153,20 | 113,84 | 96,97 |
| 32 | Vzdělávání II. | 9.695,00 | 16.154,20 | 16.193,99 | 1.211,80 | 167,03 | 100,25 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 22.896,10 | 26.260,50 | 23.442,17 | 2.058,70 | 102,38 | 89,27 |
| 64 | Ostatní činnosti |  | 412,70 | 412,64 |  |  | 99,99 |
|  | Celkem běžné výdaje | 1.422.535,90 | 1.674.627,10 | 1.622.383,59 | 60.423,70 | 114,05 | 96,88 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 882.104,00 | 1.258.356,10 | 1.109.048,58 | 51.500,00 | 125,73 | 88,13 |
| 32 | Vzdělávání II. | 505,00 | 22.296,40 | 17.430,17 | 3.345,80 | ******** | 78,17 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 57.064,00 | 76.051,10 | 68.422,51 | 10.674,10- | 119,90 | 89,97 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 939.673,00 | 1.356.703,60 | 1.194.901,26 | 44.171,70 | 127,16 | 88,07 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 2.362.208,90 | 3.031.330,70 | 2.817.284,85 | 104.595,40 | 119,26 | 92,94 |

| 05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 11.319,00 | 10.620,50 | 9.215,01 | 762,50- | 81,41 | 86,77 |
| 35 | Zdravotnictví | 189.697,50 | 205.698,60 | 194.530,14 | 5.230,60- | 102,55 | 94,57 |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 165,70 | 1.439.695,10 | 1.337.271,01 | 48.536,60- | ******** | 92,89 |
| 42 | Politika zaměstnanosti | 1.920,00 | 1.190,00 | 1.061,17 | 750,00- | 55,27 | 89,17 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 398.373,70 | 417.364,40 | 398.858,64 | 7.582,40 | 100,12 | 95,57 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 5,31 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 601.475,90 | 2.074.568,60 | 1.940.945,03 | 47.697,30- | 322,70 | 93,56 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 22.990,00 | 54.174,30 | 40.999,15 | 4.432,80 | 178,33 | 75,68 |
| 35 | Zdravotnictví | 181.947,80 | 263.747,50 | 211.484,62 | 64.537,80 | 116,23 | 80,18 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 14.220,00 | 15.896,00 | 7.232,49 | 250,00 | 50,86 | 45,50 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 219.157,80 | 333.817,80 | 259.716,26 | 69.220,60 | 118,51 | 77,80 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 820.633,70 | 2.408.386,40 | 2.200.661,29 | 21.523,30 | 268,17 | 91,37 |

| 06 - KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ RUCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 8.426,00 | 7.830,00 | 7.605,29 | 704,00 | 90,26 | 97,13 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 299.443,90 | 341.285,60 | 316.842,48 | 15.728,90 | 105,81 | 92,84 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 28.619,00 | 48.432,30 | 45.822,39 | 10.872,50 | 160,11 | 94,61 |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení |  |  | 0,20 |  |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 20,00 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 0,02 |  |  |  |
| 63 | Finanční operace |  |  | 0,93 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 336.488,90 | 397.547,90 | 370.291,31 | 27.305,40 | 110,05 | 93,14 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 23.000,00 | 29.000,00 | 25.224,72 | 6.000,00 | 109,67 | 86,98 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 71.385,90 | 140.882,40 | 107.672,15 | 19.539,50 | 150,83 | 76,43 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 102.565,10 | 198.354,90 | 160.774,51 | 37.162,90 | 156,75 | 81,05 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 2.000,00 | 99,96 |  |  | 5,00 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 196.951,00 | 370.237,30 | 293.771,34 | 62.702,40 | 149,16 | 79,35 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 533.439,90 | 767.785,20 | 664.062,65 | 90.007,80 | 124,49 | 86,49 |

| 07 - BEZPEČNOST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Obrana | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 4.487,00 | 4.028,30 | 3.285,43 | 581,00- | 73,22 | 81,56 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 16.540,80 | 13.138,20 | 9.363,98 | 6.038,60- | 56,61 | 71,27 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 8.516,00 | 14.570,00 | 13.689,56 | 384,20 | 160,75 | 93,96 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 38,70 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 29.545,80 | 31.738,50 | 26.377,67 | 6.235,40- | 89,28 | 83,11 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 82,00 | 82,00 | 81,63 |  | 99,55 | 99,55 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 19.400,00 | 38.517,40 | 33.945,69 | 2.048,10- | 174,98 | 88,13 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 7.950,00 | 14.278,90 | 14.197,64 | 2.452,10 | 178,59 | 99,43 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 27.432,00 | 52.878,30 | 48.224,96 | 404,00 | 175,80 | 91,20 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 56.977,80 | 84.616,80 | 74.602,63 | 5.831,40- | 130,93 | 88,17 |

| 08 - HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 115.578,00 | 132.156,40 | 103.050,00 | 6.721,20 | 89,16 | 77,98 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 17,63- |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 115.728,00 | 132.156,40 | 103.032,85 | 6.721,20 | 89,03 | 77,96 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  | 600,00 | 539,52 |  |  | 89,92 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 873.141,20 | 1.069.348,80 | 858.134,02 | 17.184,40 | 98,28 | 80,25 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 873.141,20 | 1.069.948,80 | 858.673,54 | 17.184,40 | 98,34 | 80,25 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 988.869,20 | 1.202.105,20 | 961.706,39 | 23.905,60 | 97,25 | 80,00 |

| 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  |  | 0,68 |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. |  |  | 6,19 |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  | 4,50 | 6,04 | 4,50 |  | 134,22 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  |  | 9,45- |  |  |  |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 13,94 |  |  |  |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |  |  | 2,48- |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 3.035.068,80 | 3.258.243,10 | 3.068.860,37 | 72.172,60 | 101,11 | 94,19 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 4.482,00 | 5.797,10 | 5.174,33 | 288,00- | 115,45 | 89,26 |
| 63 | Finanční operace |  |  | 2,83 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 3.039.550,80 | 3.264.044,70 | 3.074.052,45 | 71.889,10 | 101,14 | 94,18 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 294.226,20 | 414.082,90 | 286.368,21 | 32.711,80- | 97,33 | 69,16 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 4.800,00 | 4.918,00 | 4.397,82 | 1.468,00 | 91,62 | 89,42 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 299.026,20 | 419.000,90 | 290.766,03 | 31.243,80- | 97,24 | 69,40 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 3.338.577,00 | 3.683.045,60 | 3.364.818,48 | 40.645,30 | 100,79 | 91,36 |

| 10 - POKLADNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  | 37,70 | 330,87- | 37,70 |  | 877,64- |
| 63 | Finanční operace | 21.088,90 | 27.763,50 | 25.771,18 | 8.903,80- | 122,20 | 92,82 |
| 64 | Ostatní činnosti | 126.824,80 | 729.984,30 | 63.993,74 | 1.340,50- | 50,46 | 8,77 |
|  | Celkem běžné výdaje | 147.913,70 | 757.785,50 | 89.434,05 | 10.206,60- | 60,46 | 11,80 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 63 | Finanční operace | 250,00 | 51.506,90 | 50.000,00 | 49.531,00 | ******** | 97,07 |
| 64 | Ostatní činnosti | 92.466,00 | 107.740,60 | 10.768,70 | 12.071,00- | 11,65 | 10,00 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 92.716,00 | 159.247,50 | 60.868,70 | 37.460,00 | 65,65 | 38,22 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 240.629,70 | 917.033,00 | 150.302,75 | 27.253,40 | 62,46 | 16,39 |

Přehled čerpání investičních a neinvestičních dotací poskytnutých z rozpočtu HMP k 31. 12. 2007

V následující části jsou uvedeny přehledy o využití dotací poskytnutých městským částem hl. m. Prahy za rok 2007 z rozpočtu hl. m. Prahy.

02 – Městská infrastruktura

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty dotace v celkovém objemu 21 950 tis. Kč, které byly poskytnuty  převážně na provozování sběrných dvorů a jsou celkově čerpány na 100,0% k RU.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly směrovány do této kapitoly dotace v celkovém objemu 138 586 tis. Kč, které jsou čerpány na 80,0% k RU.

Finanční prostředky, které byly městským částem poskytnuty na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 22. 3. 2007 z rozpočtové rezervy vytvořené v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 ve smyslu usn. ZHMP č. 1/5 ze dne 30. 11. 2006 (ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2007) v rámci kapitoly 1016 – pokladní správy, určené pro MČ ke krytí nepředvídaných nebo rozpočtem nepokrytých potřeb MČ hl. m. Prahy, čerpala MČ Klánovice na akci „Vodovod a kanalizace  vč. vystrojení uličních řadů – dokončení akce“ jen na 57,4% k RU, neboť v roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace a v současné době probíhá územní řízení, po němž bude následovat zpracování příslušných dokumentací pro vodoprávní řízení. Po získání pravomocného vodoprávního rozhodnutí bude MČ žádat OMI o převzetí. MČ Řeporyje čerpala dotaci na akci „Napojení sociálních bytů a ZŠ a MŠ na kanalizaci“ na 3,3% k RU – v roce 2007 byla vypracována projektová dokumentace na napojení jednotlivých objektů ve vlastnictví MČ na kanalizaci. Napojení na kanalizaci se neuskutečnilo, neboť nedošlo k výstavbě veřejné části kanalizace. Městská část v roce 2007 zajistila zpracování projektových dokumentací na domovní části kanalizačních přípojek včetně zajištění stavebního dozoru a podkladů pro výkopové a stavební povolení k jednotlivým objektům. MČ Březiněves čerpala dotaci na „Protihlukový val“ na 16,2% k RU – stavba protihlukového valu je rozpracována a probíhá v souladu s platným stavebním povolením a termín jejího dokončení je plánován do konce roku 2008. MČ Dubeč čerpala finanční prostřředky na akci „Panská zahrada – Dubeč“ na 85,0% k RU, neboť jsou určeny převážně na biologické ošetření a sanaci zbytků ranně gotického zdiva bývalé dubečské tvrze. Tyto stavební stabilizační práce lze provádět pouze v letních měsících za určité teploty vzduchu a suchého počasí. MČ Troja čerpala účelové prostředky na akci „Revitalizace  rekreačních zón v Troji“ 32,1% k RU - v rámci tohoto projektu  bylo vybaveno nové hřiště u základní školy, které je veřejnosti přístupné a odpovídá příslušným normám. Dále byla připravována úprava okolí přívozu V Podhoří, kde byly zatím vynaloženy neinvestiční prostředky z rozpočtu městské části. V roce 2008 bude pokračovat úprava přístupové cesty, výsadba zeleně a doplněn městský mobiliář. Revitalizace dalších míst uvedených v projektu je závislá na vyřešení majetkoprávních poměrů, a na svěření pozemků do správy městské části.

MČ Praha 14 na akci „Rekonstrukce parku včetně ohradní zdi a zeleně“ čerpala jen 20,5% poskytnutých prostředků z důvodu prodloužení správního řízení na vydání rozhodnutí ke kácení dřevin v parku, které nemohlo být zatím provedeno, neboť se v současné době čeká na vyjádření České inspekce životního prostředí.

MČ Praha 15 vykazuje čerpání jen 16,4% k RU na akci „TV Hostivař“. Tato akce je rozdělena na 3 části: část ulice K Obecním hájovnám, kde prostředky byly částečně použity na práce na výstavbě komunikace po ukončení stavby plynovodu, kanalizace, vodovodního řadu a veřejného osvětlení – práce budou dokončeny v roce 2008; část ulice Herbenova, kde vzhledem ke složitému projednávání územního a stavebního řízení nebylo možno zahájit stavbu do konce roku a část infrastruktury pro BD Plískava, která byla zahájena ve IV. čtvrtletí stavebními pracemi, které zasahují do komunikace. Ostatní práce závisí na koordinaci se stavbou křižovatky Pražská x Švehlova, kterou realizuje TSK. Obě tyto akce musí proběhnout současně v roce 2008. MČ zatím zahájila stavební práce pouze na opěrné zdi.

MČ Klánovice nedočerpala dotaci na akci „Vodoteč Klánovice“. V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace a nyní probíhá územní řízení, po němž bude následovat zpracování příslušných dokumentací pro vodoprávní řízení. Po získání pravomocného vodoprávního rozhodnutí bude MČ žádat OMI o převzetí investorství.

MČ Praha 19 nedočerpala prostředky na akci „Projektová dokumentace parku“ poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 9/67 z 20. 9. 2007. Na investiční akci byla vypracována projektová dokumentace k územnímu řízení ve výši 648 550 Kč. Zbylé prostředky budou využity na náklady stavebního řízení a vypracování žádosti o dotaci z fondů EU.

MČ Lipence čerpala finanční prostředky na akci „Výstavba retenční nádrže v souvislosti s řešením hav. kanalizace“ na 29,7% k RU, v roce 2007 zajistila nutná stavební povolení, dokumentaci a vybrala zhotovitele podle režimu o podlimitních stavbách do 6 mil. Kč v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. Stavba byla zahájena až v listopadu 2007.

MČ Praha 4 čerpala dotaci na akci „Vyhotovení tech. příloh k žádosti o dotaci do Operačního programu“ na 36,6% k RU, dle podkladů investičního odboru ÚMČ Praha 4 bude pokračovat realizace tohoto zadání v rámci Operačního programu Životní prostředí i v roce 2008.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 02

v Kč

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 12 | provozování sběrného dvora v ul.Generála Šišky | 3/23 z 25.1.2007 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provozování sběrného dvora v ul. V Sudech | 3/23 z 25.1.2007 | 3 300 000 | 3 300 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provozování sběrného dvora v ul. Chvalkovická | 3/23 z 25.1.2007 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Běchovice | revitalizace stávajících parkových ploch a zeleně v MČ | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 7 | Oprava Řezáčova nám. | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 12 | provozování sběrného dvora v ul.Generála Šišky | 11/67 z 29.11.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provozování sběrného dvora v ul. V Sudech | 11/67 z 29.11.2007 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provozování sběrného dvora v ul. Chvalkovická | 11/67 z 29.11.2007 | 350 000 | 344 981 | 98,6% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 21 950 000 | 21 944 981 | 100,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 02

v Kč

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 21 | úprava veřejné zeleně-vybudování lesoparku | 4/53 z 22.2.2007 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 660 801 | 97,7% |
| Dolní Počernice | reko vodotečí v zámeckém parku | 4/53 z 22.2.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Lochkov | reko vodní nádrže v centru obce | 5/35 z 22.3.2007 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
| Kolovraty | reko veřejných studní | 5/35 z 22.3.2007 | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 100,0% |
| Praha 15 | TV Hostivař - II.etapa, ul.K obecním hájovnám | 5/37 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Březiněves | Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Na Horce | 5/37 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 986 110 | 100,0% |
| Březiněves | zm.účelu a charakteru-na NEINV - na opravy místních komunikací | 10/11 z 25.10.2007 | -513 900 | -513 900 |  |  |
| Klánovice | Vodovod a kanalizace vč.vystrojení uličních řadů - dokončení akce | 5/37 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 435 328 | 57,4% |
| Lipence | Odkanal.stávající zástavby v Lipencích a Dol.Černošicích | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Řeporyje | Napojení sociálních bytů a ZŠ a MŠ na kanalizaci | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 162 781 | 3,3% |
| Suchdol | Řešení havarijních stavů kanalizací na území MČ | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Šeberov | Rekonstrukce kanalizace v Hrnčířích | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 0,0% |
| Šeberov | Rekonstrukce kanalizace v Hrnčířích - převod prostředků na OMI | 8/15 z 21.6.2007 | -3 000 000 | -3 000 000 |  | 0,0% |
| Štěrboholy | Rekultivace pozemků v souvislosti s nepovolenou skládkou | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Obnova dětských hřišť v lokalitách Stodůlky a Lužiny | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Březiněves | Protihlukový val | 5/37 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 405 702 | 16,2% |
| Dubeč | Panská zahrada - Dubeč | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 700 519 | 85,0% |
| Královice | Protipovodňová opatření na Rokytce | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 996 349 | 99,8% |
| Křeslice | Altánky a lavičky v údolí potoků | 5/37 z 22.3.2007 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Přední Kopanina | Nákup vozidla Magma Alficar (multikára) | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Rozšíření a úprava zeleně v MČ | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Troja | Revitalizace rekreačních zón v Troji | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 321 087 | 32,1% |
| Velká Chuchle | Nákup zařízení pro úklid a zimní údržbu komunikací a veřejné zeleně | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | sociální zázemí do oblasti Centrálního parku | 6/44 z 26.4.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 14 | rek.parku vč. ohradní zdi a zeleně | 6/44 z 26.4.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 307 062 | 20,5% |
| Slivenec | úprava veřejné zeleně | 6/44 z 26.4.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Čakovice | obnova cest a stromořadí v krajině | 6/44 z 26.4.2007 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 171 405 | 90,6% |
| Praha 15 | TV Hostivař | 7/27 z 31.5.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 | 2 458 215 | 16,4% |
| Praha 22 | TV Františka Diviše | 7/27 z 31.5.2007 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | TV V Bytovkách | 7/27 z 31.5.2007 | 9 440 000 | 9 440 000 | 9 440 000 | 100,0% |
| Praha 22 | změna účelu-TV Františka Diviše | 9/22 z 20.9.2007 |  |  |  |  |
| Dolní Měcholupy | TV Dolní Měcholupy | 7/27 z 31.5.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | TV Kolovraty | 7/27 z 31.5.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Inženýrské sítě v sektoru B2-3.etapa | 7/27 z 31.5.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 678 953 | 97,9% |
| Praha 12 | Modřanská rokle | 7/57 z 31.5.2007 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 100,0% |
| Praha 16 | vybud.parku-revitalizace po Techn.sl. | 7/57 z 31.5.2007 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 17 | obnova dětských hřišť | 7/57 z 31.5.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 20 | obnova dětských hřišť | 7/57 z 31.5.2007 | 1 055 000 | 1 055 000 | 1 055 000 | 100,0% |
| Klánovice | vodoteč Klánovice | 7/57 z 31.5.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 424 949 | 17,0% |
| Zbraslav | centrální park | 7/57 z 31.5.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 19 | projektová dokumentace parku | 9/67 z 20.9.2007 | 950 000 | 950 000 | 648 550 | 68,3% |
| Praha 19 | rekonstrukce veřejné zeleně a komunikací | 9/67 z 20.9.2007 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 100,0% |
| Lipence | výstavba retenční nádrže v souv. s řešením hav.kanal. | 10/6 z 25.10.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 742 510 | 29,7% |
| Nebušice | odstr. havar.stavu dešťové kanalizace a protipov.opatření | 10/6 z 25.10.2007 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 720 579 | 95,6% |
| Praha 4 | vyhotov. tech. příloh k žádosti o dotaci do Oper.progr. | 11/66 z 29.11.2007 | 260 000,0 | 260 000,0 | 95 200 | 36,6% |
| Klánovice | vyhotov. tech. příloh k žádosti o dotaci do Oper.progr. | 11/66 z 29.11.2007 | 149 900,0 | 149 900,0 | 149 900 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 138 586 000 | 138 586 000 | 110 806 000 | 80,0% |

03 – Doprava

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Z této kapitoly byla poskytnuta dotace MČ Praha 16 na základě usn. ZHMP č. 6/48 z 26. 4. 2007 v rámci akce BESIP na „Vybavení  dětského dopravního hřiště“ ve výši 100 tis. Kč a  na základě usn. ZHMP č. 10/11 z 25. 10. 2007 MČ Březiněves ve výši 513,9 tis. Kč na akci „Opravy místních komunikací“, které byly plně vyčerpány.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Celkový objem poskytnutých účelových prostředků ve výši 20 100 tis. Kč byl čerpán na 80,1% k RU. MČ Praha 6 nedočerpala prostředky na akci „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická“ vzhledem k tomu, že stavební a územní řízení probíhalo oproti původnímu předpokladu déle a tudíž akce bude realizována až v roce 2008.

MČ Praha 16 nečerpala účelovou dotaci na akci „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště“ vzhledem k problémům při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. Je vypracována studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Zahájení stavby se předpokládá v září 2008.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 16 | vybavení dětského dopravního hřiště | 6/48 z 26.4.2007 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Březiněves | opravy místních komunikací | 10/11 z 25.10.2007 | 513 900 | 513 890 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 613 900 | 613 890 | 100,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 03

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 1 | Ulice V Kotcích - rehabilitace | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 6 | Rozšíření křižovatky Evropská - Vokovická | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 14 | Komunikace Jiráskova čtvrť - 2.etapa | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 999 649 | 100,0% |
| Praha 16 | Pěší propojení ul.Strážovská - Radkovská, vybudování veřejného osvětlení | 5/37 z 22.3.2007 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Koloděje | Vybudování chodníků | 5/37 z 22.3.2007 | 200 000 | 200 000 | 199 647 | 99,8% |
| Velká Chuchle | Rekonstrukce komunikací a chodníků | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | Cyklistická stezka okolo biologických rybníků | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | rekonstrukce dětského dopravního hřiště | 6/48 z 26.4.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 20 100 000 | 20 100 000 | 16 099 296 | 80,1% |

04 – Školství, mládež  a samospráva

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Objem neinvestičních dotací představují především dotace poskytnuté v rámci „grantů na podporu vzdělávání na území hl. m. Prahy, na podporu využití volného času dětí a mládeže“ a na „integraci žáků – pro asistenty pedagoga a další spec. péči“, které byly městskými částmi téměř nebo plně vyčerpány. MČ Praha 3 čerpala grant na podporu vzdělávání na 87,3% k RU neboť, výdaje u ZŠ a MŠ J. Seiferta, určené na „víkendové pobyty 6. ročníků“, byly nižší se předpokládalo.

MČ Řeporyje čerpala dotaci na akci „ZŠ Od Školy – odstranění statické poruchy“ na 66,7% k RU, neboť v roce 2007 byly provedeny zejména sanační práce, mikropilotáže, opravy podlah a omítek ve školní jídelně ZŠ. Dále bylo započato s výměnou oken, která byla narušena v důsledku statické poruchy objektu. V roce 2008 bude dokončena výměna oken v objektu a budou provedeny dokončovací práce.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Dotace na investiční akce poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 5/37 ze dne 22. 3. 2007 a na základě usnesení ZHMP č. 9/67 ze dne 20. 9. 2007 vykazují vesměs vysoké nebo stoprocentní čerpání vzhledem k tomu, že u většiny akcí probíhaly práce v období letních prázdnin.

MČ Praha 16 vykazuje čerpání 88,4% k RU u akce „ZŠ Loučanská čp. 1112 – dokončení zateplení objektu a výměna termohlavic UT“. V roce 2007 bylo uhrazeno 60% smluvního vztahu a za dokončení akce zbývá  doplatit v roce  2008 40%.

MČ Praha 20 vykazuje čerpání 61,4% k RU u akce „ZŠ Chodovická – rekonstrukce oken“ vzhledem k tomu, že větší rozsah prací nebylo možno po dobu školních prázdnin realizovat. MČ žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do r. 2008, aby mohla pokračovat v rekonstrukci oken a meziokenních výplní.

MČ Lipence nedočerpala dotaci na akci „ZŠ – výstavba tělocvičny“ – v roce 2007 bylo zajištěno vydání stavebního povolení a příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení vypsané podle § 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách bylo nutno zrušit. Nové výběrové řízení a vlastní stavební práce proběhnou v roce 2008.

MČ Štěrboholy nedočerpala dotaci na akci „ZŠ U Školy – rekonstrukce a přístavba“ Nevyčerpané finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace, která je spojena s územním a stavebním řízením, které má být dokončeno do konce měsíce dubna 2008.

MČ Újezd čerpala účelové prostředky určené na akci „Vybudování MŠ – projektová dokumentace“ na 9,0% k RU. MČ žádá o ponechání finančních prostředků z důvodu pozdržení projektových prací. Úřad MČ má uzavřenou smlouvu o dílo s projektantem polyfunkčního domu mateřské školy. Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení bylo zahájeno a předpokládaný termín jejího dokončení je duben 2008.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 13 | grant v oblasti volného času dětí a mládeže na r.2007 | 5/9 z 22.3.2007 | 230 000 | 230 000 | 100,0% |
| Satalice | ZŠ - vymalování školy | 5/37 z 22.3.2007 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | Provoz MŠ Velká Chuchle | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 1 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy 2007 | 6/36 z 26.4.2007 | 230 000 | 230 000 | 100,0% |
| Praha 3 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy 2007 | 6/36 z 26.4.2007 | 279 000 | 243 469 | 87,3% |
| Praha 4 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy 2007 | 6/36 z 26.4.2007 | 11 500 | 11 500 | 100,0% |
| Praha 6 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy 2007 | 6/36 z 26.4.2007 | 64 200 | 64 200 | 100,0% |
| Praha 13 | granty na podporu vzdělávání na území hl.m.Prahy 2007 | 6/36 z 26.4.2007 | 232 500 | 232 500 | 100,0% |
| Praha 21 | Masarykova ZŠ a MŠ - nové vybavení | 8/11 z 21.6.2007 | 325 800 | 325 800 | 100,0% |
| Klánovice | ZŠ Slavětínská (objekt Smržovská 1)-havar.oprava | 10/6 z 25.10.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Řeporyje | ZŠ Od Školy-odstranění statické poruchy | 10/6 z 25.10.2007 | 1 500 000 | 999 927 | 66,7% |
| Praha 1 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 486 100 | 486 100 | 100,0% |
| Praha 2 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 1 015 600 | 947 964 | 93,3% |
| Praha 3 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 990 400 | 990 400 | 100,0% |
| Praha 4 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 788 300 | 788 274 | 100,0% |
| Kunratice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 54 100 | 53 978 | 99,8% |
| Praha 5 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 926 800 | 926 788 | 100,0% |
| Slivenec | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 22 900 | 22 900 | 100,0% |
| Praha 6 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 1 642 500 | 1 642 500 | 100,0% |
| Lysolaje | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 114 700 | 114 700 | 100,0% |
| Nebušice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 49 800 | 49 800 | 100,0% |
| Praha 7 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 369 300 | 369 300 | 100,0% |
| Troja | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 21 100 | 21 100 | 100,0% |
| Praha 8 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 525 600 | 525 600 | 100,0% |
| Dolní Chabry | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 36 500 | 36 500 | 100,0% |
| Praha 9 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 50 200 | 50 200 | 100,0% |
| Praha 10 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 291 700 | 291 700 | 100,0% |
| Praha 11 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 688 700 | 688 700 | 100,0% |
| Praha 12 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 465 200 | 465 200 | 100,0% |
| Libuš | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 4 100 | 4 100 | 100,0% |
| Praha13 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 401 700 | 401 700 | 100,0% |
| Řeporyje | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 21 200 | 21 200 | 100,0% |
| Praha 14 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 348 700 | 348 442 | 99,9% |
| Praha 15 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 119 800 | 119 800 | 100,0% |
| Petrovice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 26 000 | 26 000 | 100,0% |
| Dol. Měcholupy | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 2 700 | 2 700 | 100,0% |
| Praha 16 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 31 800 | 31 800 | 100,0% |
| Lipence | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 23 400 | 23 400 | 100,0% |
| Lochkov | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 18 500 | 18 500 | 100,0% |
| Velká Chuchle | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| Zbraslav | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 27 900 | 27 900 | 100,0% |
| Praha 17 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 411 500 | 411 500 | 100,0% |
| Zličín | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 55 500 | 55 500 | 100,0% |
| Praha 18 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 93 700 | 93 700 | 100,0% |
| Praha 19 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 64 200 | 64 200 | 100,0% |
| Satalice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 15 400 | 15 400 | 100,0% |
| Vinoř | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| Praha 20 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 57 900 | 57 900 | 100,0% |
| Praha 21 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 65 600 | 65 600 | 100,0% |
| Běchovice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 15 400 | 15 400 | 100,0% |
| Klánovice | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 143 800 | 143 800 | 100,0% |
| Koloděje | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 32 900 | 32 900 | 100,0% |
| Praha 22 | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 76 800 | 76 800 | 100,0% |
| Kolovraty | integrace žáků-pro asistenty pedagoga a další spec.péči | 11/47 z 29.11.2007 | 58 200 | 54 803 | 94,2% |
| Lochkov | vybavení jídelny MŠ | 12/4 z 13.12.2007 | 78 660 | 78 660 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 16 024 760 | 15 417 705 | 96,2% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 3 | ZŠ Pražačka - přístavba kuchyně | 5/37 z 22.3.2007 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0% |
| Praha 4 | ZŠ K Sídlišti - rekonstrukce budovy - II.etapa | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 5 | Rekonstrukce a dostavba bazénu ZŠ Weberova 1090/1 a rekonstrukce fasád | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 6 | ZŠ Pod Marjánkou - rekonstrukce objektu | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 7 | Rekonstr. zařízení školního stravování ZŠ a MŠ Tusarova | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 8 | ZŠ Žernosecká - rekonstr.školní jídelny | 5/37 z 22.3.2007 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 100,0% |
| Praha 9 | ZŠ Litvínovská 600 - osazení oken | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 598 495 | 93,3% |
| Praha 12 | ZŠ a MŠ Angel - stavební úpravy objektu MŠ vč.vybavení zahrady herními prvky | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | ZŠ Mezi školami - rekonstr.stravovacího zařízení | 5/37 z 22.3.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 999 963 | 100,0% |
| Praha 14 | MŠ Šestajovická - rekonstr. střechy | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 14 | MŠ Šebelova - rekonstrukce ZTI | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 874 776 | 93,7% |
| Praha 15 | ZŠ Nad Přehradou - modernizace školního hřiště | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | MŠ Parmská - modernizace objektu | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | ZŠ Nad Přehradou - modernizace topné soustavy | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | ZŠ Loučanská čp.1112 - dokončení zateplení objektu a výměna termohlavic ÚT | 5/37 z 22.3.2007 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 563 088 | 88,4% |
| Praha 16 | MŠ nám.Osvoboditelů čp.1367 a 1368 - výměna oken a termohlavic ÚT | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 849 182 | 95,0% |
| Praha 17 | ZŠ Socháňova - dokončení rekonstrukce školního hřiště | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 981 917 | 99,5% |
| Praha 17 | ZŠ Laudova, ZŠ Socháňova - výměna štítového obvodového pláště vč. oken | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 17 | změna účelu na ZŠ Laudova, Socháňova ….. | 10/5 z 25.10.2007 | 1 124 000 | 1 124 000 | 1 124 000 | 100,0% |
| Praha 17 | MŠ Socháňova 1175-76 - výměna oken | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 876 000 | 100,0% |
| Praha 17 | změna účelu na ZŠ Laudova, Socháňova ….. | 10/5 z 25.10.2007 | -1 124 000 | -1 124 000 |  |  |
| Praha 18 | ZŠ Gen.F.Fajtla, D.F.C - rekonstr. střechy s půdní vestavbou | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Tupolevova - zateplení objektu | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Gen.F.Fajtla, D.F.C - zateplení objektu přístavby ZŠ | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 986 118 | 99,3% |
| Praha 19 | ZŠ Albrechtická - zeteplení, regulace topné soustavy a výstavba sport.šaten | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | ZŠ Chodovická - rekonstrukce oken | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 454 965 | 61,4% |
| Běchovice | MŠ - výstavba nové MŠ | 5/37 z 22.3.2007 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | MŠ - pořízení předškolního zařízení dodávkou "na klíč" | 5/37 z 22.3.2007 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 100,0% |
| Ďáblice | MŠ Kučerové - rekonstrukce pavilonu, zvýšení kapacity | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | MŠ Kolovraty - výstavba nového pavilonu | 5/37 z 22.3.2007 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100,0% |
| Kunratice | Vybavení nových objektů ZŠ Kunratice | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Libuš | ZŠ Meteorologická - výměna oken | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Lipence | ZŠ - výstavba tělocvičny | 5/37 z 22.3.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 397 450 | 9,9% |
| Lochkov | MŠ - výměna podlahové krytiny | 5/37 z 22.3.2007 | 300 000 | 300 000 | 221 340 | 100,0% |
| Lochkov | změna účelu a charakteru na NEINV | 12/4 z 13.12.2007 | -78 700 | -78 700 |  |  |
| Lysolaje | MŠ Lysolaje - pokrač.výstavby | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Nebušice | ZŠ Nebušická - rekonstrukce a dostavba | 5/37 z 22.3.2007 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Petrovice | ZŠ Edisonova - stavba šaten a požárního schodiště | 5/37 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Řeporyje | MŠ - výměna oken | 5/37 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Řeporyje | MŠ - plynofikace | 5/37 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Slivenec | Rekonstr.historické budovy ZŠ Praha - Slivenec | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Suchdol | MŠ K Roztokům - výměna oken a vstupních dveří | 5/37 z 22.3.2007 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Suchdol | MŠ Gagarinova - zřízení dvou oddělení | 5/37 z 22.3.2007 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | ZŠ U Školy - rekonstrukce a přístavba | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 068 770 | 69,0% |
| Újezd | Vybudování MŠ - projektová dokumentace | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 90 000 | 9,0% |
| Vinoř | Přístavba ZŠ, Prachovická 340 | 5/37 z 22.3.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 |  |  |
| Vinoř | Přístavba ZŠ, Prachovická 340 | 8/14 z 21.6.2007 | -15 000 000 | -15 000 000 |  |  |
| Zbraslav | ZŠ Nad parkem - střešní plášť | 5/37 z 22.3.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | změna účelu - reko budovy tělocvičny ZŠ Nad Parkem | 9/68 z 20.9.2007 |  |  |  |  |
| Zbraslav | ZŠ Nad Parkem - výměna oken a dveří | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | havarijní stav okenních výplní budov ZŠ | 9/67 z 20.9.2007 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 999 131 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 224 221 300 | 224 221 300 | 216 185 195 | 96,4% |

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty především dotace v celkovém objemu 25 000 tis. Kč určené pro MČ Praha 1 až 17 (s výjimkou MČ Praha 2, 11, 15) na „zabezpečení provozu Lékařské služby první pomoci včetně LSPP stomatologické“. Městské části tuto dotaci plně nebo téměř vyčerpaly.

Účelové prostředky poskytnuté usnesením ZHMP č. 8/45 z 21. 6. 2007 určené na „granty v oblasti sociálních služeb“ pro rok 2007 jsou rovněž plně čerpány. MČ Praha 4 čerpala grant na 88,3% k RU vzhledem k tomu, že na dopravu osob se zdravotním postižením bylo čerpáno méně než se plánovalo.

Usnesením ZHMP č. 11/54 z 29. 11. 2007 byly poskytnuty dotace na „financování činností v procesu komunitního plánování“. Nulové nebo velmi nízké čerpání vykazují MČ Praha 1, neboť příprava na veřejné zasedání a tisk brožur o komunitním plánování sociálních služeb se v roce 2007 neuskutečnily a jejich realizace proběhne v roce 2008; MČ Praha 18, neboť realizace této činnosti je naplánována v roce 2008 a MČ Praha 20, kde na organizaci a zajištění procesu komunitního plánování na MČ bylo vynaloženo méně finančních prostředků, než se předpokládalo.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 27 485 tis. Kč, které byly poskytnuty z této kapitoly, čerpaly městské části na 100% k RU.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 05

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 8 | granty v oblasti zdravotnictví na rok 2007 | 5/33 z 22.3.2007 | 155 000 | 155 000 | 100,0% |
| Praha 17 | granty v oblasti zdravotnictví na rok 2007 | 5/33 z 22.3.2007 | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 3 831 000 | 3 831 000 | 100,0% |
| Praha 3 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 068 000 | 1 068 000 | 100,0% |
| Praha 4 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 3 137 000 | 3 137 000 | 100,0% |
| Praha 5 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 537 000 | 1 537 000 | 100,0% |
| Praha 6 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 810 000 | 1 810 000 | 100,0% |
| Praha 7 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 428 000 | 428 000 | 100,0% |
| Praha 8 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 261 000 | 1 261 000 | 100,0% |
| Praha 9 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 916 000 | 916 000 | 100,0% |
| Praha 10 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 984 000 | 1 984 000 | 100,0% |
| Praha 12 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 414 000 | 414 000 | 100,0% |
| Praha 13 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 977 000 | 977 000 | 100,0% |
| Praha 14 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 1 265 000 | 1 265 000 | 100,0% |
| Praha 16 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 383 000 | 383 000 | 100,0% |
| Praha 17 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci | 5/34 z 22.3.2007 | 489 000 | 489 000 | 100,0% |
| Praha 2 | Financování lůžek pro pobytovou službu domovy pro seniory | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | Oprava a vybavení objektu pro mateřské centrum | 5/37 z 22.3.2007 | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
| Nebušice | Centrum sociálních služeb Nebušice - dokrytí provozních výdajů | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | granty v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 | 6/54 z 26.4.2007 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Praha 11 | granty v oblasti sociálních služeb pro rok 2007 | 6/54 z 26.4.2007 | 390 000 | 390 000 | 100,0% |
| Praha 7 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 8/45 z 21.6.2007 | 46 000 | 46 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 8/45 z 21.6.2007 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 8/45 z 21.6.2007 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Praha 2 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Praha 3 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 4 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 150 000 | 132 513 | 88,3% |
| Praha 6 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 744 000 | 744 000 | 100,0% |
| Praha 8 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 63 000 | 63 000 | 100,0% |
| Praha 9 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 264 000 | 264 000 | 100,0% |
| Praha 11 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Praha 15 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 17 | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
| Běchovice | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| Nebušice | granty v oblasti sociálních služeb pro r. 2007 | 9/71 z 20.9.2007 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 611 000 | 611 000 | 100,0% |
| Praha 3 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 356 000 | 355 919 | 100,0% |
| Praha 4 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 712 000 | 712 000 | 100,0% |
| Praha 5 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 514 000 | 514 000 | 100,0% |
| Praha 6 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 604 000 | 604 000 | 100,0% |
| Praha 7 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 142 000 | 142 000 | 100,0% |
| Praha 8 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 420 000 | 420 000 | 100,0% |
| Praha 9 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 305 000 | 305 000 | 100,0% |
| Praha 10 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 661 000 | 661 000 | 100,0% |
| Praha 12 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 138 000 | 138 000 | 100,0% |
| Praha 13 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 325 000 | 325 000 | 100,0% |
| Praha 14 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 421 000 | 410 049 | 97,4% |
| Praha 16 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 128 000 | 128 000 | 100,0% |
| Praha 17 | zajištění provozu lékařské služby první pomoci v r. 2007 | 9/108 z 20.9.2007 | 163 000 | 163 000 | 100,0% |
| Praha 1 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 3 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 5 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 54 000 | 54 000 | 100,0% |
| Praha 6 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 7 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 63 000 | 63 000 | 100,0% |
| Praha 8 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 9 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
| Praha 10 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Praha 11 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 12 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 13 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 14 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 48 000 | 48 000 | 100,0% |
| Praha 17 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 90 000 | 89 943 | 99,9% |
| Praha 18 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 20 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 30 000 | 1 189 | 4,0% |
| Praha 22 | financování činností v procesu komunitního plánování | 11/54 z 29.11.2007 | 55 000 | 55 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 34 787 000 | 34 649 613 | 99,6% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 05

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 3 | Ošetřovatelský domov Habrová - přístavba | 5/37 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Praha 10 | LDN Oblouková - rekonstrukce | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Dubeč | rekonstrukce zdravotního střediska -havarijní stav | 10/6 z 25.10.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 11 | reko objektu Markušova 1555 pro potřeby služebny MP | 11/12 z 29.11.2007 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Praha 11 | výjezdní stanoviště ZZS HMP na pozemku č. 2704 | 11/12 z 29.11.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | dostavba hasičské zbrojnice | 11/12 z 29.11.2007 | 485 000 | 485 000 | 485 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 27 485 000 | 27 485 000 | 27 485 000 | 100,0% |

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Na základě usnesení ZHMP č. 5/2 z 22. 3. 2007 byly poskytnuty MČ Praha 3, 4, 5, 7, 10 a 13 „granty na sport a tělovýchovu“ v celkové výši 1 810,0 tis. Kč, dotace jsou plně vyčerpány u všech městských částí.

Usnesením ZHMP č. 5/32 z 22. 3. 2007 byly městským částem poskytnuty dotace na „Nákup knižního fondu MLK“ a na „Údržbu plastik“. Dotaci pro MLK byla čerpána stoprocentně. MČ Praha 4 čerpala dotaci na údržbu plastik na 39,1% k RU, neboť odbor školství a kultury MČ neshledal po provedené každoroční kontrole potřebu opravovat vybrané plastiky. MČ Praha 8 nečerpala tuto dotaci v plné výši, protože plánované náklady na celkové opravy dalších památek výrazně převyšují nedočerpanou částku. Komplexní zakázky na renovace dalších plastik budou zadány v roce 2008. Jedná se např. o opravu pomníku Petra Strozziho v k.ú. Karlín.

MČ Praha 8 účelové prostředky poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 8/11 z 21. 6. 2007 na „Grant sportovnímu oddílu fotbalu a tenisu TJ Meteor“ vrátila do rozpočtu hl. m. Prahy v říjnu na základě usnesení ZHMP č. 9/70 z 20. 9. 2007.

Z dotací poskytnutých na základě usn. ZHMP č. 10/51 z 25. 10. 2007 nedočerpaly finanční prostředky: MČ Praha 6 u akce „Realizace protihlukových úprav v objektu K Brusce“, z důvodu instalace sond monitorujících vlhkost ve zdi objektu, zeď byla napuštěna roztokem, který bude působit cca 2 měsíce (do konce února 2008) a po vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším způsobu sanace; dále MČ Slivenec u akce „Odstranění havarie – zřícená zeď v areálu hřbitova ve Slivenci“, neboť finanční prostředky obdržela městská část v listopadu 2007, oprava byla zahájena, ale z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nemohla být dokončena.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 132 050,0 tis. Kč, které vykazují čerpání pouze na 82,7% k RU.

Do této kapitoly byly směrovány dotace na základě usn. ZHMP 5/2 z 22. 3. 2007. Finanční prostředky jsou určeny na „Granty v oblasti tělovýchovy a sportu“. MČ Praha 4 dosud nečerpala finanční prostředky, neboť nebyly zařazeny do plánu investic MČ z důvodu chybných podkladů pro projekty ze strany škol a z důvodu podhodnocení odhadovaných investičních nákladů. MČ Petrovice čerpala grant určený na „Rekonstrukci atletické dráhy – ovál 250 m – ZŠ Bellova“ pouze na 1,0% vzhledem k tomu, že došlo ke sloučení dvou ZŠ a změnil se i náhled na účelnost využití přidělených finančních prostředků.

Usnesením ZHMP 5/37 z 22. 3. 2007 byly poskytnuty dotace z investiční rezervy. Většina městských částí tyto prostředky plně vyčerpala. MČ Libuš čerpala finanční prostředky určené na „Sportoviště Klokotská“ pouze na 1,8% k RU. Výstavba sportoviště nebyla dosud zahájena z důvodu zpoždění prací souvisejících s dokončením přístupové komunikace Mílová včetně pokládky inženýrských sítí. Z tohoto důvodu byly v roce 2007 provedeny pouze přípravné a projektové práce.

Městským částem Praha 3, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, Běchovice, Dubeč byly na základě usnesení č. 7/2 z 31. 5. 2007 poskytnuty účelové prostředky uvolněné z kapitoly 06 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 na jednotlivé akce na základě žádostí městských částí. MČ Praha 6 čerpala dotaci na akci „Areál volného času Ladronka – II. etapa“ na 16,1% k RU zatím pouze na úhradu studie a projektové dokumentace pro územní řízení. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno nedokončením územního řízení, jelikož pro tuto akci je nutné získat výjimku ze stavební uzávěry Břevnovské radiály a ta nebyla dosud MHMP udělena. MČ Praha 16 nečerpala finanční prostředky určené na „Rekonstrukci dětského dopravního hřiště“ vzhledem k problémům při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. Je vypracována studie a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Zahájení stavby se předpokládá v září 2008.

Usnesením ZHMP č. 9/9 z 20. 9. 2007 byla poskytnuta účelová dotace MČ Praha 11, 13 a 14 v celkové výši 11 000 tis. Kč. MČ Praha 11 vykazuje nulové čerpání u dotace na „Rekonstrukci a nástavbu výměníkové stanice na horolezeckou halu“. Objekt bývalé výměníkové stanice má pronajatý od MČ Praha 11 tělovýchovná jednota JM Chodov, která zde buduje horolezeckou halu. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nedošlo k převedení rozestavěné haly do užívání MČ Praha 11, nebyly tyto prostředky v roce 2007 čerpány. V současné době je dokončena hrubá stavba. MČ Praha 14 čerpala dotaci na akci „Vybavení sportovišť potřebným zázemím, ul. Pilská“ na 4,4% k RU. V roce 2006 byla z dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy zpracována dokumentace na vybudování hřiště a zázemí v areálu čp. 9 v Hostavicích. Ze stanovisek dotčených orgánů, zjišťovaných pro účely získání nezbytných povolení, však vyplynula potřeba nejdříve řešit změnu hranic funkčních ploch a zpracovat celkovou studii využití areálu. Finanční prostředky byly v roce 2007 čerpány jednak na úhradu této studie, jednak na zpracování dokumentace pro stavební řízení na vyřešení zázemí.

MČ Praha 2 obdržela na základě usnesení ZHMP č. 9/66 z 20. 9. 2007 účelovou dotaci na „Rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech“, kterou čerpala na 22,9% k RU Smlouva o dílo se stavebním dodavatelem byla uzavřena s firmou INGBAU CZ s.r.o. až 6. 11. 2007, stavba byla zahájena koncem roku 2007 a bude probíhat i v roce 2008.

MČ Praha 15 vykazuje nulové čerpání u akce „Financování informačního systému – archeologická památka Šance“. Finanční prostředky byly poskytnuty v měsíci listopadu 2007 a v prosinci 2007 ZHMP schválilo změnu charakteru dotace na investiční. Na koordinační schůzce s jednotlivými odděleními Národního památkového ústavu, která proběhla až v lednu 2008, bylo rozhodnuto, že projekt povede Muzeum hl. m. Prahy. Součástí akce bude projekt včetně geomagnetického průzkumu, návrh, výroba a umístění informačního systému na trase historické stezky a oddechové altány v oblasti hradiště Šance.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 3 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 4 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 5 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 7 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 10 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 190 000 | 190 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 2 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 150 400 | 150 400 | 100,0% |
| Praha 11 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 55 700 | 55 700 | 100,0% |
| Praha 12 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 49 400 | 49 400 | 100,0% |
| Praha 16 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 39 800 | 39 800 | 100,0% |
| Praha 17 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 22 000 | 22 000 | 100,0% |
| Praha 18 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 43 700 | 43 700 | 100,0% |
| Praha 19 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| Praha 20 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 65 400 | 65 400 | 100,0% |
| Praha 21 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 77 500 | 77 500 | 100,0% |
| Praha 22 | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 22 200 | 22 200 | 100,0% |
| Běchovice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 17 300 | 17 300 | 100,0% |
| Benice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 3 500 | 3 500 | 100,0% |
| Březiněves | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 6 800 | 6 800 | 100,0% |
| Čakovice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 14 400 | 14 400 | 100,0% |
| Ďáblice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 9 900 | 9 900 | 100,0% |
| Dolní Chabry | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 24 200 | 24 200 | 100,0% |
| Dolní Počernice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| Dubeč | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 3 600 | 3 600 | 100,0% |
| Klánovice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 48 300 | 48 300 | 100,0% |
| Koloděje | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 4 100 | 4 100 | 100,0% |
| Kolovraty | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 17 400 | 17 400 | 100,0% |
| Královice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 1 100 | 1 100 | 100,0% |
| Kunratice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 9 800 | 9 800 | 100,0% |
| Lipence | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 3 100 | 3 100 | 100,0% |
| Lochkov | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 2 400 | 2 400 | 100,0% |
| Nedvězí | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 500 | 500 | 100,0% |
| Petrovice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 16 600 | 16 600 | 100,0% |
| Přední Kopanina | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 700 | 700 | 100,0% |
| Řeporyje | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 4 600 | 4 600 | 100,0% |
| Satalice | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 9 900 | 9 900 | 100,0% |
| Slivenec | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 8 400 | 8 400 | 100,0% |
| Suchdol | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 16 400 | 16 400 | 100,0% |
| Šeberov | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 1 400 | 1 400 | 100,0% |
| Štěrboholy | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 6 900 | 6 900 | 100,0% |
| Vinoř | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| Zbraslav | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 32 900 | 32 900 | 100,0% |
| Zličín | místní lidové knihovny | 5/32 z 22.3.2007 | 16 100 | 16 100 | 100,0% |
| Praha 1 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 68 800 | 68 800 | 100,0% |
| Praha 2 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 4 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 38 200 | 14 925 | 39,1% |
| Praha 5 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 125 500 | 125 500 | 100,0% |
| Praha 6 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Praha 8 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 87 500 | 65 138 | 74,4% |
| Praha 9 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 11 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 20 500 | 20 500 | 100,0% |
| Praha 14 | údržba plastik | 5/32 z 22.3.2007 | 11 200 | 6 755 | 60,3% |
| Štěrboholy | Oslava 250.výročí bitvy u Štěrbohol | 5/37 z 22.3.2007 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 8 | grant sportovnímu oddílu fotbalu a tenisu TJ Meteor | 8/11 z 21.6.2007 | 2 500 000 |  |  |
| Praha 8 | vrácení dotace - viz usn. 8/11 z 21.6.2007 | 9/70 z 20.9.2007 | -2 500 000 |  |  |
| Praha 1 | regenerace městských památkových rezervací v r. 2007 | 10/50 z 25.10.2007 | 1 069 900 | 1 069 899 | 100,0% |
| Praha 2 | regenerace městských památkových rezervací v r. 2007 | 10/50 z 25.10.2007 | 570 000 | 570 000 | 100,0% |
| Praha 3 | regenerace městských památkových rezervací v r. 2007 | 10/50 z 25.10.2007 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 1 | rekonstrukce Malostranské besedy | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | oprava objektu ZŠ J. Seiferta a Atria-koncertní a výstavní síň | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 4 | udržovací práce na památníku Dominikánský dvůr | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 979 965 | 98,0% |
| Praha 6 | realizace protihlukových úprav v objektu K Brusce | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 598 658 | 59,9% |
| Praha 10 | rekonstrukce Trmalovy vily | 10/51 z 25.10.2007 | 820 000 | 820 000 | 100,0% |
| Praha 11 | oprava dřevěných prvků prosklení arkád - Chodovská tvrz | 10/51 z 25.10.2007 | 500 000 | 483 043 | 96,6% |
| Praha 13 | oprava přístupových cest, schodiště a opěrné zdi kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | financování informačního systému-archeol.pam. "Šance" | 10/51 z 25.10.2007 | 700 000 |  |  |
| Praha 15 | změna charakteru dotace - na INV | 12/24 z 13.12.207 | -700 000 |  |  |
| Praha 22 | oprava funkcionalistického domu z r. 1872 | 10/51 z 25.10.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Slivenec | odstranění havarie-zřícená zeď v areálu hřbitova ve Slivenci | 10/51 z 25.10.2007 | 350 000 | 238 000 | 68,0% |
| Praha 2 | Oprava uliční dvorní fasády | 12/24 z 13.12.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 7 | výroba nové pamětní desky u mostu Barikádníků | 12/25 z 13.12.2007 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 13 336 200 | 12 735 783 | 95,5% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 4 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 4 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 11 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 18 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| Praha 21 | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Kolovraty | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Petrovice | granty pro oblast sportu a tělovýchovy na r. 2007 | 5/2 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 20 825 | 1,0% |
| Praha 16 | Výstavba víceúčelové sportovní haly | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Březiněves | Dětské hřiště- doplnění hracích prvků | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Dubeč | Víceúčelové plochy pro mládež | 5/37 z 22.3.2007 | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,0% |
| Libuš | Sportoviště Klokotská | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 17 924 | 1,8% |
| Satalice | Sportovní areál | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 1 | Rekonstrukce Malostranské besedy | 5/37 z 22.3.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Rekonstrukce objektu "Zámeček Vršovice" | 5/37 z 22.3.2007 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | změna účelu - LDN Oblouková-rekonstrukce | 11/5 z 29.11.2007 |  |  |  |  |
| Slivenec | Rekonstrukce kaple sv.Jana Křtitele v Holyni | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 3 | reko dětských hřišť ve vnitroblocích | 7/2 z 31.5.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 6 | vybudování areálu volného času Landorka-II.etapa | 7/2 z 31.5.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 643 517 | 16,1% |
| Praha 10 | areál volného času Gutova-dětské hřiště | 7/2 z 31.5.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 964 393 | 99,6% |
| Praha 10 | zm. účelu-Areál volného času Gutova-výstavba areálu | 9/12 z 20.9.2007 |  |  |  |  |
| Praha 11 | reko dětských hřišť, pískovišť | 7/2 z 31.5.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 12 | obnova dětských hřišť v MČ Praha 12 | 7/2 z 31.5.2007 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | reko dětského hřiště Kovářova a odpočinková zóna | 7/2 z 31.5.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 13 | reko dětského hřiště u č.p. 1801 Bellušova | 7/2 z 31.5.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | reko dětského hřiště Trávníčkova - Fantova | 7/2 z 31.5.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | reko sportovního hřiště Amforová | 7/2 z 31.5.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | reko dětského dopravního hřiště | 7/2 z 31.5.2007 | 450 000 | 450 000 | 59 500 | 13,2% |
| Praha 17 | výstavba dětského hřiště na území MČ | 7/2 z 31.5.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 18 | vybudování - skatepark - U - rampa | 7/2 z 31.5.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |
| Praha 18 | změna účelu-Regenerace vnitrobloku Chlebovická - Tupolevova a převod prostředků na OMI | 9/11 z 20.9.2007 | -6 000 000 | -6 000 000 |  |  |
| Běchovice | reko dětských hřišť v MČ | 7/2 z 31.5.2007 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 295 945 | 99,7% |
| Dubeč | dětské hřiště | 7/2 z 31.5.2007 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Praha 11 | reko a nástavba výměníkové stanice na horol.halu | 9/9 z 20.9.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 14 | vybavení sportovišť potřebným zázemím ul. Pilská | 9/9 z 20.9.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 221 756 | 4,4% |
| Praha 13 | výměna umělého povrchu fotbalového hřiště | 9/9 z 20.9.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 2 | rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech | 9/66 z 20.9.2007 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 145 099 | 22,9% |
| Praha 2 | na opravu uliční a dvorní fasády - Masarykovo nábř. 2017/8 | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |
| Praha 2 | změna charakteru dotace - na NEINV | 12/24 z 13.12.2007 | -1 000 000 | -1 000 000 |  |  |
| Praha 5 | na statické zajištění kulturní památky Sala Terrera Na Popelce | 10/51 z 25.10.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | na opravu a renovaci pomníku T.G.Masaryka a pomníku padlým hrdinům z 2. světové války | 10/51 z 25.10.2007 | 500 000 | 500 000 | 499 933 | 100,0% |
| Praha 11 | příprava a projektová dokumentace výstavby aquaparku | 11/4 z 29.11.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 13 | reko herních ploch a instalace herních prvků pro děti | 11/4 z 29.11.2007 | 4 670 000 | 4 670 000 | 4 670 000 | 100,0% |
| Praha 13 | nafukovací hala u ZŠ Kuncova | 11/4 z 29.11.2007 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Šeberov | reko hracích ploch při ZŠ V Ladech | 11/4 z 29.11.2007 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 100,0% |
| Praha 15 | financování informačního systému-archeol.pam. "Šance" | 12/24 z 13.12.2007 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 19 | vybavení kulturního střediska zvukovou technikou | 12/25 z 13.12.207 | 300 000 | 300 000 | 298 950 | 99,7% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 132 050 000 | 132 050 000 | 109 267 842 | 82,7% |

07 – Bezpečnost

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

V této kapitole byly poskytnuty účelové finanční prostředky ve výši 6 748,0 tis. Kč, které jsou čerpány na 99,7% k RU. Z toho na základě usnesení ZHMP č. 7/4 z 31. 5. 2007 částka 1 130,0 tis. k RU Kč jako granty na „Prevenci kriminality 2007“ městským částem Praha 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15 a 17. Na základě usnesení ZHMP č. 7/10 z 31. 5. 2007 byly 31 městským částem poskytnuty účelové prostředky určené na „Zabezpečení provozu SDH“ v celkové výši 5 475 tis. Kč a dále MČ Praha 14 a 16 obdržely na základě usnesení ZHMP č. 7/5 z 31. 5. 2007 účelové prostředky v rámci „Programu PARTNERSTVÍ 2007“. Všechny tyto dotace vykazují stoprocentní nebo vysoké procento čerpání.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Dotace byly směrovány do této kapitoly v celkovém objemu 28 350 tis. Kč a jsou čerpány na 100,0% k RU.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 7 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 380 000 | 380 000 | 100,0% |
| Praha 9 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Praha 10 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 110 000 | 109 000 | 99,1% |
| Praha 11 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 12 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 13 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Praha 15 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 17 | Prevence kriminality 2007 | 7/4 z 31.5.2007 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Suchdol | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 260 000 | 260 000 | 100,0% |
| Praha 15 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 120 000 | 120 000 | 100,0% |
| Řeporyje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 560 000 | 560 000 | 100,0% |
| Zličín | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Kolovraty | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 310 000 | 310 000 | 100,0% |
| Praha 17 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 170 000 | 170 000 | 100,0% |
| Lipence | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 160 000 | 160 000 | 100,0% |
| Praha 12 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 88 000 | 88 000 | 100,0% |
| Lysolaje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Satalice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 560 000 | 560 000 | 100,0% |
| Zbraslav | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 110 000 | 110 000 | 100,0% |
| Kunratice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 360 000 | 360 000 | 100,0% |
| Libuš | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 203 000 | 203 000 | 100,0% |
| Praha 13 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 170 000 | 170 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Praha 21 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Ďáblice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 174 000 | 174 000 | 100,0% |
| Benice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 204 000 | 204 000 | 100,0% |
| Praha 11 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Praha 19 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Koloděje | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 419 000 | 416 355 | 99,4% |
| Klánovice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 49 959 | 99,9% |
| Březiněves | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 387 000 | 387 000 | 100,0% |
| Nebušice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 142 000 | 133 973 | 94,3% |
| Praha 18 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Dubeč | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 118 000 | 118 000 | 100,0% |
| Lochkov | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 127 000 | 127 000 | 100,0% |
| Čakovice | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 78 000 | 78 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provoz Sboru dobrovolných hasičů | 7/10 z 31.5.2007 | 15 000 | 14 918 | 99,5% |
| Praha 14 | program prevence kriminality "PARTNERSTVÍ 2007" | 7/5 z 31.5.2007 | 43 000 | 42 960 | 99,9% |
| Praha 16 | program prevence kriminality "PARTNERSTVÍ 2007" | 7/5 z 31.5.2007 | 100 000 | 92 570 | 92,6% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 6 748 000 | 6 728 735 | 99,7% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 12 | Přístavba požární zbrojnice, k.ú.Cholupice | 5/37 z 22.3.2007 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
| Praha 22 | Nové náměstí -3.etapa ( Dům policie a lékařský dům ) | 5/37 z 22.3.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | Rekonstrukce budovy (sídlo ÚMČ, služebna MP a zdravotní středisko) | 5/37 z 22.3.2007 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | Stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice, U Besedy 300 | 5/37 z 22.3.2007 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 100,0% |
| Kunratice | Hasičská zbrojnice - rozšíření garážového stání | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kunratice | Hasičská zbrojnice - rozšíření garáž.stání a sklad.prostor | 9/16 z 20.9.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Kunratice | Hasičská zbrojnice - dostavba | 11/11 z 29.11.2007 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 28 350 000 | 28 350 000 | 28 350 000 | 100,0% |

08 – Hospodářství

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

MČ Praha 12 byla poskytnuta na základě usnesení ZHMP č. 5/37 z 22. 3. 2007 účelová neinvestiční dotace ve výši 900 tis. Kč na akci „Oprava střechy technického pavilonu – Zárubova 971, k. ú. Kamýk – sídlo sociálně ošetřovatelského domu“, která byla čerpána na 99,6% k RU.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Z této kapitoly byly celkem poskytnuty prostředky ve výši 79 848 tis. Kč, které jsou čerpány na 98,1% k RU. MČ Řeporyje čerpala dotaci na akci „Plynofikace bytového objektu“ pouze na 36,0% k RU. V roce 2007 proběhla rekonstrukce kotelny v objektu č.p. 180 na základě projektové dokumentace, dále byly zakoupeny plynové kotle a zahájeny montáže ÚT. V roce 2008 budou dokončeny práce při plynofikaci bytového objektu.

MČ Slivenec čerpala finanční prostředky poskytnuté na „Výkupy pozemků pod komunikacemi“ na 89,9% k RU. Finanční prostředky budou použity na doplacení výkupu pozemků – po předložení dokladů o zaplacení daně z nemovitosti prodávajícími.

MČ Praha 12 nerealizovala výkupy pozemků pod místními komunikacemi vzhledem k tomu, že Rada MČ výkupy schválila až v září 2007. Výkup příslušných částí pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná byl připraven podle oddělovacích geometrických plánů a tyto geometrické plány byly potvrzeny katastrálním úřadem. K zápisu parcelních čísel těchto nově oddělených pozemků do katastru nemovitostí mělo dojít v okamžiku předložení příslušné kupní smlouvy na katastrální úřad za účelem převodu vlastnictví. Výkup pozemků parc. č. 639/4, 835/13 a 159/7 schválilo Zastupitelstvo městské části usnesením č. 80/2007 ze dne 18. 9. 2007. Při vypracování kupní smlouvy bylo však na základě výpisů z katastru nemovitostí zjištěno, že výše uvedené pozemky jsou již v katastru nemovitostí zapsány, ale pod jinými parcelními čísly. Vzhledem k této skutečnosti bylo tak nutné zopakovat v orgánech městské části celý proces schvalování výkupu pozemků, a to s jejich novými parcelními čísly. Výkup pozemků tak opětovně schvalovalo Zastupitelstvo městské části dne 27.11.2007. Díky tomuto více než dvou měsíčnímu posunu v procesu schvalování výkupu pozemků Zastupitelstvem městské části nebylo již možné do konce roku 2007 vyčerpat přidělenou dotaci.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 12 | Oprava střechy technického pavilonu - Zárubova 971, k.ú.Kamýk - sídlo Sociálně ošetřovatelského domu | 5/37 z 22.3.2007 | 900 000 | 896 574 | 99,6% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 900 000 | 896 574 | 99,6% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 08

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 2 | Rekonstr.12 byt. jednotek - Na Slupi 12/1484, a 14/1483 | 5/37 z 22.3.2007 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Řeporyje | Plynofikace bytového objektu | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 360 499 | 36,0% |
| Velká Chuchle | Rekonstrukce byt.domu Vojtěška II.etapa | 5/37 z 22.3.2007 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| Praha 11 | Regenerace bytového domu Petýrkova 1949-50 a 1952-53 - dům pro tělesně a zdravotně postižené | 5/37 z 22.3.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Výstavba polyfunkčního domu v centru obce | 5/37 z 22.3.2007 | 15 000 000 | 15 000 000 | 14 999 102 | 100,0% |
| Benice | Víceúčelová prodejna v prostorách ÚMČ | 5/37 z 22.3.2007 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Lochkov | Rekonstrukce objektu na vícefunkční zařízení | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Petrovice | Víceúčelové plochy pro mládež | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | Rozšíření hřbitova | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Zličín | Rozšíření hřbitova Sobín | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | rekonstrukce "dvouletkových domů" | 6/8 z 26.4.2007 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | výkupy pozemků pod komunikacemi | 6/8 z 26.4.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Slivenec | výkupy pozemků pod komunikacemi | 6/8 z 26.4.2007 | 600 000 | 600 000 | 539 524 | 89,9% |
| Kolovraty | rek.-prostory pro služby Penzion I. | 6/8 z 26.4.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Kunratice | rek.objektu K Libuši čp. 8 Kunratice | 6/8 z 26.4.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Kunratice | změna účelu na reko objektu Golčova čp. 24 | 8/20 z 21.6.2007 |  |  |  |  |
| Satalice | veřejné osvětlení ulic | 6/8 z 26.4.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | výkup pozemků v areálu Čerpací stanice Uhříněves | 8/21 z 21.6.2007 | 13 265 000 | 13 265 000 | 13 265 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | výkup pozemku pro MŠ, jejímž zřizovatelem je MČ | 8/21 z 21.6.2007 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | změna účelu na TV Dolní Měcholupy | 10/12 z 25.10.2007 |  |  |  |  |
| Praha 20 | výkup pozemků - areál MŠ U Rybníčku a přilehlý veřej.park | 8/21 z 21.6.2007 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 | 100,0% |
| Praha 12 | výkup pozemků pod místními komunikacemi v k.ú. Točná | 8/21 z 21.6.2007 | 783 000 | 783 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 79 848 000 | 79 848 000 | 78 364 125 | 98,1% |

09 – Vnitřní správa

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Na základě usnesení ZHMP č. 4/2 ze dne 22. 2. 2007 byly poskytnuty účelové dotace městským částem na projekty „Zdravé město Praha 2007“. Čerpání se pohybuje v rozmezí od 47,7 do 100,0% k RU. Vyšší nečerpání účelové dotace vykazuje MČ Praha 14 vzhledem k tomu, že nedošlo k uskutečnění všech plánovaných akcí.

Řada městských částí obdržela na základě usnesení ZHMP č. 6/2 ze dne 26. 4. 2007 účelovou dotaci na „přípravu a výkon zkoušek zvláštní odborné způsobilosti“. Čerpání této dotace se pohybuje od 0,0 do 161,3% k RU a záleží na počtu pracovníků městských částí, kteří byli do školení zařazeni. MČ Praha 2 vykazuje čerpání této dotace na 161,3% K RU a MČ Praha 20 na 145,1% k RU, dokrytí skutečných výdajů nad rámec poskytnuté dotace obě MČ uplatnily v rámci finančního vypořádání za rok 2007.

- investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

Městským částem byly poskytnuty účelové dotace na základě usnesení ZHMP č. 5/37 z 22. 3. 2007, které byly čerpány na 76,7% k RU. Čerpání dotací v plné výši vykazují MČ Praha 12, 19, Březiněves, Koloděje a Troja. Účelovou dotaci určenou na akci „ÚMČ – nový informační systém“ dosud nečerpala MČ Praha 17. Dotace nemohla být v roce 2007 vyčerpána z důvodu opětovného zrušení zadávacího řízení, ke kterému došlo vzhledem k nesrovnalostem a nezbytným změnám v původním projektu. V roce 2008 chce městská část finanční prostředky použít mimo jiné na pořízení databázového softwaru, který bude nedílnou součástí výše zmíněného informačního systému.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 09

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2007 |  |
| Praha 1 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 132 000 | 132 000 | 100,0% |
| Praha 2 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 3 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 309 000 | 292 842 | 94,8% |
| Praha 4 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 521 000 | 521 000 | 100,0% |
| Praha 5 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 357 000 | 357 000 | 100,0% |
| Praha 6 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 464 000 | 464 000 | 100,0% |
| Praha 7 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 109 000 | 109 000 | 100,0% |
| Praha 8 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 329 000 | 329 000 | 100,0% |
| Praha 9 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 102 000 | 101 940 | 99,9% |
| Praha 10 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 156 000 | 155 061 | 99,4% |
| Praha 11 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 178 000 | 178 000 | 100,0% |
| Praha 12 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 172 000 | 172 000 | 100,0% |
| Praha 13 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 318 000 | 318 000 | 100,0% |
| Praha 14 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 70 000 | 33 380 | 47,7% |
| Praha 15 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 16 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 140 000 | 140 000 | 100,0% |
| Praha 17 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 170 000 | 170 000 | 100,0% |
| Praha 18 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 19 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 20 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
| Praha 21 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
| Praha 22 | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 206 000 | 206 000 | 100,0% |
| Kolovraty | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
| Lipence | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| Řeporyje | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| Zbraslav | "Zdravé město Praha 2007" | 4/2 z 22.2.2007 | 95 000 | 95 000 | 100,0% |
| Benice | ÚMČ - zakoupení nové výpočetní techniky | 5/37 z 22.3.2007 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Koloděje | Vybavení kanceláří - kancel.nábytek, počítačová technika | 5/37 z 22.3.2007 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Královice | ÚMČ - oprava budovy | 5/37 z 22.3.2007 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 250 000 | 127 650 | 51,1% |
| Praha 2 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 150 000 | 241 882 | 161,3% |
| Praha 3 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 200 000 | 158 276 | 79,1% |
| Praha 4 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 250 000 | 223 440 | 89,4% |
| Praha 5 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 120 000 | 45 220 | 37,7% |
| Praha 6 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 300 000 | 171 565 | 57,2% |
| Praha 7 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 150 000 | 116 220 | 77,5% |
| Praha 8 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 200 000 | 186 474 | 93,2% |
| Praha 9 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 180 000 | 65 301 | 36,3% |
| Praha 10 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 400 000 | 190 640 | 47,7% |
| Praha 11 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 156 000 | 109 125 | 70,0% |
| Praha 12 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 175 000 | 62 910 | 35,9% |
| Praha 13 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 250 000 | 184 428 | 73,8% |
| Praha 14 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 250 000 | 99 380 | 39,8% |
| Praha 15 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 100 000 | 10 480 | 10,5% |
| Praha 16 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 160 000 | 57 870 | 36,2% |
| Praha 17 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 100 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 18 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 75 000 | 50 670 | 67,6% |
| Praha 19 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 170 000 | 23 700 | 13,9% |
| Praha 20 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 60 000 | 87 089 | 145,1% |
| Praha 21 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 100 000 | 91 590 | 91,6% |
| Praha 22 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 80 000 | 25 310 | 31,6% |
| Běchovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 15 000 | 2 560 | 17,1% |
| Čakovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 60 000 | 27 600 | 46,0% |
| Ďáblice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 25 000 | 20 580 | 82,3% |
| Dolní Chabry | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
| Dubeč | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 50 000 | 21 310 | 42,6% |
| Klánovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Kolovraty | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Křeslice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 15 000 | 0 | 0,0% |
| Kunratice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 25 000 | 8 590 | 34,4% |
| Libuš | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 20 000 | 13 070 | 65,4% |
| Lipence | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Lysolaje | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 40 000 | 11 330 | 28,3% |
| Petrovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Přední Kopanina | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 2 600 | 2 560 | 98,5% |
| Suchdol | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 8 000 | 0 | 0,0% |
| Troja | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Vinoř | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 45 000 | 0 | 0,0% |
| Zbraslav | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 19 400 | 0 | 0,0% |
| Zličín | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 6/2 z 26.4.2007 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 17 | personální a organizační audit | 8/12 z 21.6.2007 | 270 000 | 270 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 10 277 200 | 8 259 243 | 80,4% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 09

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2007 |  |
| Praha 12 | ÚMČ - II.etapa LAN sítě a pořízení výpočetní techniky | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 17 | ÚMČ - nový informační systém | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 19 | ÚMČ - nákup bezpečnostních prvků, serverů, SW a jejich instalace | 5/37 z 22.3.2007 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 098 870 | 99,9% |
| Březiněves | ÚMČ - zateplení budovy, výměna oken | 5/37 z 22.3.2007 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Koloděje | Rekonstr. ÚMČ - nutné vícepráce | 5/37 z 22.3.2007 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Troja | Rekonstrukce prostor a vybavení ÚMČ, úprava okolí | 5/37 z 22.3.2007 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za rok 2007 |  | 8 600 000 | 8 600 000 | 6 598 870 | 76,7% |