3. Výdaje městských částí hl.m. Prahy

|  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola | Rozpočet | Rozpočet | RU | Úpravy | Skutečnost | Skuteč. | % plnění |
|  | schválený | upravený | % z celku | za 4.čtvrtletí | k 31.12.2004 | % z celku | RU |
| 01 | 179 566,0 | 644 736,1 | 4,58 | 19 028,7 | 577 807,1 | 4,57 | 89,62 |
| 02 | 693 964,6 | 1 114 864,6 | 7,91 | 87 668,5 | 1 044 984,4 | 8,27 | 93,73 |
| 03 | 244 095,3 | 326 506,6 | 2,32 | -1 950,5 | 245 899,2 | 1,95 | 75,31 |
| 04 | 1 732 375,0 | 4 148 204,4 | 29,44 | 224 364,1 | 3 998 012,2 | 31,63 | 96,38 |
| 05 | 1 361 360,5 | 1 543 355,0 | 10,95 | 48 275,4 | 1 434 047,7 | 11,35 | 92,92 |
| 06 | 474 246,4 | 646 020,9 | 4,58 | 46 508,8 | 490 176,7 | 3,88 | 75,88 |
| 07 | 34 148,5 | 47 549,7 | 0,34 | -625,3 | 37 065,2 | 0,29 | 77,95 |
| 08 | 850 021,7 | 1 617 913,3 | 11,48 | 266 783,0 | 1 436 333,8 | 11,36 | 88,78 |
| 09 | 2 972 068,6 | 3 209 616,8 | 22,78 | 48 175,2 | 2 997 605,9 | 23,72 | 93,39 |
| 10 | 203 174,7 | 792 610,3 | 5,62 | 175 516,0 | 376 324,1 | 2,98 | 47,48 |
| Celkem | 8 745 021,3 | 14 091 377,7 | 100,00 | 913 743,9 | 12 638 256,3 | 100,00 | 89,69 |

Celkové výdaje městských částí jsou k 31.12.2004 čerpány oproti upravenému rozpočtu na 89,7 %, z toho běžné výdaje na 91,5 %, kapitálové výdaje na 85,5 %.

Nejvyšší plnění celkových výdajů  vykazuje kapitola (ORJ) 04- školství, mládež a samospráva, a to na 96,4 % k upravenému rozpočtu, což je zejména  ovlivněno plněním běžných výdajů na 98,6 %.

Plnění běžných výdajů  za toto období k upravenému rozpočtu se pohybuje v rozmezí od  42,8  % do 98,6 %. Nejvyšší plnění vykazuje kapitola (ORJ) 04- Školství, mládež a samospráva kde se především promítá plné pokrytí rozpočtovaných  neinvestičních příspěvků  ZŠ a MŠ na zabezpečení  provozních výdajů  od zřizovatelů- městských částí a dále čerpání účelových dotací na krytí nákladů na školství z prostředků MŠMT.  Naopak nejnižší plnění těchto výdajů je u kapitoly (ORJ) 10- Pokladní správa (na 42,8 %), na kterém se podílí odd. 64- ostatní činnosti, kde se zejména promítá nečerpaná  rezerva městských částí na provozní výdaje, která byla u řady městských částí úpravou rozpočtu v průběhu roku 2004  ještě navýšena o vrácený podíl na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za rok 2003 formou poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy.

Kapitálové výdaje jsou čerpány v rozmezí od 62,0 % do 91,7 % upraveného rozpočtu. Nejvýrazněji zůstaly nedočerpány výdaje v kapitole (ORJ) 06 - Kultura, sport a tělovýchova (62,0 %) , což ovlivnily oba oddíly této kapitoly, tj. oddíl 33- kultura, církve a sdělovací prostředky a oddíl 34- tělovýchova a zájmová činnost. Nižší čerpání  těchto výdajů v oddíle 33  (na 61,9 %) souvisí převážně se skluzem v realizaci objemově největších akcí  jako  „Rekonstrukce sálu Globus“ u MČ Praha 6 ( nečerpáno o 53 298,0 tis.Kč)  z důvodu uzavření smlouvy s dodavatelem až v měsíci listopadu 2004,  „Rekonstrukce areálu Bertramka na koncertní sál“  u MČ Praha 5 z důvodu  nevyjasněných  majetkoprávních vztahů k pozemku, „Rekonstrukce Chvalského zámku“  u MČ Praha 20 z důvodu prodlení při vyřizování stavebního řízení. Nižší čerpání v oddíle 34 (na 61,0 %) souvisí zejména se skluzem realizace  akcí: „Sportovní centrum Barrandov“ u MČ Praha 5 (nečerpáno o 53 171,8 tis.Kč) z důvodu zrušení veřejné obchodní soutěže na zhotovitele stavby pro nedodržení podmínek  veřejné obchodní soutěže ze strany případných dodavatelů, „Rekonstrukce a  dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit“ u MČ Praha 15 , která byla zahájena v září 2004  a termín dokončení je závislý na klimatických podmínkách , „Výstavba sportovního areálu“  u MČ Štěrboholy. Nejvyšší plnění naopak vykazuje kapitola (ORJ) 09  -Vnitřní správa a to na 91,7 % k upravenému rozpočtu.

U jednotlivých  kapitol (ORJ) jsou komentovány především akce, na které byla poskytnuta neinvestiční a investiční dotace z rozpočtu hl.m.Prahy.

| 01 - ROZVOJ OBCE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 4.572,00 | 4.022,00 | 3.061,25 | 550,00- | 66,96 | 76,11 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 33.538,60 | 356.651,80 | 321.946,65 | 6.452,10 | 959,93 | 90,27 |
|  | Celkem běžné výdaje | 38.110,60 | 360.673,80 | 325.007,90 | 5.902,10 | 852,80 | 90,11 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 141.455,40 | 268.522,30 | 237.259,17 | 13.126,60 | 167,73 | 88,36 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  | 15.540,00 | 15.540,00 |  |  | 100,00 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 141.455,40 | 284.062,30 | 252.799,17 | 13.126,60 | 178,71 | 88,99 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 179.566,00 | 644.736,10 | 577.807,07 | 19.028,70 | 321,78 | 89,62 |

| 02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zemědělství a lesní hospodářství | 100,00 | 203,00 | 185,92 |  | 185,92 | 91,59 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |  |  | 950,50 |  |  |  |
| 23 | Vodní hospodářství | 13.033,20 | 18.204,00 | 12.861,49 | 3.829,00 | 98,68 | 70,65 |
| 31 | Vzdělávání I. |  |  | 5,14 |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  | 2.326,00 | 2.450,43 | 2.326,00 |  | 105,35 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 345,00 | 379,00 | 262,89 |  | 76,20 | 69,36 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 548.426,90 | 591.472,20 | 577.028,28 | 15.348,90 | 105,22 | 97,56 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 142,15 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 561.905,10 | 612.584,20 | 593.886,80 | 21.503,90 | 105,69 | 96,95 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Vodní hospodářství | 25.465,00 | 202.439,70 | 184.622,04 | 41.729,40 | 725,00 | 91,20 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4.135,50 | 55.814,20 | 46.857,00 | 16.550,70 | ******** | 83,95 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 102.459,00 | 244.026,50 | 219.618,61 | 7.884,50 | 214,35 | 90,00 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 132.059,50 | 502.280,40 | 451.097,65 | 66.164,60 | 341,59 | 89,81 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 693.964,60 | 1.114.864,60 | 1.044.984,45 | 87.668,50 | 150,58 | 93,73 |

| 03 - DOPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 94.638,70 | 101.509,20 | 69.420,12 | 1.449,70 | 73,35 | 68,39 |
| 23 | Vodní hospodářství |  |  | 0,40 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 40,00 | 23,30 |  |  | 58,25 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  | 5,00 |  | 5,00 |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 29,83 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 94.638,70 | 101.554,20 | 69.473,65 | 1.454,70 | 73,41 | 68,41 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava | 149.456,60 | 224.611,40 | 176.395,59 | 3.716,20- | 118,02 | 78,53 |
| 23 | Vodní hospodářství |  | 311,00 |  | 311,00 |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 30,00 | 30,00 |  |  | 100,00 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 149.456,60 | 224.952,40 | 176.425,59 | 3.405,20- | 118,04 | 78,43 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 244.095,30 | 326.506,60 | 245.899,24 | 1.950,50- | 100,74 | 75,31 |

| 04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 1.285.136,40 | 3.196.805,30 | 3.154.638,04 | 132.366,90 | 245,47 | 98,68 |
| 32 | Vzdělávání II. | 8.928,00 | 14.805,50 | 12.063,14 | 2.340,00 | 135,12 | 81,48 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 2,01 |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 15.303,60 | 22.427,00 | 20.457,50 | 3.913,20 | 133,68 | 91,22 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 5,14 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 1.309.368,00 | 3.234.037,80 | 3.187.165,83 | 138.620,10 | 243,41 | 98,55 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Vzdělávání I. | 391.762,00 | 890.682,10 | 795.588,78 | 80.935,70 | 203,08 | 89,32 |
| 32 | Vzdělávání II. |  | 4.000,00 | 584,15 | 4.000,00 |  | 14,60 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 31.245,00 | 19.484,50 | 14.673,42 | 808,30 | 46,96 | 75,31 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 423.007,00 | 914.166,60 | 810.846,35 | 85.744,00 | 191,69 | 88,70 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.732.375,00 | 4.148.204,40 | 3.998.012,18 | 224.364,10 | 230,78 | 96,38 |

| 05 - ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ OBLAST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 2.445,00 | 3.174,60 | 3.096,05 | 20,20 | 126,63 | 97,53 |
| 35 | Zdravotnictví | 138.210,20 | 205.680,30 | 197.103,33 | 2.538,20 | 142,61 | 95,83 |
| 41 | Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | 686.210,00 | 690.216,00 | 629.592,04 | 4.006,00 | 91,75 | 91,22 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 364.352,30 | 393.067,50 | 388.027,00 | 5.259,10 | 106,50 | 98,72 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti |  | 500,00 | 750,00 | 500,00 |  | 150,00 |
|  | Celkem běžné výdaje | 1.191.217,50 | 1.292.638,40 | 1.218.578,42 | 12.323,50 | 102,30 | 94,27 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 380,00 | 54.628,00 | 49.282,49 | 39.248,00 | ******** | 90,21 |
| 35 | Zdravotnictví | 154.683,00 | 140.617,90 | 122.716,90 | 8.413,30- | 79,33 | 87,27 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. | 15.080,00 | 55.470,70 | 43.469,84 | 5.117,20 | 288,26 | 78,37 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 170.143,00 | 250.716,60 | 215.469,23 | 35.951,90 | 126,64 | 85,94 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 1.361.360,50 | 1.543.355,00 | 1.434.047,65 | 48.275,40 | 105,34 | 92,92 |

| 06 - KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ RUCH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 1.988,00 | 1.969,30 | 1.887,45 | 18,70- | 94,94 | 95,84 |
| 31 | Vzdělávání I. |  | 806,00- |  | 806,00- |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 199.941,70 | 245.675,20 | 230.490,73 | 10.941,30 | 115,28 | 93,82 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 15.264,80 | 30.547,50 | 29.456,44 | 2.991,40 | 192,97 | 96,43 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 120,00 | 0,47 | 120,00 |  | 0,39 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 10,31 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 3,21 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 217.194,50 | 277.506,00 | 261.848,61 | 13.228,00 | 120,56 | 94,36 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 146.034,00 | 186.725,60 | 115.500,05 | 16.554,40 | 79,09 | 61,86 |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 111.017,90 | 178.789,30 | 109.047,81 | 15.726,40 | 98,23 | 60,99 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 3.000,00 | 3.780,27 | 1.000,00 |  | 126,01 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 257.051,90 | 368.514,90 | 228.328,13 | 33.280,80 | 88,83 | 61,96 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 474.246,40 | 646.020,90 | 490.176,74 | 46.508,80 | 103,36 | 75,88 |

| 07 - BEZPEČNOST |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 2,45 |  |  |  |
| 51 | Obrana | 500,00 | 217,00 | 19,34 | 183,00- | 3,87 | 8,91 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 1.212,00 | 1.284,60 | 533,09 | 22,10 | 43,98 | 41,50 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13.168,00 | 12.097,60 | 8.695,75 | 1.125,00- | 66,04 | 71,88 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 9.533,50 | 15.724,80 | 14.846,23 | 5.514,30 | 155,73 | 94,41 |
|  | Celkem běžné výdaje | 24.413,50 | 29.324,00 | 24.096,86 | 4.228,40 | 98,70 | 82,17 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  |  | 1.192,62- |  |  |  |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 60,00 | 60,00 |  |  |  |  |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 8.950,00 | 3.758,90 | 3.418,93 | 6.350,00- | 38,20 | 90,96 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 725,00 | 14.406,80 | 10.741,99 | 1.496,30 | ******** | 74,56 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 9.735,00 | 18.225,70 | 12.968,30 | 4.853,70- | 133,21 | 71,15 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 34.148,50 | 47.549,70 | 37.065,16 | 625,30- | 108,54 | 77,95 |

| 08 - HOSPODÁŘSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  | 125,00 |  |  |  |  |
| 25 | Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | 70,00 | 80,00 | 70,45 | 10,00 | 100,64 | 88,06 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 11,07 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 118.339,10 | 495.096,60 | 464.374,06 | 149.208,70 | 392,41 | 93,79 |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  |  | 33,00- |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 118.409,10 | 495.301,60 | 464.422,58 | 149.218,70 | 392,22 | 93,77 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Zdravotnictví |  |  | 575,96 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 731.612,60 | 1.122.608,50 | 972.410,50 | 117.564,30 | 132,91 | 86,62 |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  | 3,20 | 1.075,19- |  |  | ******** |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 731.612,60 | 1.122.611,70 | 971.911,27 | 117.564,30 | 132,85 | 86,58 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 850.021,70 | 1.617.913,30 | 1.436.333,85 | 266.783,00 | 168,98 | 88,78 |

| 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  |  | 2,98 |  |  |  |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky |  |  | 12,10 |  |  |  |
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 350,00 | 13,00 |  |  | 3,71 |
| 37 | Ochrana životního prostředí |  |  | 20,23 |  |  |  |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 7,87 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 2.625.744,30 | 2.770.963,30 | 2.595.421,52 | 53.625,30 | 98,85 | 93,66 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 500,00 | 2.610,00 | 2.417,52 | 2.110,00 | 483,50 | 92,63 |
| 63 | Finanční operace |  | 2,00 | 17,03 | 2,00 |  | 851,50 |
| 64 | Ostatní činnosti |  |  | 2,69 |  |  |  |
|  | Celkem běžné výdaje | 2.626.244,30 | 2.773.925,30 | 2.597.915,17 | 55.737,30 | 98,92 | 93,65 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Doprava |  |  | 1.192,62 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. | 345.824,30 | 435.691,50 | 398.498,07 | 7.562,10- | 115,23 | 91,46 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 345.824,30 | 435.691,50 | 399.690,69 | 7.562,10- | 115,58 | 91,74 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 2.972.068,60 | 3.209.616,80 | 2.997.605,86 | 48.175,20 | 100,86 | 93,39 |

| 10 - POKLADNÍ SPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |
| Odd. | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | Úpravy rozpočtu | % plnění | % plnění |
|  |  | schválený | upravený |  | za 4. čtvrtletí | k RS | k RU |
| BĚŽNÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce | 300,00 | 574,00 | 551,22 | 74,00 | 183,74 | 96,03 |
| 35 | Zdravotnictví |  |  | 100,00 |  |  |  |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |  | 4,00 | 845,30 | 1.856,30- |  | ******** |
| 43 | Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam. |  |  | 1.608,28 |  |  |  |
| 61 | Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str. |  | 11.474,00 | 344,95 | 826,00 |  | 3,01 |
| 63 | Finanční operace | 11.886,30 | 16.907,60 | 19.910,25 | 112,60 | 167,51 | 117,76 |
| 64 | Ostatní činnosti | 182.704,40 | 686.540,80 | 282.650,35 | 175.861,10 | 154,70 | 41,17 |
|  | Celkem běžné výdaje | 194.890,70 | 715.500,40 | 306.010,35 | 175.017,40 | 157,02 | 42,77 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Finanční operace | 210,00 | 60.002,40 | 60.000,00 | 718,00- | ******** | 100,00 |
| 64 | Ostatní činnosti | 8.074,00 | 17.107,50 | 10.313,78 | 1.216,60 | 127,74 | 60,29 |
|  | Celkem kapitálové výdaje | 8.284,00 | 77.109,90 | 70.313,78 | 498,60 | 848,79 | 91,19 |
|  | C E L K E M V Ý D A J E | 203.174,70 | 792.610,30 | 376.324,13 | 175.516,00 | 185,22 | 47,48 |

Přehled čerpání účelových investičních a neinvestičních dotací

poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy k 31.12. 2004

V následující části zprávy jsou uvedeny přehledy o čerpání dotací poskytnutých městským částem hl.m. Prahy v průběhu I. – IV. čtvrtletí 2004 z rozpočtu hl.m. Prahy.

01 – Rozvoj obce

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty poskytnuté prostředky v celkovém objemu 78 180 tis. Kč, které městské části k 31. prosinci 2004 plně vyčerpaly.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Kolovraty | TV Kolovraty | 17/09 z 29.4.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | dokončení TV | 17/11 z 29.4.2004 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 100,0% |
| Praha 6 | rekonstrukce usedlosti Ladronka | 17/26 z 29.4.2004 | 31 680 000 | 31 680 000 | 31 680 000 | 100,0% |
| Kolovraty | TV Kolovraty - pokračování | 18/03 z 27.5.2004 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | rekonstrukce čakovického zámku | 19/13 z 24.6.2004 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 100,0% |
| Praha 11 | regenerace panelových domů | 21/10 z 21.10.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | půdní vestavba čp.158 ul.Přátelství - 2 b.j. | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | TV Kolovraty - pokračování | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kunratice | střecha zámku - havárie | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 78 180 000 | 78 180 000 | 78 180 000 | 100,0% |

02 – Městská infrastruktura

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Největší objem z poskytnutých dotací v této kapitole činí dotace na „údržbu zeleně – obnovu dětských hřišť“, kde nulové čerpání vykazuje MČ Praha 21 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro příslušné práce a MČ Nebušice z důvodu přeorganizování systému mateřských škol.  Dále jsou v této kapitole zahrnuty dotace pro MČ Praha 12 a Praha 20 na „provozování sběrných dvorů“ a pro MČ Praha 22 na „opravu dešťové kanalizace“, které vykazují čerpání na 100 % k RU.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Celkově činí účelové investiční dotace této kapitoly 334 339,3 tis. Kč a jsou čerpány na 86,8 % k RU. Dotace na „Zpracování energetického auditu“ poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 15/04 (I. etapa) byly městskými částmi vyčerpány, kromě MČ Praha 11, která dotaci čerpala na 79,2 %, neboť dodavatel vyfakturoval za provedené energetické audity podstatně nižší částku.

Na základě usnesení ZHMP č. 15/34 ze dne 26.2.2004 a 17/59 z 29.4 2004 byly městským částem poskytnuty dotace na různé investiční akce, které byly plně realizovány.

Usnesením ZHMP č. 18/03 z 27.5. 2004 byly uvolněny účelové dotace řadě městských částí na investiční  akce z rezervy vytvořené v rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2004 pro městské části (I. kolo). Většina městských části poskytnuté dotace plně vyčerpala. U MČ Praha 16 došlo k nedočerpání dotací na „Vybudování sběrného dvora“ a na „Rekonstrukci objektu technických služeb“ z důvodu opožděného zahájení staveb a posunutí termínu jejich dokončení na leden 2005, u MČ Praha 21 bude akce „Rekonstrukce chovných rybníků – Staroújezdského a Blatovského“  pokračovat v roce 2005, neboť v podzimních a zimních měsících práce nemohly probíhat (MČ z tohoto důvodu vykazuje nulové čerpání i u finanční prostředků poskytnutých na stejný účel v rámci II. kola uvolnění dotací z investiční rezervy pro MČ rozpočtu HMP).

Na „zpracování energetických auditů (II. etapa)“ byly městským částem poskytnuty další prostředky na základě usnesení ZHMP č. 19/22 z 24.6. 2004. Pouze MČ Praha 6, 7 a 12 vykazují výrazně nižší nebo nulové čerpání dotace. MČ Praha 6 nedočerpala finanční prostředky, protože další objekty svěřené MČ, které jsou navrženy, aby nadále zůstaly v majetku hl.m. Prahy, již nepodléhají povinnosti mít zpracován energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. MČ Praha 7 nečerpala dotaci, neboť jeden z neúspěšných dodavatelů – účastník výběrového řízení - podal na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odvolání proti rozhodnutí zadavatele a řízení nebylo do konce roku 2004 ukončeno. MČ Praha 12, nestihla odeslat finanční prostředky, vzhledem k termínu jejich připsání na  ZBÚ MČ v závěru roku, na účet  Správy  bytových  objektů Praha – Modřany za účelem uhrazení faktur za již provedené energetické audity.

Z účelových dotací poskytnutých v rámci této kapitoly na začátku I. pololetí t.r. vykazují MČ Praha 14, 21 a Nedvězí nulové čerpání. MČ Praha 14 nemohla realizovat akci „Tlaková kanalizace Broumarská“ z důvodu nutné koordinace s rekonstrukcí komunikace, která však nebyla investorem (TSK) v roce 2004 započata. MČ Praha 21  nezahájila práce v rámci akce „Vyčištění chovných rybníků“ vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v závěru roku. MČ Nedvězí čerpala na akci „Cyklistické stezky Nedvězí“ prostředky ponechané z dotace roku 2003, realizace stavby bude pokračovat v roce 2005. Další městské části vykazují výraznější nedočerpání dotací: u MČ Praha 17 v případě akce „rekultivace skládky Řepy“ a u MČ Královice u akce „Stavební úpravy a odbahnění rybníka“, nebyly započaté akce dokončeny z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek v závěru roku 2004. U akce „Odkanalizování jižní části obce“ realizované MČ Ďáblice nebylo po zpracování projektu dosud zahájeno územní a stavební řízení. MČ Praha 15 nedokončila akci „TV Hostivař“ vzhledem tomu, že dotaci obdržela v závěru roku.

V rámci II. kola byly jednotlivým městským částem na základě usnesení 21/19 z 21.10. 2004 uvolněny  z rezervy pro MČ další finanční prostředky na investiční akce. Většina městských částí poskytnuté dotace plně nebo téměř vyčerpala. MČ Praha 22 nedočerpala dotaci na „TV Zlenická – vybudování komplexních inž. sítí“  vzhledem k pozastávce ve výši 10 % z ceny díla dohodnuté se zhotovitelem ve smlouvě. U MČ Klánovice došlo u akce „výstavba vodovodu a kanalizace vč. uličních řadů – dokončení“ k nedočerpání z důvodu nutnosti doplnění díla o další přečerpávací stanici, což si vyžádalo nové územní a vodoprávní řízení.  U MČ Křeslice byly práce na projektové a inženýrské přípravě akce „Protipovodňová opatření“ zahájeny na konci roku 2004 a budou pokračovat i v příštím roce. U MČ Lochkov nebyla zahájena akce  „Plynofikace Lochkova-dokončení“ z důvodu vedení objízdné trasy pro MHD plynofikovanou ulicí V Drážkách. MČ Slivenec zahájila akci „Výstavba kanalizace – pokračování“ až v závěru roku 2004, neboť bylo nutno přepracovat dokumentaci.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 12 | provozování sběrného dvora | 15/33 z 26.2.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provozování sběrného dvora | 15/33 z 26.2.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | zpracování energetického auditu | 19/22 z 24.6.2004 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Praha 14 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 15 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 2 035 000 | 2 035 000 | 100,0% |
| Praha 18 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 19 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 250 000 | 249 984 | 100,0% |
| Praha 20 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 21 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 55 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 22 | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| Běchovice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 140 000 | 140 000 | 100,0% |
| Klánovice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| Kolovraty | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Křeslice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| Kunratice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| Libuš | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 100 000 | 92 949 | 92,9% |
| Lysolaje | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 300 000 | 299 999 | 100,0% |
| Nebušice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 110 000 | 0 | 0,0% |
| Petrovice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
| Řeporyje | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Satalice | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| Zbraslav | údržba zeleně-obnova dětských hřišť | 20/35 z 16.9.2004 | 962 500 | 962 500 | 100,0% |
| Praha 12 | provozování sběrného dvora gen. Šišky | 21/34 z 21.10.2004 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 22 | oprava dešťové kanalizace | 22/02 z 25.11.2004 | 4 260 000 | 4 260 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 14 327 500 | 14 155 432 | 98,8% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 02

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 2 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 919 000 | 919 000 | 919 000 | 100,0% |
| Praha 6 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 100,0% |
| Praha 11 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 4 734 000 | 4 734 000 | 3 749 276 | 79,2% |
| Praha 12 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 100,0% |
| Praha 13 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 061 402 | 99,5% |
| Praha 15 | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 100,0% |
| Dolní Chabry | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 100,0% |
| Zbraslav | zpracování energetických auditů | 15/04 z 26.2.2004 | 1 274 000 | 1 274 000 | 1 274 000 | 100,0% |
| Březiněvěs | obnova veřejné zeleně | 15/34 z 26.2.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 486 456 | 99,1% |
| Dolní Měcholupy | odkanalizování Dolní Měcholupy | 15/34 z 26.2.2004 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | TV Dolní Měcholupy | 15/34 z 26.2.2004 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | ČOV, kanalizace, vodovod | 15/34 z 26.2.2004 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | obnovení původní zeleně a výsadba nové | 15/34 z 26.2.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Nebušice | stavba kanalizace a rekonstrukce vodovodu | 15/34 z 26.2.2004 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | ČOV a splašková kanalizace | 15/34 z 26.2.2004 | 4 188 000 | 4 188 000 | 4 188 000 | 100,0% |
| Praha 22 | infranstruktura Centrálního náměstí | 15/34 z 26.2.2004 | 26 000 000 | 26 000 000 | 26 000 000 | 100,0% |
| Praha 22 | rekonstrukce a úprava veřejné zeleně | 15/34 z 26.2.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | splašková kanalizace Velká Chuchle | 15/34 z 26.2.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Lipence | kanalizace - etapa 2004 - 2005 | 17/59 z 29.4.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Lochkov | veřejný park u Sladovny | 17/59 z 29.4.2004 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 100,0% |
| Šeberov | komunik. a ochr. zeleň vč. uličního mobiliáře | 17/59 z 29.4.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | inž. sítě v sektoru B 2-přeparcelace-1.etapa | 17/59 z 29.4.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Újezd | rekonstrukce lávky přes Botič | 17/59 z 29.4.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | Vybudování sběrného dvora | 18/03 z 27.5.2004 | 4 006 000 | 4 006 000 | 2 526 792 | 63,1% |
| Praha 16 | Rekonstrukce objektu tech.služeb | 18/03 z 27.5.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 264 634 | 25,3% |
| Praha 20 | Obnova veřejné zeleně | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Rekonstrukce chovných rybníků - Staroújezdského a Blatovského | 18/03 z 27.5.2004 | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 206 023 | 53,4% |
| Praha 22 | Vodovod ul.V Potokách | 18/03 z 27.5.2004 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 100,0% |
| Praha 22 | TV Zlenická | 18/03 z 27.5.2004 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | TV Dolní Měcholupy | 18/03 z 27.5.2004 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | ČOV, vodovod, kanalizace - dofinanc. | 18/03 z 27.5.2004 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 100,0% |
| Klánovice | vystrojení řadů gravitační a tlak.kanál a výstavba dalších kanal.řadů | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | Pěší cesty - rekonstrukce | 18/03 z 27.5.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Křeslice | Rekonstrukce mostku Dobrá Voda | 18/03 z 27.5.2004 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 100,0% |
| Lipence | Inženýrské sítě Lipence - dostavba | 18/03 z 27.5.2004 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,0% |
| Nebušice | Stavba kanalizace a reko vodovodu | 18/03 z 27.5.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Inženýrské sítě Štěrboholy - sektor B2 | 18/03 z 27.5.2004 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100,0% |
| Troja | vybudování nového vodovodu - Na Farkách | 18/03 z 27.5.2004 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | Vodovod - Radotínská | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | Kanalizace | 18/03 z 27.5.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | rekonstrukce zámeckého parku | 18/23 z 27.5.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Praha 1 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 1 671 000 | 1 671 000 | 1 618 336 | 96,8% |
| Praha 2 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 193 000 | 193 000 | 170 625 | 88,4% |
| Praha 3 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 6 230 000 | 6 230 000 | 5 775 798 | 92,7% |
| Praha 4 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 8 713 000 | 8 713 000 | 8 345 453 | 95,8% |
| Praha 5 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 10 472 000 | 10 472 000 | 10 417 805 | 99,5% |
| Praha 6 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 7 304 000 | 7 304 000 | 2 539 974 | 34,8% |
| Praha 7 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 4 779 000 | 4 779 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 8 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 5 817 000 | 5 817 000 | 5 817 000 | 100,0% |
| Praha 9 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 997 000 | 997 000 | 997 000 | 100,0% |
| Praha 10 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 3 481 000 | 3 481 000 | 3 481 000 | 100,0% |
| Praha 12 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 154 000 | 154 000 | 130 000 | 84,4% |
| Praha 17 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 100,0% |
| Praha 19 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 742 000 | 742 000 | 742 000 | 100,0% |
| Praha 22 | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 437 000 | 437 000 | 436 920 | 100,0% |
| Dolní Počernice | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 100,0% |
| Klánovice | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0% |
| Kunratice | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 829 000 | 829 000 | 829 000 | 100,0% |
| Petrovice | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Vinoř | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 355 000 | 355 000 | 355 000 | 100,0% |
| Zbraslav | zpracování energetických auditů | 19/22 z 24.6.2004 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 100,0% |
| Praha 16 | vybudování sběrného dvora | 20/31 z 16.9.2004 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| Praha 14 | tlaková kanalizace Broumarská | 20/32 z 16.9.2004 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 14 | odkanalizování zástavby | 20/32 z 16.9.2004 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 17 | obnova dětských hřišť | 20/32 z 16.9.2004 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 17 | rekreační zeleň - rekultivace skládky Řepy | 20/32 z 16.9.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 623 813 | 62,4% |
| Praha 20 | obnova zeleně obce | 20/32 z 16.9.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Královice | stavební úpravy a odbahnění rybníka | 20/32 z 16.9.2004 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 362 523 | 75,7% |
| Praha 20 | vybavení Sběrného dvora | 20/34 z 16.9.2004 | 821 300 | 821 338 | 821 338 | 100,0% |
| Praha 17 | obnova dětských hřišť | 21/31 z 21.10.2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Ďáblice | odkanalizování jižní části obce | 21/32 z 21.10.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 354 676 | 14,2% |
| Praha 10 | rekonstrukce parku Bezručovy sady | 21/32 z 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | TV Hostivař | 21/32 z 21.10.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 961 574 | 49,6% |
| Praha 19 | obnova zeleně a přístup.komunikací ul. Hůlkova | 21/32 z 21.10.2004 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 21 | vyčištění chovných rybníků | 21/32 z 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| Nedvězí | cyklistické stezky Nedvězí | 21/33 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 11 | přizpůsobení dětských hřišť bezp.normám | 21/33 z 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 996 224 | 99,8% |
| Praha 20 | obnova veřejné zeleně, park Cuřinka | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Reko chovných rybníků - Staroújezdského a Blatovského | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 22 | Splašková kanalizave Hájek a Pitkovice - dofinancování akce | 21/19 z 21.10.2004 | 4 180 000 | 4 180 000 | 4 188 000 | 100,2% |
| Praha 22 | TV Černotínská - vybudování komplexních inženýrských sítí REVOKACE 22/02 z 25.11.04 | 21/19 z 21.10.2004 | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 22 | TV Zlenická - vybudování komplexních inženýrských sítí | 21/19 z 21.10.2004 | 9 200 000 | 9 200 000 | 6 368 939 | 69,2% |
| Praha 22 | rekonstrukce chodníků | 21/19 z 21.10.2004 | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | 100,0% |
| Běchovice | havarijní stav části řadu dešťové kanalizace | 21/19 z 21.10.2004 | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 984 702 | 99,7% |
| Dolní Počernice | likvidace ekologické zátěže u Velkého počernického rybníka | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Klánovice | výstavba vodovodu a kanalizace vč.uličních řadů - dokončení | 21/19 z 21.10.2004 | 5 200 000 | 5 200 000 | 4 450 777 | 85,6% |
| Kolovraty | výstavba dětského víceúčelového hřiště | 21/19 z 21.10.2004 | 3 450 000 | 3 450 000 | 3 450 000 | 100,0% |
| Kolovraty | rekonstrukce dětských veřejných hřišť | 21/19 z 21.10.2004 | 1 860 000 | 1 860 000 | 1 860 000 | 100,0% |
| Křeslice | protipovodňová opatření | 21/19 z 21.10.2004 | 400 000 | 400 000 | 266 622 | 66,7% |
| Lipence | inženýrské sítě Lipence - Dolní Černošice | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 983 780 | 98,4% |
| Lochkov | plynofikace Lochkova - dokončení | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| Nebušice | stavba kanalizace a reko vodovodu | 21/19 z 21.10.2004 | 6 710 000 | 6 710 000 | 6 702 932 | 99,9% |
| Slivenec | výstavba kanalizace ve Slivenci - pokrač. | 21/19 z 21.10.2004 | 8 200 000 | 8 200 000 | 1 612 376 | 19,7% |
| Šeberov | vybavení sport. a dětského hřiště Hrnčíře dle požadavku EU | 21/19 z 21.10.2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | napojení kanalizace stoka "C" - Zbraslavská | 21/19 z 21.10.2004 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 341 921 | 97,6% |
| Štěrboholy | dokončení stavby inženýrských sítí | 22/02 z 25.11.2004 | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 340 000 | 100,0% |
| Praha 22 | oprava dešťové kanalizace-změna účelu | 22/02 z 25.11.2004 | -5 600 000 | -5 600 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 10 | údržba zeleně - reko Bezručových sadů | 22/27 z 25.11.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 12 | energetický audit | 23/33 z 16.12.2004 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 334 339 300 | 334 339 338 | 290 288 691 | 86,8% |

03 – Doprava

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou investiční dotace v objemu 50 681,2 tis. Kč celkově čerpány na 69,4 %. Objemově největší akce „Komunikace Rajská zahrada“ realizovaná MČ Praha 14 vykazuje čerpání pouze 53,2 %, neboť stavba proběhla převážně v posledním čtvrtletí roku 2004, zbývající část bude dokončena v roce 2005, jakmile počasí umožní provádění stavebních prací. Ze stejného důvodu MČ Praha 14 téměř nečerpala dotaci na akci „Komunikace Jiráskova čtvrť“. MČ Velká Chuchle nedokončila z technických a provozních důvodů veškeré plánované práce v rámci akce „Komunikace, vč. chodníků“. Akce bude pokračovat v roce 2005.

| Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | v Kč |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Čakovice | leasing na nákup vozidla | 23/05 z 16.12.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 03

v Kč

| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Zbraslav | prog.zaměřený na prev.doprav. nehodovosti | 16/09 z 25.3.2004 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 14 | Komunikace Rajská zahrada | 18/03 z 27.5.2004 | 27 500 000 | 18 500 000 | 14 638 176 | 53,2% |
| Praha 18 | Reko pěších komunikací Rýmařovská | 18/03 z 27.5.2004 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| Praha 20 | Cyklistická stezka H.Počer. - Zeleneč | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Šeberov | vozovka ul.Loucká - Hrnčíře | 18/03 z 27.5.2004 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | Komunikace vč.chodníků | 18/03 z 27.5.2004 | 7 500 000 | 7 500 000 | 6 522 362 | 87,0% |
| Zbraslav | Výstavba chodníku na komunikaci Na Baních | 18/03 z 27.5.2004 | 231 200 | 231 200 | 231 200 | 100,0% |
| Praha 14 | komunikace Jiráskova čtvrť | 21/19 21.10.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 335 831 | 11,2% |
| Praha 16 | rekonstrukce komunikace Týřovická | 21/19 21.10.2004 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
| Praha 20 | generální rekonstrukce místních komunikací invest.charakteru | 21/19 21.10.2004 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 100,0% |
| Praha 21 | rekonstrukce chodníků a komunikací | 21/19 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | pořízení čistícího vozidla CityCat 2020 | 21/19 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | výstavba nových komunikací | 21/19 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | provizorní povrchy komunikací v KÚ Zbraslav | 21/19 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 999 | 100,0% |
| Praha 14 | Komunikace Rajská zahrada | 20/05 z 16.9.2004 | -9 000 000 |  |  |  |
| Praha 14 | komunikace Jiráskova čtvrť | 20/05 z 16.9.2004 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0,0% |
| Čakovice | pořízení čist.voz. CityCat 2020-změna char. | 23/05 z 16.12.2004 | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 50 681 200 | 50 681 200 | 35 177 568 | 69,4% |

04 – Školství, mládež a samospráva

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Objem neinvestičních dotací představují jednak granty - „na sport a TV, na podporu vzdělávání a na oblast volného času dětí a mládeže“ a dotace na „projekty Proti drogám 2004 – Zdravé město Praha“, které byly městskými částmi v podstatě plně vyčerpány. MČ Praha 14 vykázala nulové čerpání u dotace na „vybavení učeben informatiky ZŠ“, neboť finanční prostředky byly poukázány na účet MČ až v závěru roku 2004.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty účelové investiční dotace v celkovém objemu 270 844,0 tis. Kč, které jsou čerpány na 74,1 % k RU.

Účelové dotace poskytnuté v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy, poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 15/05 z 26.2. 2004 byly jednotlivými městskými částmi v podstatě vyčerpány.

Na základě usnesení ZHMP č. 16/42 z 25.3.2004 byly poskytnuty dotace na akce zahrnuté v této kapitole ve schváleném rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2004. Výrazné nečerpání finančních prostředků vykazují  MČ Praha 8, kde u akce „Rekonstrukce provozu ŠJ  při ZŠ Burešova“ byly čerpány finanční prostředky pouze na vypracování projektové dokumentace. Výběrové řízení na vlastní rekonstrukci nebylo možné z časových důvodů zahájit. Dalším důvodem byla skutečnost, že takto rozsáhlou rekonstrukci lze provádět především v prázdninových měsících, a dále MČ Praha 19, kde realizace „Rekonstrukce a nástavby ZŠ Albrechtická“ se zdržela z důvodu změn projektové dokumentace

V rámci I. kola byly usnesením ZHMP č. 18/03 z 27.5. 2004 přiděleny dotace z rezervy vytvořené v rozpočtu hl.m. Prahy na investiční akce realizované městskými částmi v celkové výši 98 634 tis. Kč. Z těchto dotací byly výrazně nedočerpány dotace pro MČ Praha 16 - akce „rekonstrukce střechy MŠ č.p. 1100 – Staré sídliště“, pro MČ Praha 21, kde větší část prací v rámci akce „Výstavba MŠ Na Blatově“ nemohla být v podzimních měsících realizována a pro MČ Nebušice, kde výběrové řízení na „Rozšíření a rekonstrukci MŠ Nad Želivkou“ muselo být z důvodů nevyhovujících podkladů od soutěžících zastaveno.

MČ Praha 13 čerpala z investiční dotace poskytnuté na „Přestavbu objektu Hájek pro potřeby SANANIM“ pouze část prostředků na přepracování původní projektové dokumentace, která vzhledem k tomu, že v polovině roku 2004 vzešel v platnost nový zákon č.40/2003 Sb. o veřejných zakázkách, nesplňovala zadávací požadavky tohoto nového zákona. Následně došlo k posunu celé akce.

Na základě usnesení ZHMP č. 21/19 z 21.10. 2004 byly poskytnuty městským částem další investiční dotace určené na „dostavby, vestavby, rekonstrukce, zateplení apod. školských zařízení“, z nichž některé nebyly městskými částmi plně vyčerpány. Jedná se o tyto městské části : MČ Praha 14 – „výměna oken MŠ Zelenečská“ , MČ Praha 16 – „rekonstrukce a přístavba ZUŠ“ a „výměna oken tělocvičny ZŠ Loučanská č.p. 1112“, MČ Praha 17 – „rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Španielova“ , MČ Praha 21 – „výměna kotlů a primárních rozvodů ÚT v objektu MŠ Sedmikráska“ a „výměna oken v MŠ Rohožník“, MČ Libuš – „dokončení fasády a výměna oken ZŠ L. Coňka“. MČ Lipence - „stavební úpravy, vybavení kuchyně a rekonstrukce ÚT v MŠ Lipence č.p. 211“,  MČ Nebušice – „rekonstrukce a dostavba ZŠ Bellova – II. etapa“. Vzhledem k termínu poskytnutí finančních prostředků jsou akce v počáteční fázi realizace a převážná část prací proběhne v roce 2005. MČ Řeporyje  realizovala akci „rekonstrukce střechy MŠ“ v závěru roku, a proto fakturace proběhne až v roce 2005.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 5 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| Praha 13 | grant v oblasti volného času dětí a mládeže | 15/18 z 26.2.2004 | 195 000 | 195 000 | 100,0% |
| Praha 3 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 165 900 | 143 352 | 86,4% |
| Praha 6 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 200 700 | 168 340 | 83,9% |
| Praha 8 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
| Praha 13 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 65 000 | 65 000 | 100,0% |
| Praha 14 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 53 600 | 53 600 | 100,0% |
| Velká Chuchle | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| Praha 13 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 124 500 | 124 500 | 100,0% |
| Řeporyje | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 24 100 | 24 100 | 100,0% |
| Praha 4 | grant na podporu zajištění prevece kriminality | 19/23 z 24.6.2004 | 28 076 | 28 076 | 100,0% |
| Praha 8 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 160 000 | 160 000 | 100,0% |
| Praha 9 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| Praha 10 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 40 000 | 40 000 | 100,0% |
| Praha 11 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Praha 12 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 65 000 | 65 000 | 100,0% |
| Praha 13 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 249 000 | 249 000 | 100,0% |
| Praha 1 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 30 000 | 30 000 | 100,0% |
| Praha 3 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 4 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 102 000 | 102 000 | 100,0% |
| Praha 5 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 73 000 | 72 620 | 99,5% |
| Praha 7 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 86 000 | 86 000 | 100,0% |
| Praha 16 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Zbraslav | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Lipence | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Praha 17 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Praha 18 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 45 000 | 45 000 | 100,0% |
| Praha 20 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 20/09 z 16.9.2004 | 80 000 | 80 000 | 100,0% |
| Praha 14 | vybavení učeben informatiky ZŠ | 23/27 z 16.12.2004 | 3 800 000 | 0 | 0,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 6 946 876 | 3 091 588 | 44,5% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 04

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 2 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 800 000 | 800 000 | 780 767 | 97,6% |
| Praha 4 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | 100,0% |
| Praha 5 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 10 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | 100,0% |
| Praha 12 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 100,0% |
| Ďáblice | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| Praha 6 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | MŠ Svatoňovická-zateplení a nástavba | 16/42 z 25.3.2004 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | přístavba školní jídelny a reko stávající | 16/42 z 25.3.2004 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 100,0% |
| Petrovice | ZŠ Bellova-výměna oken | 16/42 z 25.3.2004 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| Praha 8 | ZŠ Burešova-rekonstrukce provozu ŠJ | 16/42 z 25.3.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 438 485 | 4,4% |
| Praha 13 | ZŠ Mládí-půdní vestavba | 16/42 z 25.3.2004 | 8 500 000 | 8 500 000 | 8 500 000 | 100,0% |
| Praha 16 | ZŠ čp.1112-zateplení střech budov | 16/42 z 25.3.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 17 | ZŠ Španielova a J. Wericha-GO střechy | 16/42 z 25.3.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 061 735 | 90,6% |
| Praha 18 | MŠ Příborská-rekonstrukce školní kuchyně | 16/42 z 25.3.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Praha 19 | ZŠ Albrechtická-rekonstrukce a nástavba | 16/42 z 25.3.2004 | 25 000 000 | 25 000 000 | 4 937 361 | 19,7% |
| Praha 20 | ZŠ Chodovická-rekonstrukce | 16/42 z 25.3.2004 | 800 000 | 800 000 | 799 781 | 100,0% |
| Praha 20 | ZŠ Spojenců-sanace soklu, nátěry oken apod. | 16/42 z 25.3.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 20 | ZŠ Ratibořická-reko soc.zař. a výměna oken | 16/42 z 25.3.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | ZŠ Polesná-zateplení fasády na objekt.školy | 16/42 z 25.3.2004 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 370 989 | 99,8% |
| Suchdol | ZŠ M. Alše-rekonstrukce oken | 16/42 z 25.3.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | MŠ Nad Parkem-dostavba školky | 16/42 z 25.3.2004 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,0% |
| Čakovice | ZŠ Dr. Beneše-výstavba nové tělocvičny | 16/42 z 25.3.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 189 378 | 83,8% |
| Řeporyje | ZŠ Od školy- generální oprava střechy | 16/42 z 25.3.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 068 297 | 82,7% |
| Praha 14 | MŠ Kostlivého - rekonstrukce plynové kotelny | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Praha 14 | MŠ Chvaletická - rekonstrukce ZTI | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 15 | MŠ Parmská - celková modernizace objektu | 18/03 z 27.5.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 412 439 | 74,1% |
| Praha 15 | ZŠ Hostivař - výměna oken všech pavilonů | 18/03 z 27.5.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 965 488 | 99,7% |
| Praha 16 | MŠ č.p.1100 - Staré sídliště - reko střechy | 18/03 z 27.5.2004 | 800 000 | 800 000 | 104 720 | 13,1% |
| Praha 16 | ZŠ Loučanská č.p.1112 - rekonstrukce střech budov | 18/03 z 27.5.2004 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| Praha 16 | ZŠ Loučanská č.p.102 - výměna oken | 18/03 z 27.5.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Praha 17 | ZŠ Laudova - reko zařízení šk.kuchyně | 18/03 z 27.5.2004 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Tupolevova - reko školní kuchyně a jídelny | 18/03 z 27.5.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | ZŠ Gen.F.Fajtla - reko škol.kuchyně a jídelny | 18/03 z 27.5.2004 | 250 000 | 250 000 | 249 900 | 100,0% |
| Praha 21 | MŠ na Blatově - výstavba nové MŠ | 18/03 z 27.5.2004 | 16 000 000 | 16 000 000 | 2 310 458 | 14,4% |
| Praha 22 | ZŠ Jandusů -manipul.plošina pro těl.postižené | 18/03 z 27.5.2004 | 220 000 | 220 000 | 218 400 | 99,3% |
| Praha 22 | ZŠ Jandusů - zavedení teplé vody | 18/03 z 27.5.2004 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 22 | ZŠ Jandusů - půdní vestavba | 18/03 z 27.5.2004 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Praha 22 | ZŠ Vachkova - výměna podlah ve třídách | 18/03 z 27.5.2004 | 200 000 | 200 000 | 199 365 | 99,7% |
| Praha 22 | ZŠ Vachkova - zavedení teplé vody | 18/03 z 27.5.2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Ďáblice | MŠ Kučerové - rekonstrukce pavilonu | 18/03 z 27.5.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | ZŠ D.Měcholupy - reko střechy u staré budovy školy | 18/03 z 27.5.2004 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | MŠ - nástavba a zateplení pavilonu | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Dubeč | MŠ - rekonstrukce školní kuchyně | 18/03 z 27.5.2004 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% |
| Klánovice | MŠ V Žáčku - reko - přístavba | 18/03 z 27.5.2004 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | Školní jídelna - přístavba a reko stávající | 18/03 z 27.5.2004 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Libuš | ZŠ Meteorologická - rekonstrukce kuchyně | 18/03 z 27.5.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Lysolaje | ZŠ Žákovská - přístavba tělocvičny vč. GO fasády-projektová dokumentace | 18/03 z 27.5.2004 | 320 000 | 320 000 | 318 000 | 99,4% |
| Nebušice | MŠ Nad Želivkou - rozšíření a rekonstrukce | 18/03 z 27.5.2004 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| Petrovice | ZŠ Edisonova - výměna oken, fasády a úpr.šk.hřiště | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Petrovice | MŠ Jakobiho 329 - výměna stoupaček, opr.izolace budovy a oprava střechy | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Řeporyje | ZŠ Od Školy - zatep. a obnova fasády budov | 18/03 z 27.5.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Satalice | MŠ Satalice - rekonstrukce II.etapa | 18/03 z 27.5.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Satalice | ZŠ Satalice - reko víceúčelového hřiště | 18/03 z 27.5.2004 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Slivenec | ZŠ Slivenec - reko kotelny, přeměna topného média | 18/03 z 27.5.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Suchdol | ZŠ M.Alše - rekonstrukce oken | 18/03 z 27.5.2004 | 2 060 000 | 2 060 000 | 2 060 000 | 100,0% |
| Šeberov | ZŠ Šeberov - úprava elektroinstalace | 18/03 z 27.5.2004 | 200 000 | 200 000 | 199 969 | 100,0% |
| Šeberov | MŠ Šeberov (budova I.) - výměna oken | 18/03 z 27.5.2004 | 340 000 | 340 000 | 309 848 | 91,1% |
| Šeberov | MŠ Šeberov (budova II.-Hrnčíře) výměna oken | 18/03 z 27.5.2004 | 300 000 | 300 000 | 297 573 | 99,2% |
| Šeberov | ZŠ Šeberov - výměna oken | 18/03 z 27.5.2004 | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 100,0% |
| Šeberov | ZŠ Šeb. - příst. vč.stravov.prostor -projekt.dok. | 18/03 z 27.5.2004 | 300 000 | 300 000 | 297 500 | 99,2% |
| Štěrboholy | ZŠ, MŠ U Školy - rekonstrukce objektu | 18/03 z 27.5.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Troja | MŠ Nad Kazankou - rekonstrukce | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Zbraslav | ŠJ Zbraslav - nákup konvektomatu | 18/03 z 27.5.2004 | 549 000 | 549 000 | 549 000 | 100,0% |
| Zličín | ZŠ, MŠ Zličín - zateplení | 18/03 z 27.5.2004 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 499 308 | 100,0% |
| Praha 13 | přestavba objektu Hájek pro potřeby Sananim | 19/04 z 24.6.2004 | 8 500 000 | 8 500 000 | 383 240 | 4,5% |
| Praha 14 | ZŠ Bří Venclíků - reko střechy pavilonu B | 21/19 z 21.10.2004 | 1 200 000 | 1 200 000 | 950 833 | 79,2% |
| Praha 14 | MŠ Zelenečská - výměna oken | 21/19 z 21.10.2004 | 1 200 000 | 1 200 000 | 102 423 | 8,5% |
| Praha 15 | MŠ Boloňská - celková rekonstrukce a zateplení - dokončení | 21/19 z 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Praha 16 | ZUŠ - Rekonstrukce a přístavba objektu | 21/19 z 21.10.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 584 154 | 14,6% |
| Praha 16 | MŠ Nám.Osvoboditelů - výměna střech | 21/19 z 21.10.2004 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 16 | ZŠ Loučanská č.p.1112 - tělocvična | 21/19 z 21.10.2004 | 700 000 | 700 000 | 122 090 | 17,4% |
| Praha 17 | ZŠ Spanielova - reko sociálního zařízení | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 20 | ZŠ Ratibořická - rekonstrukce jídelny | 21/19 z 21.10.2004 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | objekt ZŠ Polesná - reko pro 2 třídy MŠ | 21/19 z 21.10.2004 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,0% |
| Praha 21 | MŠ Sedmikráska (Lišická) - výměna kotlů a primárních rozvodů ÚT | 21/19 z 21.10.2004 | 400 000 | 400 000 | 345 612 | 86,4% |
| Praha 21 | MŠ Rohožník - výměna oken za plastová | 21/19 z 21.10.2004 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 21 | MŠ Rohožník - reko povrchu plochých střech | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 469 159 | 93,8% |
| Běchovice | MŠ Praha - Běchovice - nová výstavba | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | ZŠ, Národních hrdinů - výměna oken | 21/19 z 21.10.2004 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,0% |
| Dubeč | MŠ Starodubečská 506 - rek.školní jídelny | 21/19 z 21.10.2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Klánovice | MŠ V Žáčku 219 - rekonstrukce, přístavba | 21/19 z 21.10.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | školní jídelna - přístavba a rekonstr.stávající | 21/19 z 21.10.2004 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 100,0% |
| Libuš | ZŠ L.Coňka - dokončení fasády, výměna oken | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 678 300 | 67,8% |
| Lipence | MŠ Lipence, čp.211 - stavební úpravy, vybavení kuchyně, rekonstrukce ÚT | 21/19 z 21.10.2004 | 800 000 | 800 000 | 51 170 | 6,4% |
| Lysolaje | ZŠ Žákovská - půdní vestavba tříd | 21/19 z 21.10.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 499 996 | 100,0% |
| Lysolaje | výstavba dětského hřiště | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 998 186 | 99,8% |
| Nebušice | ZŠ Nebušická -rek.a dostavba ZŠ II.etapa | 21/19 z 21.10.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0% |
| Petrovice | ZŠ Bellova - výměna stoupaček, odstranění azbestového obložení, výměna povrch podlahy | 21/19 z 21.10.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Řeporyje | MŠ - rekonstrukce střechy | 21/19 z 21.10.2004 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 076 926 | 76,9% |
| Satalice | ZŠ Satalice - K Cihelně, akustická opatření | 21/19 z 21.10.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Suchdol | ZŠ M.Alše - reko prosklené fasády | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 270 844 000 | 270 844 000 | 200 705 850 | 74,1% |

05 – Zdravotnictví a sociální oblast

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty dotace poskytnuté městským částem v celkovém objemu 27 287,2 tis. Kč, které jsou za toto období čerpány na 97,0 % RU.

Největším objem prostředků představují účelové dotace na zabezpečení provozu Lékařské služby první pomoci. Všechny městské části vykazují u této dotace stoprocentní čerpání, pouze MČ Praha 2 bude 50 % z dotace hl.m. Praze vracet z důvodu ukončení činnosti PO SAZ Královské Vinohrady.

Účelové dotace poskytnuté na základě usnesení ZHMP č. 16/44 z 25.3. 2004 na projekty „Proti drogám 2004 – Zdravé město Praha“ byly vesměs městskými částmi vyčerpány, MČ Praha 1 tuto dotaci nedočerpala, neboť organizace FILIA uspořádala jen část plánovaných přednášek  k dané problematice, MČ Praha 19 přednášky pořádala ve spolupráci s Policií ČR a tudíž byly skutečné výdaje výrazně nižší než rozpočtované.

Vyšší nečerpání neinvestičních prostředků v této kapitole vykazuje MČ Praha 7 u dotace na “plnění smlouvy s Armádou spásy“ z důvodu počátku platnosti smlouvy o spolupráci na údržbě dětského hřiště, který byl posunut o jeden měsíc, MČ Kunratice a Koloděje u dotace na „zajištění pečovatelské služby“ ,  neboť nelze objektivně předem odhadnout počet klientů a  tudíž i potřebu finančních prostředků na poskytování služeb.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Do této kapitoly byly směrovány účelové dotace na základě usnesení ZHMP č. 18/03 z 27.5. 2004 a č. 21/19 z 21.10. 2004 v celkovém objemu 16 229,0 tis. Kč. Nižší čerpání dotace vykazuje  pouze MČ Praha 20 u akce „DPS – půdní vestavba“, protože z důvodu stavebních (nutnost nového stropu) a klimatických podmínek nebylo možné stavbu realizovat do konce roku 2004.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 05

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 1 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 2 656 000 | 2 656 000 | 100,0% |
| Praha 2 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 979 000 | 489 500 | 50,0% |
| Praha 3 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 242 000 | 1 242 000 | 100,0% |
| Praha 4 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 4 161 000 | 4 161 000 | 100,0% |
| Praha 5 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 588 000 | 1 588 000 | 100,0% |
| Praha 6 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 2 084 000 | 2 084 000 | 100,0% |
| Praha 7 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 927 000 | 927 000 | 100,0% |
| Praha 8 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 752 000 | 1 752 000 | 100,0% |
| Praha 9 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 823 000 | 1 823 000 | 100,0% |
| Praha 10 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 2 445 000 | 2 445 000 | 100,0% |
| Praha 12 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 619 000 | 1 619 000 | 100,0% |
| Praha 13 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 138 000 | 1 138 000 | 100,0% |
| Praha 14 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 1 772 000 | 1 772 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provoz lékařské služby první pomoci | 15/35 z 26.2.2004 | 814 000 | 814 000 | 100,0% |
| Praha 10 | granty na podporu vzdělávání | 16/40 z 25.3.2004 | 104 100 | 104 100 | 100,0% |
| Praha 1 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 55 750 | 79,6% |
| Praha 2 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 3 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 109 100 | 95 973 | 88,0% |
| Praha 4 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 5 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 6 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 99 000 | 99 000 | 100,0% |
| Praha 7 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 10 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 90 000 | 90 000 | 100,0% |
| Praha 12 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 14 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 69 300 | 99,0% |
| Praha 15 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 16 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 17 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 19 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 26 434 | 37,8% |
| Praha 20 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 7 | plnění smlouvy s Armádou spásy | 20/44 z 16.9.2004 | 55 000 | 49 085 | 89,2% |
| Kunratice | zajištění pečovatelské služby | 20/45 z 16.9.2004 | 500 000 | 371 219 | 74,2% |
| Běchovice | vybavení "Centra krátkodobé péče" | 21/19 z 21.10.2004 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Koloděje | dotace na pečovatelské služby | 21/19 z 21.10.2004 | 240 000 | 127 783 | 53,2% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 27 287 200 | 26 479 144 | 97,0% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 05

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 20 | DPS - půdní vestavba | 18/03 z 27.5.2004 | 9 500 000 | 9 500 000 | 2 546 117 | 26,8% |
| Praha 21 | Zdrav. střed. ROHOŽNÍK - zateplení fasády, vým.oken | 18/03 z 27.5.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | Zdrav.střed. ROHOŽNÍK -reko plochých střech objektu | 18/03 z 27.5.2004 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% |
| Běchovice | Centrum krátkodobé péče | 18/03 z 27.5.2004 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,0% |
| Kolovraty | DPS II - zřízení výtahu | 18/03 z 27.5.2004 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 100,0% |
| Lysolaje | Centrum sociální a ošetř.péče o seniory | 18/03 z 27.5.2004 | 90 000 | 90 000 | 89 250 | 99,2% |
| Praha 15 | hav.stav výměník.stanice v SOJ (ORG 8050) | 21/19 z 21.10.2004 | 429 000 | 429 000 | 429 000 | 100,0% |
| Suchdol | plošina pro invalidní občany (ORG 7827) | 21/19 z 21.10.2004 | 130 000 | 130 000 | 88 890 | 68,4% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 16 229 000 | 16 229 000 | 9 233 257 | 56,9% |

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Na základě usnesení ZHMP č. 15/05 z 26.2. 2004 byly poskytnuty MČ Praha 3, 7 a 10 „granty do oblasti sportu a tělovýchovy“. Dotace byly plně vyčerpány. Dalším dotačním titulem, na nějž byla dotace poskytnuta je „nákup knižního fondu“ a „údržba plastik“. Městské části čerpaly finanční prostředky na tyto účely vesměs na 100 %.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty investiční dotace  v celkové výši 56 761,0 tis. Kč, které vykazují čerpání na 81,1 % k RU. Jedná se o finanční prostředky určené jednak na „granty v oblasti sportu a tělovýchovy“ a dále na akce hrazené z dotací uvolněných na základě usnesení ZHMP č. 18/03 z 27.5. 2004 a č. 21/19 z 21.10. 2004 z rezervy vytvořené pro městské části z rozpočtu hl.m. Prahy (I. a II. kolo). Výrazné nečerpání vykazují tyto městské části : MČ Praha 15 u akce „Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit“ , která byla zahájena v září 2004 a termín dokončení je závislý na klimatických podmínkách a na koordinaci mezi jednotlivě navazujícími pracemi různých subjektů, MČ Praha 20 u akce „Chvalský zámek – budovy, areál“ , kde důvodem nižšího čerpání dotace bylo prodlení  při  stavebním řízení k realizaci projektů, včetně odborných stanovisek orgánů památkové péče,  plánované práce ve IV.čtvrtletí 2004 nebyly realizovány z důvodu vyžádaných technologických postupů a nevhodných klimatických podmínek a MČ Čakovice kde ukončení akce „výstavba víceúčelového hřiště“ je stanoveno vzhledem k dodacím lhůtám dodavatelské firmy a k povětrnostním podmínkám na duben 2005.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 3 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 400 000 | 400 000 | 100,0% |
| Praha 7 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 10 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 100 000 | 100 000 | 1,0% |
| Praha 2 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 119 600 | 119 600 | 100,0% |
| Praha 11 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 53 200 | 53 200 | 100,0% |
| Praha 12 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 95 100 | 95 100 | 100,0% |
| Praha 16 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 42 000 | 42 000 | 100,0% |
| Praha 17 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 23 400 | 23 400 | 100,0% |
| Praha 18 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 40 800 | 40 800 | 100,0% |
| Praha 19 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 10 500 | 10 500 | 100,0% |
| Praha 20 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 55 100 | 55 100 | 100,0% |
| Praha 21 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 77 700 | 77 700 | 100,0% |
| Praha 22 | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 18 400 | 18 400 | 100,0% |
| Běchovice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Benice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 3 900 | 3 900 | 100,0% |
| Březiněvěs | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Čakovice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 16 200 | 16 200 | 100,0% |
| Ďáblice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 12 100 | 12 100 | 100,0% |
| Dolní Chabry | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 31 400 | 31 400 | 100,0% |
| Dolní Počernice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 7 900 | 7 900 | 100,0% |
| Dubeč | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 6 000 | 5 908 | 98,5% |
| Klánovice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 32 800 | 32 800 | 100,0% |
| Koloděje | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 3 800 | 3 800 | 100,0% |
| Kolovraty | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 14 800 | 14 800 | 100,0% |
| Královice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 1 400 | 1 400 | 100,0% |
| Kunratice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 9 100 | 9 100 | 100,0% |
| Lipence | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 3 600 | 3 600 | 100,0% |
| Nedvězí | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 1 000 | 898 | 89,8% |
| Petrovice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 17 800 | 17 800 | 100,0% |
| Přední Kopanina | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| Řeporyje | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 7 500 | 7 500 | 100,0% |
| Satalice | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 8 400 | 8 400 | 100,0% |
| Slivenec | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
| Suchdol | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 18 200 | 18 200 | 100,0% |
| Šeberov | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 1 400 | 1 400 | 100,0% |
| Štěrboholy | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Vinoř | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 6 600 | 6 600 | 100,0% |
| Zbraslav | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 30 700 | 30 700 | 100,0% |
| Zličín | MLK - nákup knižního fondu | 15/14 z 26.2.2004 | 29 900 | 29 900 | 100,0% |
| Praha 1 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 68 800 | 68 800 | 100,0% |
| Praha 2 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 4 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 38 200 | 32 470 | 85,0% |
| Praha 5 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 125 500 | 125 500 | 100,0% |
| Praha 6 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 6 500 | 6 500 | 100,0% |
| Praha 9 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 34 400 | 34 400 | 100,0% |
| Praha 14 | údržba plastik | 15/14 z 26.2.2004 | 11 200 | 11 200 | 100,0% |
| Praha 15 | opravy pomníků | 17/20 z 29.4.2004 | 1 500 000 | 1 497 650 | 99,8% |
| Dolní Počernice | zhotovení sochy sv. J. Nepomuckého | 20/29 z 16.9.2004 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |
| Klánovice | změna účelu-vybavení tělocvičny | 21/22 z 21.10.2004 | 261 000 | 261 000 | 100,0% |
| Lochkov | interiérové vybavení knihovny | 21/19 z 21.10.2004 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 4 204 000 | 4 195 726 | 99,8% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 06

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 18 | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Kolovraty | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | granty sport a TV | 15/05 z 26.2.2004 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 3 | prog.zaměřený na prev.doprav. nehodovosti | 16/09 z 25.3.2004 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 100,0% |
| Kunratice | havárie střechy zámku | 17/11 z 29.4.2004 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 100,0% |
| Praha 15 | Reko a dostavba areálu sport.a volnočas.aktivit | 18/03 z 27.5.2004 | 15 000 000 | 15 000 000 | 9 246 919 | 61,6% |
| Praha 20 | Chvalský zámek - budovy, areál | 18/03 z 27.5.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 483 079 | 29,7% |
| Praha 22 | Výstavba skateparku Uhříněves | 18/03 z 27.5.2004 | 1 952 000 | 1 952 000 | 1 952 000 | 100,0% |
| Běchovice | Rekonstrukce areálu Chanos | 18/03 z 27.5.2004 | 5 300 000 | 5 300 000 | 5 230 004 | 98,7% |
| Dolní Počernice | Rekonstrukce - Pivovar, č.p.3 | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Klánovice | Vybavení nové tělocvičny */ | 18/03 z 27.5.2004 | 900 000 |  |  | 0,0% |
| Klánovice | změna účelu-vybavení tělocvičny */ | 21/22 z 21.10.2004 | -261 000 | 639 000 | 639 000 | 100,0% |
| Štěrboholy | Sportovní areál v Praze - Štěrboholech 2.etapa | 18/03 z 27.5.2004 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| Praha 19 | vybavení místní knihovny - Kbely | 21/19 z 21.10.2004 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 149 450 | 95,8% |
| Praha 22 | sportovní hřiště s umělým povrchem | 21/19 z 21.10.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| Březiněves | vybavení tělocvičny, úpravy tělocvičny | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 497 282 | 99,5% |
| Čakovice | výstavba víceúčel. hřiště - veřejné sportoviště | 21/19 z 21.10.2004 | 3 900 000 | 3 900 000 | 2 551 480 | 65,4% |
| Dolní Počernice | reko kulturní památky - pivovaru, čp.3 | 21/19 z 21.10.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Koloděje | Kulturní dům Jízdárna - generální oprava střechy, soc.zařízení a topení | 21/19 z 21.10.2004 | 450 000 | 450 000 | 449 939 | 100,0% |
| Šeberov | reko a dostavba budovy (baráčnické rychty) pro kulturně vzdělávací činnost obyvatel MČ | 21/19 z 21.10.2004 | 300 000 | 300 000 | 290 080 | 96,7% |
| Štěrboholy | sportovní areál v Praze - Štěrboholech | 21/19 z 21.10.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Zličín | rekonstrukce kulturní památky | 21/19 z 21.10.2004 | 500 000 | 500 000 | 499 925 | 100,0% |
| Praha 3 | zhotovení pomníku Jaroslava Haška | 22/28 z 25.11.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 56 761 000 | 56 761 000 | 46 009 158 | 81,1% |

07 - Bezpečnost

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Největší objem v této kapitole představují „dotace na provoz sboru dobrovolných hasičů“ , kterou obdrželo 31 městských částí v celkové výši 5 100 tis. Kč. Městské části tuto dotaci většinou plně vyčerpaly, MČ Praha 21 v důsledku přeúčtování části finančních prostředků, které nebyly využity v souladu se stanoveným účelem, vykazuje nulové čerpání dotace.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

MČ Březiněves téměř nečerpala dotaci na „Rekonstrukci požární nádrže“ z  důvodu řešení složité problematiky zakládání stavby z pohledu statiky celého projektu, změny v koncepci rekonstrukce  dvou požárních nádrží a dlouhodobé nemoci pověřeného projektanta.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - NEINVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 12 | grant - prevence kriminality 2004 | 15/03 z 26.2.2004 | 35 000 | 35 000 | 100,0% |
| Praha 12 | grant - prevence kriminality 2004 | 19/21 z 24.6.2004 | 150 000 | 150 000 | 100,0% |
| Praha 15 | grant - prevence kriminality 2005 | 19/21 z 24.6.2004 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 11 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 12 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 13 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 168 000 | 168 000 | 100,0% |
| Praha 15 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 184 000 | 184 000 | 100,0% |
| Praha 16 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 17 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 18 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 134 000 | 134 000 | 100,0% |
| Praha 19 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 20 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 20 000 | 13 900 | 69,5% |
| Praha 21 | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 30 320 | 36,1% |
| Benice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Březiněves | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Čakovice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 10 000 | 10 000 | 100,0% |
| Ďáblice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 284 000 | 284 000 | 100,0% |
| Dolní Měcholupy | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 384 000 | 384 000 | 100,0% |
| Dubeč | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Klánovice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Koloděje | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 384 000 | 384 000 | 100,0% |
| Kolovraty | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Kunratice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 384 000 | 384 000 | 100,0% |
| Libuš | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 94 000 | 94 000 | 100,0% |
| Lipence | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 434 000 | 434 000 | 100,0% |
| Lochkov | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Lysolaje | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 65 006 | 77,4% |
| Nebušice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Řeporyje | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Satalice | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 184 000 | 182 941 | 99,4% |
| Suchdol | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 64 901 | 77,3% |
| Velká Chuchle | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 124 000 | 124 000 | 100,0% |
| Zbraslav | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 884 000 | 884 000 | 100,0% |
| Zličín | provoz sboru dobrovolných hasičů | 20/14 z 16.9.2004 | 84 000 | 84 000 | 100,0% |
| Praha 6 | III.kolo grantů-Prevence kriminality 2004 | 22/21 z 25.11.2004 | 250 000 | 250 000 | 100,0% |
| Praha 7 | III.kolo grantů-Prevence kriminality 2004 | 22/21 z 25.11.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 9 | III.kolo grantů-Prevence kriminality 2004 | 22/21 z 25.11.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 16 | III.kolo grantů-Prevence kriminality 2004 | 22/21 z 25.11.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Kolovraty | III.kolo grantů-Prevence kriminality 2004 | 22/21 z 25.11.2004 | 100 000 | 99 990 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 6 135 000 | 6 036 058 | 98,4% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 07

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Lochkov | Rekonstrukce hasičské zbrojnice - dokončení | 18/03 z 27.5.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Březiněves | Rekonstrukce požární nádrže | 18/03 z 27.5.2004 | 2 800 000 | 2 800 000 | 129500 | 4,6% |
| Koloděje | hasičská zbrojnice - vybudání zázemí pro členy SDH v podkroví zbrojnice | 21/19 z 21.10.2004 | 450 000 | 450 000 | 449234 | 99,8% |
| Lipence | hasičská zbrojnice - staveb.úpravy, nástavba a přístavba | 21/19 z 21.10.2004 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6800000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 11 050 000 | 11 050 000 | 8 378 734 | 75,8% |

08 – Hospodářství

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

V této kapitole jsou zahrnuty dotace v celkovém objemu 72 295,0 tis. Kč, které jsou za toto období čerpány na 95,3 %. Nečerpání vykazují MČ Dolní Počernice u akce „Výkup pozemků pod stávajícími komunikacemi“ neboť nebylo možné výkup pozemků uskutečnit s ohledem k probíhajícím jednáním mezi OSM MHMP a vlastníkem dotčených pozemků o případné směně, a dále MČ Slivenec u akce „Výkup pozemků v Holyni“, kde došlo k průtahům z důvodu vypracování nového znaleckého posudku a čekání na vyjádření odboru informatiky MHMP (cenové mapy stavebních pozemků). V případě MČ Praha 18  dotace na „Výkupy pozemků v k.ú. Letňany“ nebyla dočerpána vzhledem ke skutečnosti, že u většiny pozemků dochází ke změně vlastníka. Po vyjasnění vlastnických vztahů budou jednání o výkupu pozemků obnovena s novým vlastníkem (předpokládá se 2.čtvrtletí roku 2005).

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy – INVESTIČNÍ – orj 08

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 22 | na výkup pozemku – Centrální náměstí | 17/26 z 29.4.2004 | 20 200 000 | 20 200 000 | 20 200 000 | 100,0% |
| Praha 11 | regenerace panelových objektů | 17/11 z 29.4.2004 | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 999 999 | 100,0% |
| Praha 15 | regenerace panelových domů | 17/11 z 29.4.2004 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% |
| Praha 18 | Výkupy pozemků v k.ú.Letňany | 18/03 z 27.5.2004 | 2 530 000 | 2 530 000 | 828 800 | 32,8% |
|  | revokace 23/04 ze dne 16.12.04 * |  | 470 000 | 470 000 | 469 979 | 100,0% |
| Praha 22 | Výkup pozemku – Centrální náměstí | 18/03 z 27.5.2004 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 100,0% |
| Dolní Počernice | Výkup pozemků pod stáv. komunikacemi | 18/03 z 27.5.2004 | 1 199 000 | 1 199 000 | 0 | 0,0% |
| Kolovraty | Rekonstrukce a rozšíření hřbitova | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Slivenec | Výkup pozemku v Holyni | 18/03 z 27.5.2004 | 296 000 | 296 000 | 0 | 0,0% |
| Zbraslav | Reko schodiště, chodn.a pomn.v ul.V.Vančury | 18/03 z 27.5.2004 | 700 000 | 700 000 | 699 900 | 100,0% |
| Benice | rekonstrukce oplocení zdi hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,0% |
| Dolní Chabry | rozšíření kapacity hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 990 135 | 99,0% |
| Kolovraty | rekonstrukce a rozšíření kapacity hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | 100,0% |
| Praha 20 | výkup pozemku na obnovu hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 843 927 | 94,8% |
| Slivenec | výkup pozemků a vybudování kolumbaria | 19/26 z 24.6.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Zbraslav | rekonstrukce urnového háje | 19/26 z 24.6.2004 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,0% |
| Čakovice | rekonstrukce hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Řeporyje | vybudování zázemí pro správce hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| D.Počernice | rozšíření hřbitova | 19/26 z 24.6.2004 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | doplnění veřejného osvětlení | 21/19 z 21.10.2004 | 250 000 | 250000 | 250000 | 100,0% |
| Čakovice | venkovní osvětlení kostela sv.Remigia | 21/19 z 21.10.2004 | 765 000 | 765000 | 765000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 72 295 000 | 72 295 000 | 68 932 740 | 95,3% |

09 – Vnitřní správa

- neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Na základě usnesení ZHMP č. 16/44 z 25.3. 2004 byly poskytnuty účelové dotace městským částem na projekty „Proti drogám 2004 – Zdravé město Praha“, které vykazují téměř stoprocentní čerpání.

Řada městských částí obdržela na základě usnesení ZHMP č. 19/01 z 24.6.2004 a č. 23/24 z 16.12. 2004 účelovou dotaci na „přípravu a výkon zkoušek zvláštní způsobilosti“. Čerpání této dotace se pohybuje od 0 % do 206,7 % a záleží především na počtu pracovníků městských částí. kteří byli do školení zařazeni. V případě MČ Praha 1, 5, 8, 9 a 10 poskytnutá dotace nepokryla v plné výši skutečné výdaje na tento účel, a proto MČ požádaly, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo RHMP a ZHMP předloženo k odsouhlasení a následnému schválení dorovnání dotace z rozpočtu hl.m. Prahy do výše potřeby.

- investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy

Dotace zahrnuté v této kapitole byly určeny především na rekonstrukce, dostavby, zateplení, stavební úpravy objektů úřadů městských částí, popřípadě na obměnu počítačového vybavení úřadu včetně nákupu softwaru.

Nižší čerpání dotací vykazují MČ Ďáblice, kde akce „Radnice ÚMČ – reko střechy, krovu a oken“ byla realizována s úsporou finančních prostředků a MČ Koloděje u akce „Budova ÚMČ – rekonstrukce a dostavba“, kde rozsáhlá rekonstrukce budovy městského úřadu a k tomu nezbytná administrativní agenda vyžadovala delší časové období na realizaci, stavba byla zahájena v listopadu 2004 a nebylo ji  možné do konce roku dokončit.

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy – NEINVESTIČNÍ – orj 09

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | 31.12.2004 |  |
| Praha 8 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 9 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Praha 11 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 245 300 | 243 948 | 99,4% |
| Praha 18 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 64 550 | 92,2% |
| Praha 21 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 67 500 | 96,4% |
| Praha 22 | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 70 000 | 70 000 | 100,0% |
| Kolovraty | proj. Proti drogám 2004-Zdravé město Praha | 16/44 z 25.3.2004 | 55 000 | 54 981 | 100,0% |
| Praha 1 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *) | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 219 100 | 109,6% |
| Praha 2 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 100 000 | 87 940 | 87,9% |
| Praha 3 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 130 830 | 65,4% |
| Praha 4 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 5 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *) | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 228 610 | 114,3% |
| Praha 6 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 300 000 | 284 054 | 94,7% |
| Praha 7 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 120 000 | 113 190 | 94,3% |
| Praha 8 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
| Praha 9 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *) | 19/01 z 24.6.2004 | 80 000 | 92 334 | 115,4% |
| Praha 10 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *) | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 413 430 | 206,7% |
| Praha 11 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 220 000 | 208 275 | 94,7% |
| Praha 12 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 193 970 | 97,0% |
| Praha 13 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 200 000 | 157 640 | 78,8% |
| Praha 14 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 150 000 | 11 250 | 7,5% |
| Praha 15 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 100 000 | 85 910 | 85,9% |
| Praha 16 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| Praha 17 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 80 000 | 51 870 | 64,8% |
| Praha 18 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 90 000 | 58 722 | 65,2% |
| Praha 19 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 80 000 | 51 020 | 63,8% |
| Praha 20 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 40 000 | 37 480 | 93,7% |
| Praha 21 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 100 000 | 98 078 | 98,1% |
| Praha 22 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 100 000 | 93 774 | 93,8% |
| Ďáblice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 9 000 | 9 000 | 100,0% |
| Křeslice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 20 000 | 20 000 | 100,0% |
| Libuš | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 50 000 | 37 230 | 74,5% |
| Nebušice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 11 000 | 0 | 0,0% |
| Petrovice | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 20 000 | 11 590 | 58,0% |
| Troja | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Újezd | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| Velká Chuchle | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 30 000 | 22 360 | 74,5% |
| Zbraslav | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| Zličín | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 19/01 z 24.6.2004 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| Čakovice | ÚMČ-na opravu fasády budovy | 20/05 z 16.9.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| Benice | pokrytí nárůstu mzdových nákladů | 21/24 z 21.10.2004 | 140 000 | 140 000 | 100,0% |
| Praha 21 | změna charakteru | 23/10 z 16.12.2004 | 578 000 | 578000 | 100,0% |
| Praha 4 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti | 23/24 z 16.12.2004 | 70 000 | 54 980 | 78,5% |
| Praha 8 | zkoušky zvláštní odborné způsobilosti *) | 23/24 z 16.12.2004 | 165 000 | 176211 | 106,8% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 6 103 300 | 5 807 827 | 95,2% |

* tyto MČ požádaly o dokrytí v rámci FV r.2004-podléhá schválení ZHMP

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - INVESTIČNÍ - orj 09

|  |  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | poskytnuto dle | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne | dle usnesení | plateb.kalen. | 31.12.2004 |  |
| Praha 19 | rekonstrukce stávající budovy úřadu | 18/03 z 27.5.2004 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| Praha 21 | ÚMČ Praha 21 - výměna systému ÚT, výměna oken, dostavba objektu | 18/03 z 27.5.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Čakovice | ÚMČ - reko střechy, krovu a oken | 18/03 z 27.5.2004 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 50,0% |
| Ďáblice | Radnice MČ - výměna střešní krytiny | 18/03 z 27.5.2004 | 350 000 | 350 000 | 271 238 | 77,5% |
| Koloděje | ÚMČ - rekonstrukce a dostavba budovy úřadu | 18/03 z 27.5.2004 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% |
| Petrovice | zateplení obec.panel.domu Morseova 251-253 | 18/03 z 27.5.2004 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 100,0% |
| Suchdol | Staveb.úpravy a plynové topení hasič.zbrojnice | 18/03 z 27.5.2004 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| Suchdol | Plošina pro invalidní občany | 18/03 z 27.5.2004 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| Čakovice | ÚMČ-na opravu fasády budovy */ | 20/05 z 16.9.2004 | -1 000 000 |  |  | 0,0% |
| Praha 19 | pořízení spisové služby | 21/19 z 21.10.2004 | 700 000 | 700000 | 700000 | 100,0% |
| Praha 20 | ÚMČ - obměna počítačového vybavení | 21/19 z 21.10.2004 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0% |
| Praha 21 | budova ÚMČ - výměna systému ÚT, oken, dostavba objektu -revokace 23/10 | 21/19 z 21.10.2004 | 3 500 000 | 3 500 000 |  |  |
| Praha 21 | změna charakteru | 23/10 z 16.12.2004 | -578 000 | -578 000 | 2 922 000 | 100,0% |
| Běchovice | budova ÚMČ - rekonstrukce - zateplení budovy | 21/19 z 21.10.2004 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 466 809 | 94,6% |
| Koloděje | budova ÚMČ - rekonstrukce a dostavba | 21/19 z 21.10.2004 | 5 742 000 | 5 742 000 | 2 838 965 | 49,4% |
| Kolovraty | budova ÚMČ - rekonstrukce | 21/19 z 21.10.2004 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| Zbraslav | ÚMČ - výměna serveru | 21/19 z 21.10.2004 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 49 259 000 | 49 259 000 | 46 194 012 | 93,8% |

Dotace z rozpočtu hl.m.Prahy - POVODNĚ

|  |  |  |  |  | v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MČ | název akce | usn. ZHMP č. | poskytnuto | vyčerpáno do | % |
|  |  | ze dne |  | 31.12.2004 |  |
| Praha 1 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 42 351 000 | 23 479 986 | 55,4% |
| Praha 4 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 1 800 000 | 1 619 594 | 90,0% |
| Praha 5 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 17 900 000 | 15 793 092 | 88,2% |
| Praha 6 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 4 900 000 | 4 896 444 | 99,9% |
| Praha 7 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 52 700 000 | 50 997 742 | 96,8% |
| Praha 8 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 61 200 000 | 57 022 183 | 93,2% |
| Praha 12 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 3 150 000 | 3 150 000 | 100,0% |
| Praha 16 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 10 000 000 | 10 000 000 | 100,0% |
| Lipence | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 2 025 000 | 2 025 000 | 100,0% |
| Suchdol | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,0% |
| Troja | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 3 650 000 | 3 650 000 | 100,0% |
| Velká Chuchle | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 3 100 000 | 1 991 559 | 64,2% |
| Zbraslav | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 14/03 z 29.1.2004 | 20 475 000 | 20 475 000 | 100,0% |
| ÚZ 17259 |  |  | 225 151 000 | 197 000 600 | 87,5% |
| Praha 7 | opravy objektů po povodni /ZŠ a MŠ/ | 16/41 z 25.3.2004 | 15 700 000 | 6 707 260 | 42,7% |
| Praha 8 | opravy objektů po povodni/ZŠ Zenklova/ | 16/41 z 25.3.2004 | 444 000 | 444 000 | 100,0% |
| Praha 12 | opravy objektů po povodni /ZŠ / | 16/41 z 25.3.2004 | 6 043 000 | 1 437 282 | 23,8% |
| Praha 7 | rekonstrukce objektů po povodni /ZŠ/ | 16/41 z 25.3.2004 | 800 000 | 800 000 | 100,0% |
| Praha 8 | rekonstrukce objektů po povodni /ZŠ/ | 16/41 z 25.3.2004 | 3 068 000 | 3 067 549 | 100,0% |
| Praha 12 | rekonstrukce objektů po povodni /ZŠ/ | 16/41 z 25.3.2004 | 500 000 | 207 742 | 41,5% |
| Troja | rekonstrukce objektů po povodni /ZŠ/ | 16/41 z 25.3.2004 | 7 000 000 | 7 000 000 | 100,0% |
| Praha 7 | oblast školství ZŠ Tusarova a U Průhonu | 21/20 z 21.10.2004 | 4 250 000 | 1 250 000 | 29,4% |
| Praha 12 | oblast školství ZŠ Modřanská | 21/20 z 21.10.2004 | 4 200 000 | 0 | 0,0% |
| ÚZ 512 |  |  | 42 005 000 | 20 913 833 | 49,8% |
| Praha 1 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 16 442 500 | 14 619 228 | 88,9% |
| Praha 4 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 702 000 | 0 | 0,0% |
| Praha 5 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 7 073 400 | 6 637 975 | 93,8% |
| Praha 6 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 1 915 000 | 1 892 094 | 98,8% |
| Praha 7 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 18 912 000 | 12 332 754 | 65,2% |
| Praha 8 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 46 047 000 | 39 805 342 | 86,4% |
| Praha 12 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 1 226 000 | 953 000 | 77,7% |
| Praha 16 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 3 900 000 | 2 857 708 | 73,3% |
| Lipence | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 612 000 | 249 035 | 40,7% |
| Suchdol | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 764 000 | 561 500 | 73,5% |
| Troja | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 1 040 000 | 876 500 | 84,3% |
| Velká Chuchle | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 2 116 000 | 1 829 568 | 86,5% |
| Zbraslav | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 17/03 z 29.4.2004 | 10 194 000 | 8 724 212 | 85,6% |
| ÚZ 92358 |  |  | 110 943 900 | 91 338 916 | 82,3% |
| Praha 8 | opravy byt.fondu poškozeného povodněmi | 20/03 z 16.9.2004 | 77 295 500 | 77 295 500 | 100,0% |
| Praha 8 | opravy bytového fondu | 23/08 z 16.12.2004 | 31 865 700 | 31 865 700 | 100,0% |
| ÚZ 92242 |  |  | 109 161 200 | 77 295 500 | 70,8% |
| Praha 8 | na odstraňování povodňových škod | 22/12 z 25.11.2004 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| ÚZ 34274 |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
|  | Celkem za r. 2004 |  | 488 261 100 | 387 548 849 | 79,4% |