Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2004

#### KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

(v tis. Kč)

| kapitola 01 celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje |
| --- | --- | --- |
| 376 476,0 | 3 148 259,0 | 3 524 735,0 |
| z toho převody z roku 2003: |  |  |
| 1 486 160,0 | 0,0 | 1 486 160,0 |

Běžné výdaje

# Odbor stavební MHMP

Na rok 2004 činí návrh rozpočtu 2 200 tis.Kč,  které jsou účelově určeny na statické havárie-zákonná povinnost obce.

# Odbor městského investora MHMP

Z celkového rozsahu běžných výdajů odboru na rok 2004 ve výši 233 569 tis.Kč jsou rozhodující výdaje na opravu Karlova mostu ve výši 90 000 tis.Kč a na odstranění mezideponií  ve výši 77 000 tis.Kč. Výdaje související s investiční výstavbou jsou rozděleny dle seskupení.

V podseskupení  514 – Úroky a ostatní finanční  -  výdaje jsou zahrnuty úhrady úroků SFŽP ČR, vyplývající z uzavřených smluv o poskytnutí půjčky na akce TV Kunratice a TV Újezd nad Lesy.

V podseskupení 515 – Nákup vod, paliv a energie – výdaje jsou určeny na úhradu nákladů za media na objektech u staveb dokončených nebo zastavených , ale nepředaných.

V podseskupení  516 – Nákup služeb  - v této položce jsou zahrnuty výdaje na ostrahu nedokončených staveb nebo objektů, event.staveb před kolaudací (PA Šutka, SLZ N.Butovice a ZŠ JM II,7/1). Dále výdaje za inženýrskou činnost, právní pomoc, za posudky, technickou pomoc a nájemné za pozemky, které zatím nebyly vykoupeny. A rozhodující výdaje jsou na odstranění mezideponií.

V podseskupení  517 – Opravy a udržování – hlavní výdaje jsou určeny na opravu Karlova mostu a dále na opravy dokončených objektů a staveb, které je třeba realizovat, aby mohla být provedena kolaudace a vyvedení z účtu investora na OSM MHMP.

V podseskupení 519 – Výdaje související s neinv.nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary  - výdaje jsou určeny na úhradu soudních řízení a na úhradu škod za ušlý zisk organizacím.

- V podseskupení 542 – Náhrady placené obyvatelstvu – zde jsou rozpočtovány výdaje na úhradu škod fyzickým osobám.

# Útvar rozvoje hl.města Prahy

Neinvestiční příspěvek je navržen ve výši 129 770 tis.Kč. Běžné výdaje slouží k zajištění programu rozvoje hl.m.Prahy, včetně účelových prostředků ve výši 55 500 tis.Kč na pořizování územně plánovacích podkladů, dokumentací, získávání  údajů, dat a informací, jejich digitalizaci, tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému.

Dále na prezentaci a propagaci Prahy a na zajištění prezentace velkých rozvojových záměrů HMP na mezinárodním veletrhu „Exporeál 2004 – Mnichov“.

### Inženýrská a realitní organizace Praha

V rozpočtu na rok 2004 jsou v běžných výdajích zahrnuty finanční prostředky včetně účelových prostředků v celkové výši 10 937 tis.Kč, z toho účelové prostředky činí 3 302 tis.Kč (t.j.náhrady za zaniklé stavby, geometrické plány a nájem pozemků).

Kapitálové  výdaje

Byty Zličín

Stavba předpokládá výstavbu 68 b.j. ve Zličíně v oblasti ul. Křivatcova a Strojírenská. V roce 2004 bude ukončena příprava stavby včetně vydání stavebního povolení. Po výběru zhotovitele, předpoklad zahájení stavby na konci roku 2004.

Čakovice III

Lokalita leží na pozemcích MČ Praha 9, prvotní studie jsou projednány s ÚMČ. Navržený objekt využívá proluku v řadové zástavbě podél komunikace, při čemž přízemí bude využito ke komerčním účelům. Navržené byty jsou střední velikosti, část malometrážní. Objekt bude vnějším rázem přizpůsoben okolní zástavbě. Byl vybrán zpracovatel dokumentace D-Plus projektová a inženýrská a.s. a v roce 2004 bude zajišťována příprava stavby.

Pod Čimickým hájem

Jde o lokalitu o celkové kapacitě cca 450 b.j.  V r. 2002 byla zpracována objemová studie a  v roce 2004 bude zahájena příprava stavby.

Prosek Kytlická

Lokalita o kapacitě cca 350 bytů. Je zde možná vícepodlažní zástavba. V roce 2004 bude zajištěna ověřovací studie.

Vysočany – Ocelářská

Lokalita o orientační kapacitě cca 450 b.j.. Leží v bezprostřední blízkosti stanice metra a centra Vysočan. Území je v současnosti značně zdevastováno (částečně bylo využíváno jako ZS metra IV. B, využívání je skončeno). V roce 2004 bude zahájena příprava stavby.

IP pro bytovou výstavbu

Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost bytových staveb nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

Horní Měcholupy – Petrovice

Jedná se o výstavbu obytného souboru s celkovým počtem 6ti nadzemních objektů a počtem 338 bytových jednotek z toho 34 b.j. je určeno pro tělesně postižené občany. V 1. a 2. PP jsou umístěna garážová stání o celkovém počtu 556 míst.

- Obytný dům „A“ s počtem bytů 80 b.j. a 355 m² komerčních a obchodních ploch

v 1. NP

- Obytný dům „B“ s počtem bytů 90 b.j. a 768 m² komerčních a obchodních ploch

v 1. NP

- Obytný dům „C“ o počtu 80 b.j.,

- Obytný  dům „I“ s počtem bytů 24 b.j.

- Obytný objekt „D“ s počtem 64 b.j. a 708 m² komerčních a obchodních ploch

v 1. a 2. NP

OVS na zhotovitele stavby bude ukončena ve IV. čtvrtletí 2003 a v roce 2004 bude stavba zahájena.

Horní Libeň – Pekařka

Etapa 0001 - severní část, obsahující 148 bytů v domech 02-06, příslušnou technickou infrastrukturu a dětské hřiště, je rozestavěna a bude dle SOD uzavřené se zhotovitelem a.s. Skanska dokončena v  I. čtvrtletí  2004. Finanční objem pro rok 2004 se pro tuto etapu 0001 předpokládá ve výši  30 000 tis. Kč. ( při použití  dotace  ze SFRB v r. 2003 ).

Pro etapu 0002 - jižní část, bytový dům s 69 byty včetně připojení na inženýrské sítě, je vydáno  stavební povolení. Zahájení realizace se předpokládá v 1. čtvrtletí 2004 a dokončení v roce 2005.

Na Vackově

V roce 2004 bude dle zákona o zadávání veřejných zakázek vybrán zhotovitel a následně bude realizována demolice stávajících objektů k vyklizení staveniště pro zahájení bytů.

Dofakturace

Jedná se o úhradu faktur za práce provedené na dokončených stavbách v roce 2003, které budou předloženy k proplacení v roce 2004 a tyto stavby nejsou již jmenovitě zařazeny ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2004.

Černý Most / 5. stavba

Probíhající výstavba 1. části et. 0001, zahrnuje bytové objekty  D  a  H  s celkem 255 byty. Tato část  bude dokončena v roce 2003.  Pro realizaci 2. a 3. části et. 0001, tj. 484 bytů v bytových objektech B, C, E, F1, F2, G a příslušné technické infrastruktury bude v rámci OVS vybrán zhotovitel do konce roku 2003. Finanční prostředky, navržené pro rok 2004, umožní plné rozvinutí prací.

Bytové domy Čakovice I.

V I.Q/2004 se předpokládá zahájení výstavby bytových domů (82 b.j.). Na stavbu proběhlo stavební řízení a očekává se plynulý postup výstavby s cílem stavbu dokončit a zkolaudovat v roce 2005.

MMB Ďáblice

Ve II.Q/2004 bude dokončena a následně zkolaudována výstavba 46 bytových jednotek včetně terénních a sadových úprav.

JM II – Hrdličkova

Lokalita se nachází na území Horní Roztyly v Praze 4 a je prostorově umístěna v místě bývalé stavby komplexní bytové výstavby JM II, 7/7. Jedná se o prostor, který byl v rámci stavby 7/7 uvažován jako provizorní parkoviště. V tomto prostoru jsou vybudované inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti. V roce 2004 bude realizována příprava stavby.

Kbely – Centrum

Ve II.Q/2004 bude proveden výběr zhotovitele stavby a následně se předpokládá se zahájením stavebních prací. V roce 2004 se očekává takový postup výstavby, který umožní dokončení stavby v roce 2005.

Na Berance

Stavba městských bytů v lokalitě Beranka v Horních Počernicích na okraji této MČ. Předpokládá se výstavba cca 550 bytů v bytových domech se 3 - 5 nadzemními podlažími. V suterénech bytových domů budou umístěna garážovací stání. V roce 2004 budou probíhat práce na podání žádosti k vydání územního rozhodnutí.

Polabská – byty Miškovice

Stavba zahrnuje výstavbu 36 byt.jednotek v ul.Krčmářově v Miškovicích. Ve IV.Q/2003 byla zahájena stavba byty Miškovice. Její dokončení včetně kolaudačního řízení se předpokládá v roce 2004.

Bytové domy Čakovice II

Stavba obsahuje 72 malometrážních bytů, suterén bude využit pro parkování. Navržené byty v současnosti nejvíce požadované velikosti cca 50 m². Pozemky, vyjma jednoho, jsou ve vlastnictví MČ Čakovice. Byl vybrán zpracovatel dokumentace D-Plus projektová a inženýrská a.s. Předpoklad vydání ÚR a stavebního povolení v roce 2004, zahájení stavby ve III. čtvrtletí 2004.

Byty Dubeč

Jedná se o výstavbu 20 b.j. v areálu bývalého statku v MČ Dubeč. V roce 2004 bude stavba zahájena. Předpokládá se plynulý postup výstavby s cílem jejího dokončení v roce 2005.

Bytový soubor Hloubětín

Lokalita o kapacitě cca 120 b.j., vhodná pro nájemní byty na obecních pozemcích. Její umístění vychází z návrhu US širšího území (zpracovává ÚRM MHMP). V roce 2004 bude zahájena příprava stavby.

Na Pomezí byty + TI

Dané území cca 45 000 m2 bylo v minulosti určeno k výstavbě bytů v režimu KBV a vlastní stavba technické infrastruktury byla zahájena výstavbou komunikace a kanalizačních řádů. V současné době hl. m. Praha předpokládá zajistit technickou infrastrukturu území s tím, že výstavbu samotných bytových jednotek nebude zajišťovat. Jako další krok přípravy této stavby je třeba zajistit aktualizovanou dokumentaci DUR a kompletní projektovou dokumentaci technické infrastruktury této lokality, z které budou zřejmé kapacitní možnosti bytové výstavby, rozsah a finanční náklady stavby TV. Odborný odhad investičních nákladů technické infrastruktury, před zpracováním DUR, je 110 mil. Kč. Navrhované finanční prostředky na rok 2004 umožní dokončit projektovou přípravu TV a event. zahájení stavby.

Kolektor Centrum – Smíchov

Kolektor 2.kategorie, jehož trasa bude spojovat lokality Kateřinská, Ke  Karlovu na pravém břehu Vltavy a lokalitu ohraničenou ul.Plzeňská, Na Zatlance a Kováků na levém břehu Vltavy. V souladu se chváleným Generelem kolektorizace HMP budou v roce 2004 zahájeny práce na projektové dokumentaci a předpokládá se  dokončení dokumentace k územnímu řízení.

TV Dolní Měcholupy

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v Kutnohorské ulici (stavba 5.C a 6.C). Po ukončení delimitace stavby z MČ bude zahájen výběr zhotovitele stavby – OVS a po jeho ukončení dojde v 04/2004 k zahájení stavebních prací. Podstatný objem prací, splašková a dešťová kanalizace, rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků, je soustředěn do vysoce frekventované komunikace Kutnohorská. Stavební práce budou probíhat za úplné uzávěry, a proto budou z větší části ukončeny v roce 2004.

TV Praha 6

Stavba zahrnuje prodloužení kanal. sběrače v údolí Dolní Šárky po zástavbu v lokalitě Na Mlýnku. Součástí stavby je kanal. sběrač, stoková síť v lokalitě Na Mlýnku, 2 čerpací stanice a vodovod. V roce 2004 bude zahájena příprava stavby.

TV Baba II

Na základě naléhavého požadavku MČ Praha 6 byla zpracována studie nezbytného rozsahu rekonstrukčních prací inženýrských sítí této oblasti. Sítě jsou v havarijním stavu, jejich údržbu neprovádí správci vzhledem k tomu, že většina vodovodů a část kanalizací nebyla v minulosti zkolaudována. Úpravy stávajících sítí vytvoří také možnost dostavby bytových objektů  na  pozemcích  ve  vlastnictví hl. m. Prahy. Navrhované finanční prostředky na rok 2004 umožní zpracování projektové dokumentace.

TV Slivenec

V současné době a tím i v průběhu roku 2004 probíhají a budou probíhat práce na výstavbě splaškové kanalizace v celé MČ (etapa 0003). Plynulý postup je nutný z důvodu koordinace s Pražskou plynárenskou a.s. a z důvodu zachování dopravní obslužnosti v dané lokalitě. V tomto roce bude ukončena příprava na rekonstrukci komunikace U náhonu (etapa 0007) a zahájeny budou projekční práce na plošnou rekonstrukci místních komunikací.

TV Řepy

Jedná se o  nové vybudování technické vybavenosti – vodovodní a kanalizační sítě vč. komunikací na území starých Řep. Finanční prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2004 jsou uplatňovány na realizaci etapy 0002 „Řepy-západ II.“ a přípravu (dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, autorský dozor, inženýrská činnost) etapy 0003 „Řepy-střed“.

TV Libuš

Z roku 2003 přejde ve značném stupni rozpracovanosti etapa 0008, která řeší rekonstrukci komunikací v části Písnice. V roce 2004 bude provedena rekonstrukce komunikací kolem ulice K lesu (etapa 0009) a zahájena výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Písnické zahrady. Projekčně a investorsky bude ukončena příprava rekonstrukce komunikace v ulici Libušská (etapa 0010).

TV Kbely

V průběhu 1.pololetí 2004 budou ukončeny práce na rekonstrukci komunikací, jež jsou součástí etapy 0010. Zahájeny budou rekonstrukce komunikací Katusická (etapa 0014) a Jilemnická (etapa 0012). Projekčně budou ukončeny práce na etapě 0008, která řeší výstavbu komunikace Toužimská.

TV Koloděje

V I.Q/2004 budou ukončeny práce, které vyplynuly ze zkušebního provozu nové ČOV (etapa 0001). V návaznosti na zpracovaný Generel odvodnění budou zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací (etapa 0004).

TV Šeberov

V roce 2004 bude ukončena výstavba kruhové křižovatky v ulici K Šeberovu (etapa 0004). Dále bude zahájena etapa 0005, jejímž obsahem je rekonstrukce komunikací v části Hrnčíře. Projekčně budou ukončeny práce na rekonstrukci komunikace V Ladech.

TV Lipence

V současné době je před dokončením rekonstrukce 1.části komunikace Jílovišťská. Následně bude zahájena rekonstrukce 2.části této ulice (etapa 0004). Práce budou probíhat za úplné uzávěry a jejich ukončení je nutné v roce 2004. V tomto roce bude rovněž ukončena příprava etapy 0007, která řeší výstavbu komunikace Josefa Houdka.

TV Stodůlky

V roce 2004 budou pokračovat práce na realizaci etapy 0005 a na přípravě etapy 0004, jejímž obsahem je výstavba inženýrských sítí v lokalitě Třebonice.

TV Kyje – Hutě

Stavba byla rozdělena na 2. etapy. Výstavba etapy 0001 byla dokončena ve 4. čtvrtletí 2002. Finanční prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2004 budou použity na etapu 0002 - Východně od ulice Lipnické (výstavbu kanalizací, plynu, vodovodu a úpravu komunikací).

Kolektor Václavské náměstí

V roce 2004 bude ukončena projekční a investorská příprava trasy B a C a celá stavba bude připravena k realizaci.

TV Jahodnice

Jedná se o kompletní úpravu komunikací po zřízení inženýrských sítí ve stávající zástavbě. Na stavbu bylo vydáno stavební povolení. V roce 2003 byl vybrán zhotovitel na etapu 0001 - Komunikace I., která bude dokončena v 12/2003. Částka navrhovaná pro rok 2004 umožní zahájit další etapu 0002 - Komunikace II.   Dokončení celé stavby, tj. včetně etapy 0003 - Komunikace III. se předpokládá v roce 2005.

TV Zelený pruh – Antala Staška

Jedná se o rekonstrukci čtyřproudové obousměrné komunikace Antala Staška včetně inženýrských sítí, chodníků, a středního pásu v předpokládané délce cca 0,8 km od křižovatky ul. Na strži ke křižovatce s ul. Budějovická. Návrh finančních prostředků umožní zahájení vlastních stavebních prací v roce 2004 a dokončení stavby v roce 2005.

TV Radotín

V 04/2004 bude ukončena etapa 0001, která řeší výstavbu technické infrastruktury ve východní části MČ. Z roku 2003 přechází ve značném stupni rozpracovanosti etapa 0007 - Radotín sever s termínem dokončení v roce 2004. Dále budou pokračovat práce na protipovodňových opatřeních, která spočívají v rekonstrukci stávající nádrže Zděř. Projekčně budou ukončeny práce na etapě 0005 - Radotín západ.

TV Řeporyje

Ve IV.Q/2003 byla zahájena výstavba další části kanalizačních řadů, jež jsou součástí etapy 0005. Ukončení se předpokládá ve II.Q/2004. Následně bude v roce 2004 přenesena výstavba kanalizačních řadů na jižní stranu od komunikace Smíchovská. Projekčně budou probíhat práce na etapě 0006 Komunikace a 0007 IS Zadní Kopanina.

TV Suchdol

Z důvodu plánovaných investic TSK bude v roce 2004 provedena výstavba splaškové kanalizace v oblasti ulic Kamýcká a Internacionální (etapa 0002) a dále bude zahájena výstavba tlakové kanalizace v části Sedlec – komunikace Roztocká. V roce 2004 bude rovněž dokončena rozpracovanost z roku 2003, tj. komunikace – 1.část v oblasti Nový Suchdol a kanalizace v ulici Gagarinova.

TV Přední Kopanina

V roce 2004 bude ukončena výstavba komunikace v ulici K Julianě (etapa 0002) a zahájena rekonstrukce komunikací v etapě 0003.

TV Čakovice

V 01/2004 se očekává ukončení výběru zhotovitele 1.části výstavby kanalizačních řadů – OVS (etapa 0006). V roce 2004 se uskuteční podstatný objem prací na této etapě. Z roku 2003 přejde ve značném stupni rozpracovanosti etapa 0012 Komunikace Miškovice, jejíž ukončení bude v roce 2004.

TV Újezd nad Lesy

V roce 2004 budou ukončeny práce na rozpracovanosti z roku 2003, tj.rekonstrukce komunikací kolem ulice Ochozská (etapa 0008) a výstavba vodovodního řadu – 2.část v ulici Novosibřinská (etapa 0005). Dále bude provedena rekonstrukce komunikací v ulici Valdovská a Soběšínská (etapa 0004). V roce 2004 se zahájí rekonstrukce a intenzifikace ČOV (etapa 0009). Projekčně budou připravovány rekonstrukce komunikací v oblasti jih i sever.

TV Dubeč

V roce 2004 bude zrealizována etapa 0007, která řeší výstavbu splaškové kanalizace v oblasti ulice Netlucká a etapa 0004 – výstavba kruhové křižovatky v ulici Starodubečská a úprava náměstí U lípy svobody. Dále budou pokračovat práce na PD zbývajících částí splaškové kanalizace a zahájeny práce na PD na rekonstrukci komunikací.

TV Štěrboholy

V roce 2004 budou dokončeny rozestavěné části etapy 0006 a 0007, které řeší rekonstrukce komunikací v MČ. Dále bude probíhat projekční příprava na rekonstrukce zbývajících komunikací vč. výstavby kruhové křižovatky v ulici Ústřední.

IP pro stavby TV

Výdaje na projektovou přípravu a inženýrskou činnost staveb technické vybavenosti nezařazených jmenovitě ve schváleném rozpočtu kapitálových výdajů na běžný rok.

TV Chaby stavba 50

Jedná se o stavbu, která byla rozestavěna a od r. 1993 byla z důvodů nedostatku finančních prostředků zastavena. Změna koncepce zástavby Západního města vyvolala i změnu v řešení rozestavěné stavby. Komunikace Jinočanská v návaznosti s ul. Jeremiášovou bude mít pro navrhovanou výstavbu Západního města hlavní význam v přímém dopravním napojení místních komunikací a komunikací vyšší kategorie. Jedná se o spojku mezi komunikacemi K Třebonicům a Jeremiášova - o druhou část komunikace Jinočanská. V roce 2004 bude stavba pokračovat.

TV Chaby – Jinočanská

Čtyřpruhová komunikace Jinočanská propojí stávající JZM I od komunikace K Třebonicům na expresní silniční okruh (ESO) s mimoúrovňovou křižovatkou.  Navazující stavba TV Chaby 50, umožní napojení až na komunikaci Jeremiášovu. Stavbu bylo nutno v důsledku změny územního plánu Prahy-Západ rozdělit na dvě etapy.

Etapa I. je čtyřpruhová komunikace k  expresnímu okruhu, která je z velké části dokončena.

Etapa II. je tvořena mimoúrovňovou křižovatkou za okruhem, která je rozestavěna. Navrhované finanční prostředky v roce 2004 umožní postup výstavby pouze v rozsahu  přidělených zdrojů.

TV Nové Butovice

V rámci stavby byla vybudována technická infrastruktura pro celé sídliště Nové Butovice. Nedokončené však zůstaly některé části stavby v důsledku koordinace s pozastavenou nebo nezahájenou výstavbou pozemních objektů. V roce 2003 proběhla pasportizace těchto nedokončených částí. Jednou z oblastí je TV u Centrum západ C. Na tuto část byla zpracována aktualizovaná DSP a bylo vydáno  stavební povolení na objekty technické vybavenosti. Navrhované prostředky na rok 2004 umožní realizaci podstatné části těchto objektů TV.

Kolektor C I A

V roce 2004 bude plynule pokračovat výstavba kolektoru v ul.Vodičkova. Dojde k podstatnému rozvinutí stavebních prací dle harmonogramu, především na statickém zajištění stávajících objektů a na ražbách šachet a tubusu kolektoru.