HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

zastoupené odborem fondů eu

Výzva pro předkládání nabídek pro projekt hrazený z technické pomoci JPD 2 dle opatření 3.1 - výdaje na technickou podporu

projekt

„Analýza Brownfields“

datum: 28. června 2007

# zadavatel

Název: 		Hlavní město Praha

Sídlo:			Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Identifikační číslo:	00064581

Zastoupené:		Mgr. Patricií Tiso Ferulíkovou

ředitelkou Odboru fondů EU, Magistrát hl. m. Prahy

(dále jen „FEU MHMP“)

Kontaktní osoba: 	Ing. Mgr. Michal Struha

Email: 		michal.struha@cityofprague.cz

Tel.: 		236 00 2 859

Kontaktní osoba:	Ing. Johana Syrůček Chalupová

Email: 		johana.chalupova@cityofprague.cz

Tel.: 		236 00 2 636

1. Název projektu

„ANALÝZA BROWNFIELDS V PRAZE“

2. Popis projektu

V souvislosti s ukončením programového období 2004 – 2006 vyplývá Hlavnímu městu Praze (dále jen HMP), jakožto zprostředkujícímu subjektu programu JPD 2, možnost vyhodnotit a zveřejnit výsledky projektů čerpajících finanční podporu z prostředků EU.

Jednou z oblastí, které byly v rámci JPD 2 finančně podpořeny, je revitalizace poškozených a nevhodně využívaných ploch a objektů tzv. brownfields. Vzhledem k současnému trendu využívání stávajících ploch oproti stavbám na tzv. zelené louce a nedostatku využitelných pozemků ve městě roste tlak na využívání stávajících ploch a objektů a nalézání jejich nových funkcí.

Za brownfield se pro tyto účely považuje „dříve urbanizované území, které je v současnosti opuštěné nebo nedostatečně využívané a často ekologicky poškozené o minimální rozloze 1.000 m2“.

V rámci projektu dojde k analýze a vytvoření dokumentace o výskytu, výměře, typech brownfields a možnostech využití ploch/objektů typu brownfields spolu s popisem dopravní dostupnosti a ostatní vybavenosti v členění na jednotlivé městské části.. Součástí projektu bude také zhodnocení a zdokumentování účinků finanční podpory v rámci jednotlivých úspěšných projektů na stav tzv. brownfields ve vymezeném území JPD 2.

3. Účel a cíl projektu

Všeobecným cílem projektu je podpořit ekonomický rozvoj a zkvalitnění životních podmínek regionu soudržnosti Praha prostřednictvím efektivního využívání dotací v programovém období 2004 – 2006 v rámci programu JPD 2 a následně v programovém období 2007 - 2013.

Specifickým cílem projektu je získat podklad k realizaci regeneračního procesu s ohledem na využívání dostupných finančních prostředků ve formě vytvoření pasportizace/dokumentace o výměře, typech brownfields a možnostech využití ploch/objektů spolu s popisem dopravní dostupnosti a ostatní vybavenosti v členění na jednotlivé městské části spolu s doložením fotografických a mapových podkladů území hl.m. Prahy a tím oslovení potenciální cílové skupiny pražských operačních programů čerpajících podporu ze zdrojů EU pro období 2007 – 2013.

4. Rozsah požadovaných prací

Zhotovitel v rámci projektu zajistí:

Přehled území typu brownfields v členění na jednotlivé městské části s uvedením:

  - výměry v m2

  - typu brownfields

  - majetkoprávních vztahů s uvedením omezení vlastnických práv

  - informace o životním prostředí – stav ovzduší, hluk, výskyt ekologických systémů a zvláštně chráněných území přírody vč. lokalit Natura 2000

  - dopravní dostupnosti

  - stavu technické vybavenosti

  - občanské vybavenosti ve spádovém území

  - fotodokumentace území a doložení mapových podkladů

    - ÚP – plán využití ploch

    - cenová mapa

    - ortofotomapa, letecké snímky

  - SWOT analýzy každého řešeného území

  - stav a možnosti urbanistického řešení

  - výskytu ojedinělých / problémových jevů v území – např. stará ekologická zátěž, památkově chráněné objekty, zátopová území, místa se zvýšenou kriminalitou, nehodovostí aj. (tzv. mapa problémových oblastí)

Zhodnocení a zdokumentování účinků finanční podpory v rámci jednotlivých projektů, jejichž náplní bylo revitalizace tzv. brownfields na území hl. m. Prahy s uvedením:

- výměry revitalizované plochy v m2

- původní rozsah ekologické škody, případně kontaminace půdy daného území,

- náklady na provedení revitalizace,

- popis navazujících investic, jejich popis a finanční náklady,

- zhodnocení naplnění ukazatelů.

5. Výstupy

Výstupem projektu bude pasportizace/dokumentace o výměře, typech brownfields a možnostech využití ploch/objektů spolu s popisem dopravní dostupnosti a ostatní vybavenosti v členění na jednotlivé městské části vymezeného území a dále zhodnocení a zdokumentování účinků finanční podpory v rámci jednotlivých projektů, jejichž náplní bylo revitalizace tzv. brownfields ve vymezeném území JPD 2:

.

Výchozími podklady pro analýzu jsou seznam realizovaných projektů JPD 2,  vyhledávací studie brownfields pro hl. město Prahu z roku 2003, územní plán HMP.

6. Délka trvání projektu a maximální cena

Projekt bude započat v měsíci srpnu 2007 a potrvá nejdéle do konce měsíce března roku 2008. Seznam řešených území předloží zhotovitel do 15. 11. 2007 spolu s pracovní verzí analýzy 2 – 3 konkrétních území k připomínkovacímu řízení

Projekt bude hrazený z prostředků Technické pomoci dle opatření 3.1 – Výdaje na technickou podporu. Výběrové řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve smyslu zadání transparentním a nediskriminačním způsobem za cenu běžnou v místě plnění, přičemž předpokládaná celková cena nepřesáhne 2 mil. Kč včetně DPH. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo.

7. Vymezení úlohy zhotovitele projektu

- Vybraný uchazeč, tj. zhotovitel, zpracovává nasmlouvanou činnost vlastním jménem, samostatně a za dohledu pracovníků oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje FEU MHMP.

- Zhotovitel vykonává činnost samostatně v místě uvedeném v předložené nabídce.

- Veškerá práva, vč. vlastnických, aj. k výstupům projektu, atd. přecházejí po ukončení činnosti na zadavatele.

- Zhotovitel s podpisem smlouvy podepisuje Etický kodex JPD 2.

- Zhotovitel nesmí být v přímém vztahu se zadavatelem, tj. HMP.

A	Požadované členění nabídky

### 1. Požadavky na obsah

Nabídka bude strukturovaná následujícím způsobem:

a) obsah nabídky,

b) identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, telefon, fax, statutární zástupce, bankovní spojení s uvedením čísla účtu),

c) kvalifikační předpoklady a jejich prokázání,

d) vymezení a představení týmu zpracovatelů, kteří budou na zakázce pracovat,

e) nabídka.

### 2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Ve své nabídce předloží uchazeč následující doklady a údaje v tomto členění a pořadí:

a) Předložení dokladu o oprávnění k podnikání, tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo jiné listiny, vydané podle zvláštních předpisů, upravujících konkrétní podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů. Tyto doklady mohou být předloženy v originále nebo ve stejnopisu s ověřením jejich pravosti.

b) Předložení čestného prohlášení o tom,

• že na majetek uchazeče nebyl prohlášen konkurz,

• že proti němu nebylo zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení,

• že nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce,

• že není v likvidaci.

c) Předložení čestného prohlášení o tom, že uchazeč nemá nedoplatky

•  v evidenci daní a poplatků,

• na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,

• na pojistném a na penále na sociální zabezpečení,

• na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

d) Předložení čestného prohlášení o tom, že nikdo z osob vykonávající funkci statutárního orgánu nebo z členů statutárního orgánu uchazeče, vedoucí organizační složky podniku, zapsané v obchodním rejstříku, která podává nabídku, ani žádný z odpovědných zástupců uchazeče, ustanovených podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, nebyl pravomocně odsouzen

• pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče,

• pro trestný čin hospodářský,

• pro trestný čin proti majetku.

e) Předložení čestného prohlášení o tom,

• že žádný z odpovědných zástupců uchazeče, ustanovených podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů, upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem veřejné zakázky.

f) Prokázání ostatních kritérií stanovených zadavatelem:

- přehled o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb, přičemž v nabídce bude stručně popsáno a zdůvodněno, z jakých řídících/odborných osob je složen realizační tým,

- dobu působení v oblasti, která se týká předmětu zakázky (min. 1 rok),

- zkušenosti s přípravou a realizací obdobných projektů formou referencí.

Zpracovatel musí být zároveň nezávislý na zadavateli, tj. hl. m. Praha.

### 3. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- Návrh postupu a metod zpracování studie o území typu brownfields,

- Návrh postupu a metod při vyhodnocení účinků finanční podpory v rámci jednotlivých projektů na stav tzv. brownfields na území hl. m. Prahy

- Harmonogram realizace projektu.

B	Požadavky na zpracování cenové nabídky

- Struktura finanční nabídky

Finanční nabídka bude uvedena včetně DPH, bude vyjádřena v české měně a bude zahrnovat cenu za provedené práce uvedené v nabídce.

- Platnost ceny uvedené v nabídce

Cena uvedená v nabídce bude považována za definitivní a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy k realizaci projektu bude nabídková cena stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze na základě schváleného a písemně potvrzeného upřesnění zadavatele při rozšíření předmětu plnění nad rámec (v nabídce) uchazečem nabízených prací a služeb.

## C	Formální požadavky

Nabídka musí splňovat následující požadavky:

- musí být napsána v českém jazyce,

- nabídka bude vyhotovena v 1 originále a 2 kopiích,

- nabídka bude obsahovat datum a podpis statutárního zástupce,

- nabídka bude rozdělena do dvou samostatných částí ve dvou zapečetěných obálkách. První obálka bude obsahovat nabídku a bude na ní štítek s nápisem „Nabídka“, druhá bude obsahovat finanční nabídku a bude označená štítkem „Finanční nabídka“,

- obě obálky budou vloženy do jedné větší obálky, která bude označena štítkem s textem „ANALÝZA BROWNFIELDS“, přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném obalu,

- uchazeč předloží návrh realizace vč. harmonogramu realizace,

- uchazeč se zavazuje vypracovat pro zadavatele návrh smlouvy o dílo,

- nabídky budou doručeny odboru FEU MHMP, Jungmannova 29/35, 110 01  Praha 1, nejpozději do 19. 7. 2007, do 14:00 hod.

způsob a kritéria hodnocení výběru veřejné zakázky

  - Hodnocení nabídek

Nejprve proběhne hodnocení administrativní správnosti nabídek společně s otevíráním obálek. Toto hodnocení bude provedeno podle následujících kritérií:

| #### Kritérium hodnocení administrativní správnosti nabídky |  | Nabídka č. … |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Byla nabídka dodána na FEU MHMP ve lhůtě? | ano | ne |
| 2 | Byly v obsahu obálky s nabídkou dvě zapečetěné obálky s příslušným označením pro nabídku a finanční nabídku? |  |  |
| 3 | Byl originál nabídky podepsán statutárním zástupcem? |  |  |
| 4 | Byla nabídka vyhotovena ve 1 originále a 2 kopiích? |  |  |
| 5 | Byla nabídka napsána v českém jazyce? |  |  |
| 6 | Obsahuje nabídka identifikaci uchazeče? |  |  |
| 7 | Obsahuje nabídka kvalifikační předpoklady a jejich doložení? |  |  |
| 8 | Obsahuje nabídka návrh realizace studie o území typu brownfields a vyhodnocení účinků finanční podpory v rámci jednotlivých projektů na stav tzv. brownfields, včetně harmonogramu realizace? |  |  |
| 9 | Obsahuje nabídka návrh smlouvy |  |  |

  - Hodnocení obsahu nabídky

Po uzavření administrativního hodnocení proběhne hodnocení obsahové stránky nabídky. Uchazeči, kteří získají alespoň 42 bodů v průběhu hodnocení obsahové stránky nabídky, postupují do hodnocení finanční nabídky.

| #### Kritérium |  | Maximum bodů | Body - Nabídka č. … |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zhodnocení kvalifikace a zkušeností zpracovatele/ů. | 20 |  |
| 2 | Zhodnocení návrhu řešení úkolu | 40 |  |
| Celkem |  | 60 |  |

  - Hodnocení finanční nabídky

Posouzeny budou pouze finanční nabídky, které uvedou cenu včetně DPH a vyjádří ji v české měně.

Cena = částka v Kč včetně DPH nabídnutá za provedené práce uvedené v zadávací dokumentaci.

Cenový maximální limit tvoří částka 2 mil. Kč včetně DPH.

K nabídce budou přiřazeny body za hodnocení ceny. Vybrána bude nabídka, která dosáhne nejvyššího celkového součtu bodů.

V případě nerozhodného stavu bodů rozhoduje počet bodů získaných v rámci kritérií 1 a 2 hodnocení obsahu nabídky.

  - Vyloučení uchazeče

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:

- nebude jeho nabídka úplná,

- neprokáže některé z kvalifikačních předpokladů,

- vynechá předepsané členění nabídkové ceny nebo zpracuje cenovou nabídku nepřehledně a nejednoznačně.

  - Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- ověřit údaje uvedené v nabídce,

- odmítnout všechny nabídky,

- nevybrat žádného z uchazečů,

- nevracet podanou nabídku,

- zrušit zadání zakázky bez udání důvodu do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

- změnit nebo upřesnit návrh smlouvy uvedený v nabídce (popř. požadovat předložení nového návrhu) při zachování předmětu zakázky,

- jednat o dalších náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem,

- neposkytovat informace o uchazečích, kteří byli vyzváni k podání nabídky.

soutěžní a hodnotící lhůta

Konečný termín a čas pro podání nabídek na FEU MHMP:	19. 7. 2007, 14:00 hod.

Hodnocení nabídek: 						do 3. 8. 2007

Zveřejnění výsledků výběrového řízení:			 	do 6. 8. 2007

Uzavření smlouvy:							do 15. 8. 2007

Realizace a ukončení zakázky (pokud v nabídce nebude specifikováno jinak)    
 	     31. 3. 2008

V Praze dne 28. 6. 2007

………………………………………..

Mgr. Patricia Tiso Ferulíková

ředitelka odboru FEU MHMP