D ů v o d o v á      z p r á v a

/platí pro RHMP i ZHMP/

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/21 ze dne 21.6.2007 poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Dolní Měcholupy ve výši 2 500 tis. Kč na akci č. 4681 – Výkup pozemku pro mateřskou školu.

Starosta městské části se dopisem č.j. 1156/07 ze dne 7.9.2007 obrátil na hlavní město Prahu se žádostí o změnu účelu poskytnuté dotace. Důvodem žádosti jsou nevyřešené majetkoprávní vztahy mezi vlastníky pozemku, od nichž má být pozemek vykoupen a zároveň zvýšení celkových nákladů u akce č. 7505 – TV Dolní Měcholupy, ke kterému došlo vzhledem k rozšíření 5. etapy této stavby, tj. prodloužení komunikací Nad Vokolky a Na Slavíkově.

Z výše uvedených důvodů požádala MČ Praha – Dolní Měcholupy o převod finančních prostředků ve výši 2 500 tis. Kč na financování akce č. 7505 – TV Dolní Měcholupy, jíž je městská část investorem. Akce byla zahájena v roce 2004, její ukončení je plánováno na rok 2009. Celkové náklady této stavby představují částku 125 512 tis. Kč, dosud bylo profinancováno  cca 106 000 tis. Kč /z toho 103 000 tis. Kč představují investiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy/.